Oznámení o zahájení výběrového řízení

zároveň výzva k podání nabídky k zadávacímu řízení, které je zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jakožto zakázka malého rozsahu dle ust. 18 odst. 5 zákona ve věci:

„Projektové dokumentace – přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov“

Zadavatel:	Obec Hazlov

### Identifikační údaje

#### Zadavatel:

Název: 			Obec Hazlov

Sídlo: 			Hazlov 31,

351 32 Hazlov.

IČ: 			002 53 952

Statutární zástupce:	Lenka DVOŘÁKOVÁ, starostka obce

email: starostka@obechazlov.cz

Id. datové schránky: fi3beee

Kontaktní osoba:		Josef MONDEK

e-mail: mistostarosta@obechazlov.cz

tel: +420 354595397

#### Realizátor výběrového řízení:

Název: 			OLIVIUS s.r.o.,

Sídlo: 			Atletická 2221,

356 01 Sokolov

Provozovna:		Hornická 2252/6,

356 01 Sokolov (budova nových, řadových domů)

GPS:			50.176228199, 12.659495473

Mapa:			http://www.olivius.cz/index.php/kontakty

IČ: 			280 40 872

DIČ:			CZ 280 40 872

Kontaktní osoby: 		Antonín MAJER,

veřejné zakázky a dotace,

projekční činnost (ČKAIT 0301419)

e-mail: antonin.majer@olivius.cz,

tel.: +420 601324599

### Druh a předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace, včetně výškového a polohopisného zaměření místa stavby, jakožto podklad pro zpracování projektové dokumentace, nutné pro realizaci stavby „Projektové dokumentace – přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov“ s podrobnostmi a specifikací uvedenými zejména v bodech 1. až 6., v textu ZD a v přílohách ZD.

#### Termíny plnění:

Zahájení: 				ihned po podpisu smlouvy.

Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k uzavření smlouvy o dílo.

Předání 3 variant materiálového (konstrukčního) řešení v rozsahu uvedeném v bodech 4.3.1. této zadávací dokumentace, tj. konání min 2 konzultací v místě zadavatele nad těmito variantami (volba varianty):						do 15 dnů od podpisu smlouvy.

Předání dokumentace s žádostí o vydání opatření stavebního úřadu:

Předání DPS, DUR v rozsahu uvedeném v bodech 4.3.2. a 4.3.3. této zadávací dokumentace k žádosti ve spojeném územní a stavebním řízení v souladu s ust. § 94a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

do 4 měsíců od podpisu smlouvy.

Předání PDS v rozsahu uvedeném v bodech 4.3.4. této zadávací dokumentace v případě							do 1 měsíce od vydání stavebního povolení v právní

moci.

Místo realizace předmětu této veřejné zakázky „Projektová dokumentace – přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov“, se nachází v zastavěné části obce Hazlov, v k.ú. Hazlov.

### Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace

Kompletní zadávací dokumentace bude dostupná na profilu zadavatele na základě žádosti v elektronické podobě:

Adresa pro přístup na profil zadavatele: https://ezak.olivius.cz/profile_display_14.html

Zadávací dokumentaci je dále možno si osobně vyzvednout, nebo si ji nechat poslat poštou na dobírku, vše po předchozí telefonické dohodě, vyzvednutí na adrese:

OLIVIUS s.r.o.

Hornická 2252/6

356 01 Sokolov

(budova nových řadových domů, link mapa:  http://www.olivius.cz/index.php/kontakty).

Kontaktní osoba: Antonín MAJER, tel. 601 324 599, antonin.majer@olivius.cz.

Úhrada za zadávací dokumentaci není stanovena.

### Lhůta a místo pro podání nabídek

V případě zájmu o tuto zakázku, můžete nabídku doručit osobně na adresu:

#### Obec Hazlov,

Hazlov 31,

351 32 Hazlov,

nebo doporučeně poštou na adresu:

#### Obec Hazlov,

Hazlov 31,

351 32 Hazlov.

#### Nabídky musí být zadavateli doručeny do 27.05.2013 do 10:00 hodin. Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

### Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

### Údaje o hodnotících kritériích

Údaje jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

### Požadavek na poskytnutí jistoty

Zadavatel nevyžaduje jistotu.

### Prohlídka místa plnění

#### Uchazeč se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky. Pozemky, resp. území přímo dotčená realizací veřejné zakázky jsou volně přístupná. Termín prohlídky místa plnění není stanoven. V případě dotazů na místo plnění kontaktujte:		Josef MONDEK

mistostarosta@obechazlov.cz

+420 354595397

### Předpokládaná hodnota veřejná zakázka

Předpokládaná hodnota zakázky 750.000,- Kč bez DPH.

V Hazlově dne 17.05.2013.

Lenka   D V O Ř Á K O V Á, v.r.

starostka města

(za zadavatele)