Návrh

MANDÁTNÍ SMLOUVY

uzavřená podle § 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů

na stavbu

„Oprava opěrné zdi Malá Žižkova, část F a G, Jáchymov“

I.

SMLUVNÍ STRANY

Město Jáchymov

se sídlem:			Náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov,

IČ: 				00254622

bankovní spojení: 		ČSOB Ostrov

číslo účtu:	234086011/0300

jednající ve věcech smluvních:	Ing. Bronislav Grulich, starosta

jednající ve věcech technických:	Jan Hadrava, vedoucí Odboru hospodářsko-správního

na straně jedné jako objednatel (dále jen „Mandant“)

a

jméno firmy

se sídlem:

IČ

DIČ

bankovní spojení

číslo účtu

jednající ve věcech smluvních

a technických

telefon

e-mail

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Mandatář“)

II.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mandatář se touto smlouvou zavazuje provést pro mandanta řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku III. této smlouvy a mandant se zavazuje za provedené dílo zaplatit mandatáři cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

III.

PŘEDMĚT A ÚČEL PLNĚNÍ

1. V rámci projektu budou předmětem výkonu TDO zejména tyto činnosti:

- Seznámit se s dokumentací pro provádění stavby, obsahem smluv a stavebních povolení.

- Zajistit předání a převzetí staveniště včetně zabezpečení potřebných zápisů.

- Zajistit a projednat dodatky a změny dokumentace, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby.

- Sledovat provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledovat kvalitu dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.) a zajistit tyto podklady u dodavatele k dokladování při předání.

- Provádět kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu výstavby zakryty, případně se stanou nepřístupnými

- Zajišťovat kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě objednateli - kontrola zjišťovacích protokolů, fakturace.

- Spolupracovat se zhotovitelem dokumentace (autorský dozor) a zhotovitelem stavby při provádění a navrhování opatření k odstranění případných vad dokumentace.

- Zajišťovat pravidelné sledování vedení a kontroly stavebních (montážních) deníků.

- Průběžně informovat objednatele o všech závažných okolnostech při realizaci stavby.

- Zajišťovat přejímání dokončených stavebních úkonů, včetně zápisů, zajišťovat přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, včetně zápisů - zhotovení soupisu vad a nedodělků, kontrola a zápis jejich odstraňování.

2. Při výkonu technického dozoru objednatele bude dohlíženo na to, aby dílo bylo realizováno v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s platnými zákony ČR, ČSN a EN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

IV.

PRÁVA A POVINNOSTI MANDANTA

  - Mandant je povinen poskytnout mandatáři veškerou součinnost potřebnou k řádnému provedení předmětu této smlouvy. Mandatář je povinen si vždy v dostatečném předstihu od mandanta zmíněnou součinnost vyžádat a upozornit ho včas na právními předpisy stanovené termíny, požadavky a podmínky, které je mandant povinen v rámci této součinnosti dodržet.

  - Mandant je povinen mandatáři za řádné provedení předmětu této smlouvy zaplatit sjednanou odměnu - smluvní cenu ve sjednaných termínech a za podmínek ve smlouvě uvedených.

  - Mandant zajistí součinnost s jednotlivými projektanty, tak aby projektant poskytl do 3 pracovních dnů potřebné doplňující údaje k projektové dokumentaci, jejichž potřeba vyplyne z průběhu plnění a jež jsou pro plnění dle této smlouvy nezbytné.

V.

PRÁVA A POVINNOSTI MANDATÁŘE

- Mandatář je povinen jednat dle pokynů mandanta a v souladu s jeho oprávněnými zájmy. V případě, že pokyny mandanta budou pro výkon konkrétní činnosti nevhodné, je mandatář povinen na nevhodnost pokynů mandanta upozornit.

- Mandatář je povinen průběžně a dále kdykoliv na žádost mandanta informovat mandanta o stavu úkonů a činností vykonávaných na základě této smlouvy a sdělovat mandantovi bez zbytečného odkladu veškeré informace a okolnosti významné z hlediska výkonu činnosti dle této smlouvy či jinak významné pro činnost mandanta.

- Při plnění této smlouvy je mandatář povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady mandanta, zápisy, dohodami a stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací. Práva a povinnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- Smluvní strany se zavazují, že nebudou provádět žádné úkony či vykonávat žádné činnosti, ať už přímo nebo nepřímo, samy nebo prostřednictvím třetích osob, kterými by škodily druhé smluvní straně nebo ji jakkoliv jinak znevýhodňovaly.

- Smluvní strany se zavazují, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se zabránilo jejich možnému zneužití (jak v případě zabezpečení příslušného počítačového programu, tak i pro fyzickou ochranu písemných záznamů).

VII.

TERMÍNY PLNĚNÍ

- Mandatář je povinen vykonávat činnost dle předmětu smlouvy:

Fyzické zahájení prací 	–  	červenec 2013

Dokončení projektu	– 	září 2013

VIII.

ODMĚNA MANDATÁŘE, CENA

- Odměna mandatáře (smluvní cena) dle této smlouvy byla stanovena na základě nabídky mandatáře a  činí:

- Celková cena s DPH			,-Kč

IX.

PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

- Odměna mandatáře, (smluvní cena) stanovená v čl. VIII této smlouvy bude mandantem uhrazena po dokončení díla.

- Faktura zaslaná mandatářem mandantovi bude mít splatnost  14 dní od jejich doručení.

- V případě, že faktura nebude mít potřebné náležitosti, je mandant oprávněn vrátit ji mandatáři k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti, přičemž nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury mandatářem mandantovi.

- V případě prodlení mandanta s proplacením faktury, je mandatář oprávněn účtovat mandantovi úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení však neplatí, bylo-li proplácení faktur pozastaveno v souladu s čl. IX. odst. 3 této smlouvy.

X.

ODSToupení od smlouvy

- Odstoupení od smlouvy ze strany mandanta nebo mandatáře je možné v souladu s příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

- Podstatným porušením této smlouvy ze strany  mandatáře je zejména:

- opakované, hrubé nedodržování plnění předmětu výkonu technického dozoru objednatele stanovených v rámci činností v této smlouvě – písemné upozornění;

- nedodržení termínů zahájení nebo ukončení jednotlivých činností předmětu výkonu technického dozoru objednatele a harmonogramu o více než 20 kalendářních dní, nebude-li toto prodlení ze strany mandanta způsobeno nebo odsouhlaseno;

- provádění  v rozporu s touto smlouvou i přes písemné upozornění mandanta.

- Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení.

- Odstoupením se tato smlouva ruší a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno druhé smluvní straně.

- Odstoupí-li mandant od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy mandatářem, je oprávněn zadat provedení zbývající části předmětu výkonu technického dozoru objednatele třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde k navýšení ceny díla stanovené touto smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl mandatář. Mandantovi rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením termínu dokončení předmětu výkonu technického dozoru investora.

- V případě dočasného přerušení nebo úplného zastavení plnění předmětu díla ze strany mandanta uhradí mandant mandatáři skutečně provedené práce a prokázané a účelně vynaložené náklady při plnění předmětu  výkonu technického dozoru objednatele, které mandatáři vznikly od zahájení plnění předmětu výkonu technického dozoru objednatele, do doby oznámení mandantovi o přerušení nebo zastavení plnění předmětu díla. Mandatář provede soupis všech provedených prací, jejich finanční vyčíslení a soupis těchto nákladů v souladu s Nabídkou a zpracuje ”konečný daňový doklad“, v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy.

XI.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Smlouva může být měněna pouze písemným číslovaným dodatkem, vypracovaným na základě dohody smluvních stran.

- Smluvní strany se zavazují vyvíjet činnost k dosažení účelu této smlouvy.

- Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení účelu této smlouvy.

- Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro plnění této smlouvy.

- Smluvní strany se zavazují jednat při realizaci Projektu eticky, korektně, transparentně a v souladu s dobrými mravy.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

- Tato smlouva je účinná okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž mandant obdrží dvě vyhotovení a mandatář jedno vyhotovení.

V Jáchymově, dne ……………

Za mandanta:								Za mandantáře:

| Ing. Bronislav Grulich |  |  |
| --- | --- | --- |