Obec Kameničky

se sídlem Kameničky 149, 539 41 Kameničky

IČ:  00270245

zastoupené starostou Petrem Rybičkou

VýzvA K podání NABÍDKY

A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

ve zjednodušeném podlimitním řízení

k veřejné zakázce

na stavební práce

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI SOKOLOVNY KAMENIČKY

Podle § 26 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

# Preambule

Tato výzva je výzvou o zahájení zadávacího řízení a je vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle § 38 zákona k veřejné zakázce na stavební práce.

# Identifikační údaje o zadavateli

Název zadavatele:   	Obec Kameničky

Sídlo:       		Kameničky 149, 539 41

Právní forma:		obec

Zastoupené:		Petrem Rybičkou, starostou

IČ: 				00270245

DIČ:			CZ00270245

Dat.schránka:			p82a4u9

Profil zadavatele:

Bankovní spojení: 	3728-531/0100

Telefon: 		           469 318 122

E-mail:                    obec.kamenicky@tiscali.cz

# Předmět veřejné zakázky

## POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce budovy a výměna zdroje tepla v sokolovně Kameničky, č.p. 151, č. st. p. 175.

Členění stavby na objekty a provozní soubory:

SO 01 Stavba

SO 02 Topení

Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace, kterou zpracoval SONET Building s.r.o., Klicperova 1541, Hlinsko, email: sokol@sonetbuilding,.cz.

Projektovou dokumentaci je možné si vyžádat za podmínek a způsobem stanoveným v čl. 5 této výzvy.

## KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Klasifikace předmětu zadávacího řízení

CPV:    42515000-9

CPV:	 45212000-6

## Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

- Předpokládaná hodnota (v Kč bez DPH):       9 487 000,- Kč

- Tento projekt bude spolufinancován za zdrojů EU‚ Fond soudržnosti, Evropský fond pro regionální rozvoj.

# LHŮTA A MÍSTO PRO PROVEDENÍ STAVBY

## TERMÍNY PLNĚNÍ

Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění:

4.1.1. Předpokládaný termín zahájení stavby 1. listopad  2013.

4.1.2. Požadovaný limitní termín dokončení a předání stavby do 31. prosince 2014.

## Předpokládaný termín zahájení

Předpokládaný termín zahájení stavby definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi ním a vítězným uchazečem.

Postup realizace díla bude uveden v časovém harmonogramu, který bude podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat a bude součástí návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 3).

## Předpokládaný termín dokončení

Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení stavby je dnem, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla mezi ním a vítězným uchazečem. Tento termín je stanoven jako limitní termín.

## Podmínky pro změny termínů plnění

Pokud v důsledku okolností dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení nebo dokončení plnění veřejné zakázky nebude možné dodržet (prodloužení zadávacího řízení, klimatické podmínky atd.), posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit. Tato změna musí být předem upravena písemným dodatkem k uzavřené smlouvě o dílo.

## MÍSTO PLNĚNÍ

Místo plnění: Kameničky 151, st. parcela 175 (viz projektová dokumentace)

Okres:   Chrudim

Kraj: 	  Pardubický

# Zadávací dokumentace

Přesné znění požadavků zadavatele je uvedeno v Zadávací dokumentaci  - Textová část a podmínky pro zpracování nabídky.

## Adresa pro vyžádání zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci v elektronické podobě si mohou zájemci vyžádat na adrese: obec.kamenicky@tiscali.cz nebo prostřednictvím žádosti doručené do datové schránky zadavatele: p82a4u9. Zadávací dokumentace je rovněž k dispozici na profilu zadavatele na adrese: http://ezak.olivius.cz/.

## Lhůty pro poskytnutí zadávací dokumentace

Zadavatel předá nebo odešle zadávací dokumentaci zájemci do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele o její poskytnutí. Dodavatel je povinen při převzetí zadávací dokumentace sdělit zadavateli jednu elektronickou adresu, na kterou budou zasílány případné dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Za řádnost a úplnost adresy odpovídá dodavatel.

# Lhůta a způsob pro podávání nabídky

## Lhůta pro podávání nabídek

- Lhůta pro podání nabídek končí dne 30. září 2013 v 15:00 hodin.

## Adresa pro podávání nabídek

Nabídky lze poslat doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně předat každý pracovní den lhůty, v době PO - PA od 8:00 do 11:00 hod., na adresu Obec Kameničky 149, 539 41, Za okamžik předání nabídky se považuje její fyzické převzetí oprávněnou osobou.

## Způsob podávání nabídek

Nabídku je nutné předložit písemně, v uzavřené obálce označené:

NEOTVÍRAT – SOUTĚŽ

Snížení energetické náročnosti sokolovny kameničky

# Termín otevírání obálek s nabídkami

## Termín otevírání obálek s nabídkami

Datum otevírání obálek s nabídkami uvedený v oznámení o zakázce je dne 30. 9. 2013 ve 15:00 hodin v budově obecního úřadu Kameničky 149.

Otevírání obálek je přístupno veřejnosti, a to až do naplnění kapacity místnosti. Otevírání obálek se mohou zúčastnit statutární zástupci uchazeče nebo zmocněnec uchazeče, jehož nabídka byla zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek  - prokáže se písemným pověřením podepsaným osobou oprávněnou za uchazeče jednat.

# Prohlídka místa plnění

Vzhledem k charakteru stavby neorganizuje zadavatel prohlídku místa budoucího plnění.

# Požadavky na kvalifikaci

## Rozsah kvalifikace

- Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí.

- splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona,

- splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona,

- splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona,

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele splnit veřejnou zakázku.

## Způsob prokázání kvalifikace

Splnění kvalifikačních předpokladů dodavatel prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. Přesné znění požadavků zadavatele vztahující se ke kvalifikaci dodavatele jsou uvedeny – Zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této výzvy nebo která bude dodavateli zaslána na jeho žádost a je zveřejněna na profilu zadavatele.

## Způsob prokázání kvalifikace před uzavřením smlouvy

Vybraný uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, bude povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona.

# Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

## Základní hodnotící kritérium

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky (viz příloha č. 1). Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.

Dodavatel není oprávněn omezovat podanou nabídku jakýmikoli podmínkami.. Podmínění nebo uvedení rozdílných hodnot podmínek, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

# Ostatní podmínky zadávacího řízení

Požadavky na varianty nabídek podle § 70 zákona

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

## Zadávání částí veřejných zakázek podle § 98 zákona

Zakázka není členěna na části, proto není možné pouze částečné plnění.

## Poskytnutí jistoty

Zadavatel nepožaduje, aby uchazeč k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve smyslu § 67 zákona.

## Opční právo podle § 99 zákona

Zadavatel si opční právo nevyhrazuje.

V Kameničkách 5. září 2013

Petr Rybička

starosta