Obec Hazlov

Hazlov 31, 351 32 Hazlov

vyzývá k podání nabídek a poskytuje

ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

k zadávacímu řízení, které je zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jakožto zakázka malého rozsahu dle ust. 18 odst. 5 zákona ve věci:

„Projektová dokumentace – Rekonstrukce bývalé restaurace u zámku Hazlov č. p. 310 na st. p. č. 9/2 - Obecní úřad – knihovna – konferenční a výstavní prostory“

Zadavatel: 	Obec Hazlov

### Obsah

Obsah	2

1.	Identifikační údaje	3

2.	Zadávací dokumentace	3

3.	Klasifikace předmětu zakázky	4

4.	Vymezení předmětu zakázky, předpokládaná hodnota zakázky	4

5	Doba a místo plnění zakázky	4

6	Způsob hodnocení nabídek	5

7	Požadavky na prokázání kvalifikace	5

8.	Platební podmínky	5

9.	Technické podmínky	5

10.	Požadavkyna jednotný způsob zpracování cenové části nabídky včetně platebních podmínek	6

11.	Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat, termín prohlídky místa plnění	6

12.	Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky	7

13.	Poskytování informací	7

14.	Obchodní podmínky	7

15.	Další podmínky soutěže	8

16.	Doručování prostřednictvím profilu zadavatele	8

17.	Informace o možnostech vyžádat si zadávací dokumentaci	8

18.	Práva zadavatele	8

19.	Zadávací lhůta	8

20.	Uzavření smlouvy	9

21.	Prohlášení uchazeče	9

### Identifikační údaje

#### Zadavatel:

Název: 			Obec Hazlov

Sídlo: 			Hazlov 31,

351 32 Hazlov.

IČ: 				002 53 952

Statutární zástupce:	Lenka DVOŘÁKOVÁ, starostka obce

email: starostka@obechazlov.cz

id. datové schránky: fi3beee

Kontaktní osoba:		              Michal Zoufalý

e-mail: topol.m@cmail.cz

tel: +420 723 322 581

Profil zadavatele:                  https://ezak.olivius.cz/profile_display_14.html

#### Realizátor výběrového řízení:

(Organizátor veřejné zakázky je dle ust. § 151 zákona – osoba, společnost, pověřená výkonem zadavatelských činností, a to na základě příkazní smlouvy).

Název: 			OLIVIUS s.r.o.

Sídlo: 			Atletická 2221,

356 01 Sokolov

Provozovna:		Hornická 2252/6, 356 01 Sokolov

IČ: 			              28040872

DIČ:			CZ 28040872

Kontaktní osoby: 	              Mgr. Klára Kotes

e-mail: klara.kotes@olivius.cz

tel.: +420 601 553 143

Mgr. Tomáš SPRÁVKA

e-mail: tomas.spravka@olivius.cz

tel.: +420 728 066 339

#### Rozsah pověření realizátora:

Zástupce zadavatele je, v souladu ust. § 151 zákona a s uzavřenou příkazní smlouvou, zmocněn zadavatelem k výkonu činností ve věci výše uvedené zakázky, tj. smí činit všechny úkony související s přípravou, organizací, administrativním zajištěním, v průběhu celé zakázky (zadávacího řízení).

### Zadávací dokumentace

Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání veřejných zakázek, s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky. Zadavatel i přes nejlepší péči nemůže vyloučit, že budoucí názor orgánu dohledu na skutečnosti a procesy upravené v zadávací dokumentaci, může být odlišný od názoru zadavatele.

Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem (tzn. obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících provedení staveb).

Přílohy zadávací dokumentace jsou vzorové pro jednoznačné vymezení požadavků a dále pro přesnou (snadnou) orientaci v nabídkách uchazečů. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy, tj. doplnění chybějících údajů. Pro splnění požadavků vyplývajících ze zadávací dokumentace musí uchazeči, mimo jiné, v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v těchto přílohách.

### Klasifikace předmětu zakázky

#### Klasifikace předmětu zakázky dle kódu CPV je/jsou :

71000000-8 	Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

71320000-7	Technické projektování

### Vymezení předmětu zakázky, předpokládaná hodnota zakázky

  - Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na akci „Rekonstrukce bývalé restaurace u zámku Hazlov č. p. 310 na st. p. č. 9/2 - Obecní úřad – knihovna – konferenční a výstavní prostory“.

  - Projektová dokumentace bude vypracovaná v rozsahu návrhové studie, dokumentace pro stavební povolení včetně dokladové části zahrnující výsledky projednání s dotčenými orgány státní správy, organizacemi, dotčenými správci inženýrských sítí a účastníky stavebního řízení, zajištění stanovisek, rozhodnutí apod., nutných pro podání žádosti o vydání stavebního povolení a provedení změny užívání stavby. Dále zpracování projektové dokumentace stavby pro provedení stavby včetně potřebných technických specifikací a technických standardů stavby a výkazu výměr ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

  - Součástí zakázky bude i inženýrská činnost v rozsahu vyřízení pravomocného stavebního povolení, související se zajištěním podkladů pro toto řízení a součinnosti při jeho vyřizování, což znamená projednání projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány státní správy, organizacemi, dotčenými správci inženýrských sítí a účastníky stavebního řízení a dle pokynů příslušného stavebního úřadu.

  - Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je:

- částečně zpracovaná Architektonická studie

- zpracované Zaměření skutečného stavu budovy

- zpracovaný Stavebně historický průzkum

  - Předmětem veřejné zakázky je zajištění dále uvedených činností při projektové přípravě předmětné stavby:

    - Zpracování dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s podmínkami zpracování projektové dokumentace dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, v tištěné i elektronické podobě (ve formátu doc, xls, pdf a dwg), včetně výkazů výměr v tištěné i elektronické podobě ve formátu orf (obecný rozpočtový formát) a ve formátu xls v každém pare (výstup kompletní dokumentace včetně tištěné verze výkazů výměr a nosičů s elektronickou verzí výkazů výměr a dále nosičů s elektronickou verzí kompletní dokumentace – formáty doc, xls, pdf a dwg).

Projektová dokumentace, výkaz výměr a položkový rozpočet nesmí obsahovat konkrétní obchodní názvy výrobků, popř. odkazy na dodavatele a výrobce. Výrobky a dodávky budou podrobně popsány a budou uvedeny jejich technické a fyzikální vlastnosti tak, aby uchazeč o realizaci mohl podle uvedených vlastností vybrat vhodný výrobek, resp. dodávku.

  - Zadavatel požaduje přednostní využití ust. § 94a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v případě, že povaha věci využití tohoto výše uvedeného ustanovení umožní.

  - Předpokládaná hodnota zakázky 500.000,- Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota zakázky je zároveň hodnotou maximální pro podání nabídky.

### Doba a místo plnění zakázky

#### Termíny plnění:

Zahájení: 			ihned po podpisu smlouvy.

Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k uzavření smlouvy o dílo.

Ukončení:                                      předpoklad do 7 měsíců od podpisu smlouvy.

5.1.1.   Termín plnění na zpracování projektové dokumentace zahrnuje:

- Předání studie řešící funkční a dispoziční řešení objektu zámku. Studie bude zpracována ve 2 variantách. Zadavatel požaduje konání min 2 konzultací v místě zadavatele nad těmito variantami (volba varianty):  do 15 dnů od podpisu smlouvy.

- Předání dokumentace pro stavební povolení:  do 3 měsíců od podpisu smlouvy.

- Projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a jinými relevantními subjekty včetně podání žádosti o vydání stavebního povolení bude realizováno tak, aby řízení o vydání stavebního povolení bylo místně příslušným stavebním úřadem zahájeno nejpozději do 5 měsíců ode dne podpisu smlouvy o dílo.

- Předání projektové dokumentace pro provedení stavby: do 7 měsíců od podpisu smlouvy.

  - Místem realizace předmětu této veřejné zakázky je objekt č.p. 310, který se nachází v zastavěné části obce Hazlov na st.p.č. 9/2, v k.ú. Hazlov, okres  Cheb.

### Způsob hodnocení nabídek

Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodující cena v Kč včetně DPH.

### Požadavky na prokázání kvalifikace

#### Zadavatel požaduje prokázání následujících kvalifikačních předpokladů:

#### předložení výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (doklad nesmí být starší 90 dní ke dni podán nabídky a bude předložen ve formě kopie),

#### předložení dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu  odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (viz kódy CPV), zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (kopie),

#### osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb (kopie osvědčení o autorizaci),

#### předložení seznamu významných zakázek (služeb) obdobného charakteru (tzn. zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení, případně projektovou dokumentaci pro provedení stavby), realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Z předloženého seznamu musí vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval nejméně 2 zakázky, v minimální výši 250.000,- Kč bez DPH za každou zakázku.

#### Vybraný dodavatel v tomto zadávacím řízení je povinen před uzavřením smlouvy předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Účinnost těchto zpětné předkládaných dokladů musí být prokazatelná již v době podání nabídky.

### Platební podmínky

Platební podmínky jsou podrobně specifikovány ve smlouvě o dílo, která je součástí této zadávací dokumentace v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

### Technické podmínky

#### Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny zadavatele, dále dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících přípravu staveb.

9.2   Veškeré části projektové dokumentace budou obsahovat příslušné dokladové části a budou zpracovány ve struktuře a v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). Projektová dokumentace bude dále zpracována v souladu s požadavky:

#### zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

#### vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů

#### zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

#### ČSN,

- ČN,

- EN.

#### Uchazeč, jako zpracovatel projektové dokumentace zodpovídá za soulad zpracované dokumentace pro provedení stavby včetně souladu se všemi stanovisky účastníků řízení ve věci povolení stavby a vydaných stavebních povolení.

### Požadavky na jednotný způsob zpracování cenové části nabídky včetně platebních podmínek

#### Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu, a ton za celé plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací.

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí nabídková cena za provedení prací specifikovaných touto zadávací dokumentací a dále veškerých jejich příloh. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady nutné k řádnému provedení díla včetně všech nákladů souvisejících a vyplývajících ze smlouvy o dílo. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

Nabídková cena bude uvedena v Kč.

Nabídková cena bude uvedena v členění:

- celková cena díla v Kč bez DPH,

- vyčíslení DPH a

- celková cena díla včetně DPH.

Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo a na krycím listu nabídky. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.

Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.

Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů a o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění díla nutné. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace a dále její veškeré přílohy.

Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení uchazeče, který v rámci své nabídky předloží nabídkovou cenu za provedení díla bez DPH vyšší než je zadavatelem stanovena maximální hodnota veřejné zakázky.

### Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat, termín prohlídky místa plnění

#### 11.1   V případě zájmu o tuto zakázku, můžete nabídku doručit osobně do podatelny OÚ nebo zaslat doporučeně poštou či jinou kurýrní službou, na adresu:

#### Obec Hazlov,

#### Hazlov 31,

#### 351 32 Hazlov.

Nabídky musí být zadavateli doručeny do 27.3.2014 do 14:00 hodin. Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Nabídka bude doručena v řádně uzavřené obálce opatřené na přelepu razítkem a na přední straně označené: „NEOTVÍRAT – NABÍDKA – ZPRACOVÁNÍ PD – BÝVALÁ RESTAURACE U ZÁMKU“

Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na kterou je možné zaslat případné oznámení. Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou otevírány.

Nabídka bude předložena v 1 výtisku, vytištěna nesmazatelnou formou a psána v českém jazyce. Doporučujeme veškeré části nabídky svázat nebo sešít tak, aby nabídka byla zabezpečena proti manipulaci.

#### Termín prohlídky místa plnění:

#### Uchazeč se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky. Pozemky, resp. území přímo dotčená realizací veřejné zakázky jsou volně přístupná. Termín prohlídky místa plnění není stanoven.

### Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídky budou předloženy v jednoduché formě v členění:

  - Krycí list nabídky - jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář (příloha č. 1 této zadávací dokumentace).

  - Doklady, jimiž uchazeč prokáže splnění kvalifikace - v rozsahu a formě požadované touto zadávací dokumentací (příloha č. 2 této zadávací dokumentace).

  - Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem zhotovitele či za zhotovitele. Uchazeč použije závazný vzor návrhu smlouvy (příloha č. 3 této zadávací dokumentace) a doplní jej o požadované údaje.

### Poskytování informací

V případě, že se během lhůty k podání nabídek změní podmínky zadávacího řízení, např. změní se termín dodání, změní se parametr požadovaného plnění apod., zadavatel sdělí tyto změny všem osloveným zhotovitelům.

Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Při podávání odpovědi na dotaz uchazeče ohledně podmínek zadávané zakázky zadavatel sdělí odpověď i se zněním původního dotazu všem osloveným zhotovitelům. Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace nebo kvalifikační dokumentaci, tj. na profilu zadavatele:  https://ezak.olivius.cz/profile_display_14.html

Kontaktní osoba:		Mgr. Klára Kotes

tel: 601 553 143, e-mail: klara.kotes@olivius.cz

### Obchodní podmínky

  - Přílohou zadávací dokumentace je vzorová podoba smlouvy o dílo, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vítězem zadávacího řízení. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy uchazečem v rámci přípravy návrhu smlouvy o dílo, který musí být součástí nabídky, a který musí být podepsán oprávněným zástupcem uchazeče. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci. Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy o dílo:

    - Doplnění identifikačních údajů uchazeče;

    - doplnění finančních částek smluvní ceny.

### Další podmínky soutěže

  - Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

  - V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v jednotlivých částech této zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v návrhu smlouvy o dílo.

  - Podává-li nabídku více uchazečů (dodavatelů) společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky.

  - Uchazeč je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole. Uchazeč je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz. ust. § 2 písm. e) zákona o finanční kontrole.

  - Uchazeč, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Uchazeč, který nepodal nabídku v tomto zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení.

### Doručování prostřednictvím profilu zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit vyloučení uchazeče uveřejněním na profilu zadavatele. V takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů od rozhodnutí na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Profil zadavatele: 		https://ezak.olivius.cz/profile_display_14.html

### Informace o možnostech vyžádat si zadávací dokumentaci

Kompletní zadávací dokumentace bude ode dne odeslání výzvy pro podání nabídky zveřejněna na profilu zadavatele.

Profil zadavatele: 		              https://ezak.olivius.cz/profile_display_14.html

### Práva zadavatele

  - Zadavatel si vyhrazuje právo:

- odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem,

- soutěžní podmínky změnit,

- nevracet uchazečům podané nabídky,

- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži,

- ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob,

- zrušit výběrové řízení bez udání důvodu až do podpisu smlouvy,

- změnit termín a rozsah plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení pokud:

- nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky,

- nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele uvedené ve výzvě k podání nabídek,

- byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni zhotovitelé,

- byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě,

- odmítl uzavřít smlouvu i zhotovitel třetí v pořadí, s nímž bylo možné smlouvu uzavřít.

### Zadávací lhůta

Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou, v délce 3 měsíců ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

### Uzavření smlouvy

Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena do 15 dnů od zveřejnění oznámení na profilu zadavatele. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Odmítne-li uchazeč druhý v pořadí uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost k jejímu uzavření, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako třetí v pořadí. Uchazeč druhý či třetí v pořadí, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

Zadavatel neumožnit žádnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, kterou uzavřel s vybraným uchazečem. Za podstatnou se považuje taková změna, která by:

- za použití v původním zadávacím řízení umožnila účast jiných uchazečů;

- za použití v původním zadávacím řízení mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, nebo;

- měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče.

Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že uchazeč uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

### Prohlášení uchazeče

Uchazeč v nabídce uvede výslovný odkaz na zadávací podmínky a zadávací dokumentaci s prohlášením o jejich úplné akceptaci a dále prohlášení o tom, že: „Uchazeč si vyjasnil všechna případná sporná ustanovení a nesrovnalostí v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky, a že všechny údaje uvedené v jeho nabídce jsou pravdivé a zadavatel má právo si všechny uvedené údaje ověřit."

Uchazeč prohlášením jednoznačně potvrdí, že: „Uchazeč je seznámen s podmínkami a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na navržený obsah smlouvy o dílo a na výslednou cenu, že předložena nabídka tyto okolnosti respektuje a nedokonalá informovanost uchazeče není důvodem k pozdější změně ceny díla a termínů jeho provedení".

Uchazeč se také zaváže, že: „zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění další zhotovitele (subdodavatele) uvedené v nabídce bez písemného souhlasu zadavatele, resp. objednatele. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou subdodavatelů nese zhotovitel."

Pravdivost údajů obsažených v nabídce musí být potvrzená prohlášením, které bude podepsáno oprávněnou osobou jednat jménem uchazeče.

V Hazlově dne 11.03.2014.

Lenka   D V O Ř Á K O V Á, v.r.

starostka města

(za zadavatele)

Přílohy:

- Krycí list nabídky

- Seznam významných zakázek

- Návrh smlouvy o dílo