Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 2

Město Jáchymov

nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

tímto poskytuje

DODATEČNÉ INFORMACE

dle ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

ve znění pozdější předpisů (dále jen „zákon“)

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

zadávané v otevřeném řízení dle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona a  ust. § 27 zákona

a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007-2013

(externí metodický pokyn č. 63., verze 2, ze 14. ledna 2014)

„Revitalizace historického jádra města Jáchymov

- etapa I.C“

Tyto dodatečné informace, dle ust. § 49 odst. 1 zákona, budou uveřejněny na profilu zadavatele.

Z povahy dodatečných informací viz. níže bude zadavatel prodlužovat termín pro podání nabídek v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona.

Dodatečné informace č. 2:

Dne 02.04.2014 zadavatel obdržel následující dotaz k zadávací dokumentaci, a to:

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr pol. č. 99 je uveden obrubník kasselský (65m). Nikde jsme nenašli informaci, z jakého materiálu zmíněný obrubník má být – žula či beton (ostatní navazující obrubníky jsou žulové).

Ve výkazu výměr postrádáme položky SDZ + VDZ, které jsou uvedeny v technické zprávě komunikací pod bodem 1.8.

Odpověď k dotazu č. 1

-Kasselské obrubníky (pol. č. 99 ve výkazu výměr) jsou žulové.

-Položky svislého a vodorovného dopravního značení jsou zahrnuty ve výkazu výměr ŘSD. Tyto položky tedy nejsou  součástí dodávky.

Zadavatel dále upravuje znění Zadávací dokumentace k uvedené veřejné zakázce, a to konkrétně:

#### Bod číslo 6.1 Předpokládané termíny plnění:

Zahájení: 	  02.05.2014.

Ukončení:	  30.10.2015.

se mění takto:

Zahájení: 	  12.05.2014.

Ukončení:	  30.10.2015.

- Bod číslo 7.1.3 Technické kvalifikační předpoklady:

Prokázání technických kvalifikačních předpokladů

Dodavatel prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 3 písm. a) zákona předložením:

- Seznamu významných zakázek obdobného charakteru (tzn. výstavba a rekonstrukce veřejných prostranství v památkové zóně nebo rezervaci) realizovaných dodavatelem v posledních 5 letech, s uvedením jejich obsahu a doby poskytnutí. Z předloženého seznamu musí vyplývat, že uchazeč (dodavatel) v uvedeném období realizoval nejméně: 3 zakázky obdobného charakteru, kde vyčíslená hodnota činí min. 3 mil. Kč bez DPH za každou zakázku.

- Osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

se mění takto:

Prokázání technických kvalifikačních předpokladů

Dodavatel prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 3 písm. a) zákona předložením:

- Seznamu významných zakázek obdobného charakteru (tzn. výstavba a rekonstrukce veřejných prostranství) realizovaných dodavatelem v posledních 5 letech, s uvedením jejich obsahu a doby poskytnutí. Z předloženého seznamu musí vyplývat, že uchazeč (dodavatel) v uvedeném období realizoval nejméně: 3 zakázky obdobného charakteru, kde vyčíslená hodnota činí min. 3 mil. Kč bez DPH za každou zakázku.

- Osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

- Bod číslo 9.2 a 9.3:

#### Nabídky musí být zadavateli doručeny do 17.04.2014 do 10:00 hodin. Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

#### Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 17.04.2014 v 10:10 hodin v budově sídla zadavatele. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů.

se mění takto:

#### Nabídky musí být zadavateli doručeny do 24.04.2014 do 10:00 hodin. Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

#### Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 24.04.2014 v 10:10 hodin v budově sídla zadavatele. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů.

- Bod číslo 10.7

Časový a finanční harmonogram plnění díla – zadavatel požaduje v nabídce předložit týdenní časový a finanční harmonogram plnění díla, a to od zahájení plnění díla až do 20.6.2014 a od 21.06.2014 až do ukončení díla měsíční časový a finanční harmonogram plnění díla tak, aby z něho bylo zřejmě, že je uchazeč schopen zrealizovat zakázku včas a především prostavět a vykázat (profinancovat - vyfakturovat) minimálně 15 % z ceny díla do 20.6.2014. Uchazeči při zpracování harmonogramu budou vycházet z toho, že nejpozději 12.5.2014 bude ze strany zadavatele předáno staveniště. V případě, že uchazeč ve své nabídce neprokáže, že je schopen prostavět a vykázat (profinancovat - vyfakturovat) 15 % z ceny díla do 20.6.2014, bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.

se mění takto:

Časový a finanční harmonogram plnění díla – zadavatel požaduje v nabídce předložit týdenní časový a finanční harmonogram plnění díla, a to od zahájení plnění díla až do 20.6.2014 a od 21.06.2014 až do ukončení díla měsíční časový a finanční harmonogram plnění díla tak, aby z něho bylo zřejmě, že je uchazeč schopen zrealizovat zakázku včas a především prostavět a vykázat (profinancovat - vyfakturovat) minimálně 15 % z ceny díla do 20.6.2014. Uchazeči při zpracování harmonogramu budou vycházet z toho, že nejdříve 12.5.2014 bude ze strany zadavatele předáno staveniště. V případě, že uchazeč ve své nabídce neprokáže, že je schopen prostavět a vykázat (profinancovat - vyfakturovat) 15 % z ceny díla do 20.6.2014, bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.

Zadavatel také upravuje znění Přílohy č. 6 zadávací dokumentace - Návrh smlouvy o dílo, a to konkrétně článek 5 Doba plnění:

Bod č. 1

Realizace bude probíhat v následujících termínech:

Zahájení prací/předání staveniště: 	02.05.2014.

Ukončení prací a převzetí hotové díla:	30.10.2015.

se mění takto:

Realizace bude probíhat v následujících termínech:

Zahájení prací/předání staveniště: 	12.05.2014.

Ukončení prací a převzetí hotové díla:	30.10.2015.

Ostatní požadavky zadavatele na zpracování nabídky uvedené v Oznámení o zahájení zadávacího řízení a zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

V Jáchymově, dne 03.04.2014.

Ing. Bronislav G R U L I CH, v. r.

starosta města, (za zadavatele)

Přílohy:

- Zadávací dokumentace – oprava – DI č. 2

- Příloha č. 6 - Návrh smlouvy o dílo – oprava – DI č. 2