Obec Nové Hamry

adresa: 		Nové Hamry 274, 362 24

IČ:		00479080

tel.č.: 			602 650 356

VÝZVA

k podání nabídky na zhotovení stavby:

„Obec Nové Hamry, rozšíření veřejného osvětlení do Horních Hamrů“

Předkládáme Vám poptávku na provedení rozšíření veřejného osvětlení do horní části Nových Hamrů – úsek H1, H2:

Předmětem poptávky je provedení instalace veřejného osvětlení v úsecích:

- H1 - začátek na křižovatce Blatenské ulice u penzionu Jelínek, konec u čp. 391- délka 231 m.

- H2 – začátek nad čp. 392, konec na křižovatce místních komunikací nad penzionem Jelínek – délka 316 m.

Projektová dokumentace je k nahlédnutí na Obecním úřadě v Nových Hamrech.

Termín realizace:

2016 – 2017

Rozsah realizace stavby závisí na poskytnutí dotace a finančních možnostech obce.

Stavba bude realizována buď celá v rozsahu H1, H2, nebo po etapách  - I. etapa úsek H2, II. etapa – úsek H1v termínech:

březen – srpen 2016

březen – srpen 2017.

Stručný rozsah prací:

Kompletní instalace 9 ks ocelových stožárů veřejného osvětlení v úseku H1 a 10 ks ocelových stožárů veřejného osvětlení v úseku H2. Stožáry budou osazeny ocelovými svítidly LED 35 W dle projektové specifikace. Elektrický rozvod bude proveden zemním kabelem CYKY – JH x 10 v chráničce.

Pro oslovené subjekty přikládáme dokumentaci obou úseků. Dokumentace obsahuje situační výkres, schéma rozvodu, technickou zprávu, slepý položkový výkaz výměr. Ostatní zájemci si mohou dokumentaci vyžádat na Obecním úřadě v Nových Hamrech.

Bližší informace včetně prohlídky staveniště lze dohodnout na tel. č. 353 925 131, 602 650 356.

Obsah nabídky:

- kompletně oceněný položkový výkaz výměr s celkovou nabídkovou cenou včetně DPH,

- seznam realizovaných podobných akcí za poslední 3 roky s uvedením adresy investora,

- čestné prohlášení, že společnost není v insolvenci a není proti ní takové řízení vedeno.

Nabídka bude doručena v řádně uzavřené obálce opatřené na přelepu razítkem a na přední straně označena:

NEOTVÍRAT – NABÍDKA

„Obec Nové Hamry, rozšíření veřejného osvětlení do Horních Hamrů“

Na obálce musí být uvedena také adresa uchazeče, na kterou je možné zaslat případné oznámení, jelikož nabídky doručené po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou otevírány ani hodnoceny.

Nabídka bude předložena v 1 výtisku, vytištěna nesmazatelnou formou a psána v českém jazyce.

Hodnotící kriteria:

Rozhodujícím kriteriem pro výběr dodavatele bude výše nabídkové ceny včetně DPH, reference investorů a ekonomická situace uchazeče.

Lhůta a místo pro podání nabídek:

29. 2. 2016 do 14,00 hodin doporučeně poštou, nebo osobně na adresu:

Obecní úřad Nové Hamry

Nové Hamry 274, PSČ 362 21.

V Nových Hamrech dne 11. 2. 2016

|  | ………………………………. Jaroslav Bradáč starosta |
| --- | --- |