ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE

## veřejné zakázky malého rozsahu na služby mimo režim zákona o veřejných zakázkách

## Zpracování územní studie

Územní studie sídelní zeleně Jáchymov

Zadavatel:

Město Jáchymov se sídlem nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

Veřejný zadavatel Město Jáchymov, v souladu s § 27, § 31, § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“),

oznamuje svůj úmysl zadat níže uvedenou veřejnou zakázku

a současně

poskytuje tuto zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku

Identifikace zadavatele	: Město Jáchymov

se sídlem 	: Nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

Statutární zástupce 	: Ing. Bronislav Grulich, starosta města Ostrova

IČ   	: 00254622

DIČ   	: CZ00254622

webové stránky zadavatele	: http://www.mesto jachymov.cz

profil zadavatele	:

e-mail zadavatele	: podatelna@mestojachymov.cz

kontaktní osoby zadavatele	:

- Jan Hadrava, vedoucí odboru hospodářsko správního, tel.: 353808130, e-mail: hadrava@mestojachymov.cz

- Petr Gono, MěÚ Ostrov, referent odboru rozvoje a územního plánování, tel. 354 224 825, e-mail: pgono@ostrov.cz - pořizovatel

- Název veřejné zakázky:

Územní studie sídelní zeleně Jáchymov

- Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na služby v rámci tohoto řízení je zajištění zpracování územní studie pro níže uvedenou územní studii.

kód CPV:  71420000-8 Architektura krajiny

Předmětem projektu je prověření ploch sídelní zeleně v řešeném území vč. návazností na zeleň v krajině. V rámci studie bude zhotoven pasport zeleně, zhodnocení veškerých ploch zeleně sídla (veřejné, vyhrazené, soukromé), návrh a zhodnocení obnovy a tvorby zeleně s cílem zajistit zlepšení kvality prostředí v sídlech a jeho ekologické stability (odolnost vůči vnějším vlivům), systém zeleně bude navrhován jako funkčně, případně prostorově spojitý systém ploch zeleně zastavěného území, vodních prvků a zastavitelných ploch v návaznosti na zeleň v krajině. Struktura územní studie bude tvořena textovou a grafickou částí.

Podrobné požadavky na zpracování veřejné zakázky jsou obsahem přílohy č. 4 této dokumentace – Zadání územní studie ve smyslu ust. § 30, odst. 2 zák č. 183/2006 Sb. o uzemním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon)

- Kvalifikační předpoklady uchazečů

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal kvalifikaci v tomto rozsahu:

- Čestné prohlášení dodavatele k prokázání základních kvalifikačních předpokladů (Příloha č.2)

- Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů - neověřenou kopií:

- Doklad o splnění kvalifikačních požadavků na projektanta ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, včetně čísla autorizace.

- Oprávnění k podnikání (živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku) na předmět VZ.

- Autorizace - autorizovaný architekt s autorizací dle § 4 odst. 2 písm. c), „autorizovaný krajinářský architekt“, který může vykonávat činnost v r

- rozsahu vymezeném písm. c) §17 zákona č. 360/1992 Sb..

- Prokázání technických kvalifikačních předpokladů: (Příloha č.3)

  - Seznam 3 nejvýznamnějších realizovaných zakázek obdobného charakteru za posledních 5 let. Srovnatelnými zakázkami se rozumí územní studie zpracovaná a projednaná v rozsahu dle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů (schválení možnosti využití těchto studií dle § 25 stavebního zákona není podmínkou), popřípadě studie sídelní zeleně neprojednaná dle stavebního zákona, jiný dokument hodnotící stav zeleně, její rekonstrukci, údržbu, řešící etapizaci prací apod.. Minimální počet takových referencí je zadavatelem stanoven na 3.

Doklady mohou být předloženy v kopii bez ověření. Zadavatel si může vyžádat předložení originálů před odesláním objednávky.

- Termíny k provedení zakázky

Předpokládaný termín dokončení díla: 31.1.2017

V rámci zpracování díla se budou konat výrobní výbory (VV):

1. výrobní výbor 	- vstupní pracovní výbor, předání podkladů, konzultace nad zadáním – konání do 14 dnů od obdržení objednávky

2. výrobní výbor	- zhodnocení stavu území, návrh variant, vybrána varianta k dopracování – konání do 2 měsíců od 1.VV

3. výrobní výbor 	– prezentace dopracované varianty – konání do 6 týdnů od 2.VV

4. výrobní výbor 	- závěrečné projednání, odevzdání 1 paré projektové dokumentace – konání do 6 týdnů od 3. VV, následné projednání varianty s dotčenými orgány, případně správci sítí technické infrastruktury

- Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena pevná nejvýše přípustná po celou dobu realizace uvedeného rozsahu veřejné zakázky za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Uchazeč v nabídce uvede:

- Celkovou cenu bez DPH v Kč

- Zákonné DPH (v platné výši) v Kč

- Celkovou cenu včetně DPH v Kč (hodnotící kritérium)

- Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace obsahuje tyto části a přílohy:

- Tyto zadávací podmínky

- ČP k prokázání základní způsobilosti (Příloha č.2)

- ČP k prokázání technických kvalifikačních předpokladů (Příloha č.3)

- Zadání územní studie ve smyslu ust. § 30, odst. 2 zák č. 183/2006 Sb. o uzemním plánování a stavebním řádu v platném znění - stavební zákon (Příloha č.4)

- Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost o dodatečné informace musí být písemná a doručena nejpozději 4 pracovní dni před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel uveřejní dodatečné informace nejpozději do 3 pracovních dní na profilu zadavatele.

Zadavatel může poskytnout dodatečné informace i bez předchozí žádosti.

- Místo a termín pro podávání nabídek a otevírání obálek s nabídkami

Nabídky, včetně všech povinných příloh, musí být podány zadavateli nejpozději dne 06/03/2017 do 11:00 hod. a to osobně do hlavní podatelny MěÚ Jáchymov, náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov nebo doporučeně na adresu MěÚ Jáchymov. Za doručení nabídky poštou je považován okamžik převzetí nabídky podatelnou zadavatele. Nabídky předložené po stanovené lhůtě budou ze soutěže vyloučeny.

Nabídky musí být podány v češtině v písemné formě v řádně uzavřených obálkách, opatřených zpětnou adresou dodavatele, s výrazným označením:

Nabídka na zpracování - Územní studie sídelní zeleně Jáchymov - NEOTVÍRAT

Vzhledem k výši předpokládané ceny zakázky nebude zadavatel konat veřejné otevírání obálek s nabídkami.

- Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno podle kritéria NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA vč. DPH.

- Informace o výsledku zadávacího řízení

Dodavatelé budou o výsledku zadávacího řízení či o případném vyloučení ze soutěže informováni uveřejněním na profilu zadavatele a komunikací v certifikovaném elektronickém systému E-ZAK tamtéž.

- Zadávací lhůta

Zadávací lhůtou se rozumí lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta je 30 dní, její běh počíná dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek.

- Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

Nabídka bude obsahovat minimálně tyto údaje a doklady v tomto pořadí:

- Krycí list nabídky (Příloha č.1)

- Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti (Příloha č.2)

- Doklady o prokázání profesních kvalifikačních předpokladů

- Doklady o prokázání technických kvalifikačních předpokladů (Příloha č.3)

- Doklady o oprávnění k podnikání

- Nabídkovou cenu.

- Další doplňující doklady a údaje dle úvahy uchazeče.

Předkládanou nabídku uchazeč seřadí dle výše uvedeného pořadí, opatří ji stejně sestaveným obsahem a očísluje každý list nabídky.

Nabídka musí být podána písemně v českém jazyce, podepsána právně závazným způsobem osobou k tomu pověřenou.

Uchazeč předloží svoji nabídku v 1originálu.

Zadavatel doporučuje veškeré části nabídky, vč. příloh spojit v jeden celek, přelepku spojení opatřit razítkem nebo pečetí uchazeče. Dále zajistit, aby s jednotlivými listy nabídky nebo příloh nebylo možné nežádoucím způsobem manipulovat.

- Další podmínky

- Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

- Veškerá komunikace zadavatele s uchazeči bude prováděna v certifikovaném elektronickém systému E-ZAK na profilu zadavatele

- Zadavatel je oprávněn zadávací řízení zrušit kdykoliv, nejpozději však do odeslání objednávky. O zrušení zadávacího řízení zadavatel informuje všechny uchazeče. Zadavatel zruší zadávací řízení, pokud:

- nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky nebo pouze jedna nabídka,

- nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele uvedené ve výzvě k podání nabídek,

- byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni uchazeči,

- byly zjištěny vážné nesrovnalostí nebo chyby ve výzvě, zadávací dokumentaci

- v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uvedené v nabídkách.

- Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti s  podáním nabídky.

- Z hodnocení budou vyloučeny nabídky nesplňující tyto podmínky.

- Nabídky se nevracejí a zůstávají u zadavatele.

- Zájemce podáním nabídky na tuto výzvu projevuje bezvýhradný souhlas s těmito podmínkami.

- Platební podmínky a fakturace

Zadavatel nebude poskytovat zálohu na provedení díla.

Úhrada ceny díla na základě řádně předložené faktury bude zadavatelem provedena na účet zpracovatele. Splatnost faktur je 14 dní ode dne prokazatelného doručení zadavateli.

V případě nedodržení termínu odevzdání, zaplatí dodavatel smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za každý den prodlení.

Vítězi veřejné zakázky bude vystavena objednávka na provedení prací se stanovením rozsahu.

Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) kalendářních dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, vyplývající z těchto zadávacích podmínek a následné objednávky.

- Závěrečné ustanovení

Touto výzvou oznamuje zadavatel zahájení zadávacího řízení pro zadání výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, která je zadávána postupem mimo režim zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s výjimkou zásad uvedených v ust. § 6 tohoto zákona. Jakýkoliv postup či úkon zadavatele učiněný v tomto řízení není postupem či úkonem podle zákona o veřejných zakázkách, byť by takový úkon či postup formálně připomínal. Pokud je tedy v zadávací dokumentaci například obsažen odkaz na konkrétní ustanovení zákona o veřejných zakázkách, je postup podle tohoto ustanovení použit pouze jako zadavatelem dobrovolně zvolená forma v daném zadávacím řízení.

Přílohy:	1)  Krycí list nabídky

2)  ČP k prokázání základních kvalifikačních předpokladů

3)  ČP k prokázání technických kvalifikačních předpokladů

4) Zadání územní studie ve smyslu ust. § 30, odst. 2 zák č. 183/2006 Sb. o uzemním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon)

# V Jáchymově dne 6.2.2017

Ing. Bronislav Grulich v.r.

starosta města Jáchymov