Město Jáchymov

sídlo: Městský úřad Jáchymov, nám. Republiky 1,

362 51 Jáchymov

Zadávací dokumentace

Zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

Projektová příprava – Rekonstrukce Šlikova hrádku a výstavba přírodního amfiteátru Šlikovka

Obsah

1.	Identifikační údaje	3

2.	Zadávací dokumentace	3

3.	Klasifikace předmětu zakázky	3

4.	Vymezení předmětu zakázky	4

5.	Doba a místo plnění zakázky	5

6.	Způsob hodnocení nabídek	6

7.	Požadavky na prokázání kvalifikace 	7

8.	Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny	8

9.	Požadavky na zpracování Studie venkovního amfiteátru Šlikovka	9

10.	Platební podmínky:	9

11.	Smluvní pokuty a úrok z prodlení:	9

12.	Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat, místo a termín otevírání obálek	10

13.	Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky	10

14.	Poskytování informací	11

15.	Další podmínky soutěže	11

16.	Doručování prostřednictvím profilu zadavatele	12

17.	Práva zadavatele	12

18.	Zadávací lhůta	12

19.	Uzavření smlouvy	12

20.	Prohlášení uchazeče	13

#### Identifikační údaje

název:			Město Jáchymov

sídlo:			nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

IČ:			00254622

kontaktní osoba	Jan Hadrava,

tel.: 353 808 130,

e-mail:  hadrava@mestojachymov.cz

#### Zadávací dokumentace

  - Členění zadávací dokumentace:

    - Zadávací dokumentace - výzva

2.1.2. Přílohy:

- P1 Krycí list nabídky;

- P2 Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů;

- P3 Dokumenty

- P4 Návrh smlouvy o dílo.

Přílohy zadávací dokumentace jsou vzorové pro jednoznačné vymezení požadavků a dále pro přesnou (snadnou) orientaci v nabídkách uchazečů. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy, tj. doplnění chybějících údajů. Pro splnění požadavků vyplývajících ze zadávací dokumentace (2.1.2.) musí mimo jiné v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v těchto přílohách.

#### Klasifikace předmětu zakázky

  - Klasifikace prací, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky, je tato (viz Společný slovník pro veřejné zakázky CPV): hlavní předmět plnění: 71320000-7 Technické projektování,  71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

  - Obecná ustanovení o zadávací dokumentaci

    - Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky. Zadavatel i přes nejlepší péči nemůže vyloučit, že budoucí názor orgánu dohledu na skutečnosti a procesy upravené v zadávací dokumentaci, může být odlišný od názoru zadavatele.

    - Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.

#### Vymezení předmětu zakázky

  - Předmětem zakázky je vypracování všech stupňů projektové dokumentace, která bude řešit rekonstrukci nemovité kulturní památky Šlikova hrádku a vybudování přírodního amfiteátru „Šlikovka“ včetně zázemí.

  - Cílem návrhu je navrátit historický objekt Šlikova hrádku do jeho původní podoby s tím, že bude sloužit jako zázemí pro přírodní amfiteátr a zároveň jako výstavní prostor a prostor pro prezentaci „camera obscura“.

  - Památková ochrana- viz seznam nemovitých kulturních památek Ministerstva kultury ČR (http://www.pamatkovykatalog.cz/?element=881643&sequence=20&mode=fulltext&keywords=Karlovarsk%C3%BD&region%5B0%5D=Karlovarsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Karlovy+Vary&municipality%5B0%5D=J%C3%A1chymov&municipalityPart%5B0%5D=J%C3%A1chymov&municipalityPart%5B1%5D=Nov%C3%A9+M%C4%9Bsto&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults)

  - Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č.  3303/2 a st.p.č. 715 k.ú  Jáchymov.

  - Předmětem veřejné zakázky je dále zajištění činností při přípravě stavby:

    - Zpracování dokumentace pro územní a stavební řízení (dále jen DSP), včetně zajištění inženýrské činnosti při obstarání všech stanovisek účastníků řízení ve věci povolení předmětné stavby, včetně zpracování příslušné žádosti ke stavebnímu úřadu ve věci povolení předmětné stavby a zajištění vydání stavebního povolení (výstup kompletní dokumentace v počtu 5 pare a ve dvou v digitálním formátu).

    - Zpracování dokumentace pro provádění stavby v tištěné i elektronické podobě (výstup kompletní dokumentace v počtu 3 pare a ve dvou v digitálním formátu).

    - Zpracování tištěné verze výkazů výměr, včetně elektronické verze výkazů výměr ve formátu MS Excel v každém pare. Dále budou expedována 2 pare tištěné verze rozpočtové části a souhrnného rozpočtu včetně 1 nosiče s elektronickou verzí rozpočtu a souhrnného rozpočtu ve formátu MS Excel.

    - Veškeré projektové dokumentace, podle své povahy, budou obsahovat příslušné dokladové části a budou zpracovány ve struktuře a v rozsahu dle vyhlášky upravující dokumentaci staveb, a dále dle požadavků na obsah a detailnost zpracování jednotlivých stupňů dokumentace dle metodiky UNIKA.

  - Zpracovatel projektové dokumentace zodpovídá za soulad zpracované dokumentace se všemi stanovisky účastníků řízení ve věci povolení stavby a vydaného stavebního povolení.

  - Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny zadavatele, dále dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících přípravu staveb. V průběhu každé dílčí etapy provádění díla (tzn. při zpracování jednotlivých stupňů PD) je zhotovitel povinen přizvat objednatele nejméně 3x ke konzultaci.

  - Obecné doporučené požadavky vyhlašovatele – stavební program:

- respekt k historickým, urbanistickým a architektonickým hodnotám místa

- kapacita amfiteátru 400 až 600 diváků

- zázemí amfiteátru pro diváky a účinkující s možným využitím Šlikova hrádku

- řešení komunikačního propojení pro pěší (předpokládané parkování na parcele p. č.3355/1) – pouze ve stupni studie

- ohled na archeologickou oblast (viz Dokumenty)

- lze využít i části parcely p.č. 3303/2, kde se nyní nachází GSM věž Vodafonu

- respekt k ekonomickým možnostem vyhlašovatele - celkové investiční náklady na výstavbu amfiteátru a rekonstrukci Šlikova hrádku cca 15 mil. Kč

#### Doba a místo plnění zakázky

  - Termíny plnění:

    - Zahájení prací: Ihned po podpisu smlouvy

    - Ukončení prací (etapy):

      - Projekt pro územní řízení – do 2 měsíců od podpisu smlouvy

      - Projekt pro stavební povolení – do 1 měsíce od vydání územního rozhodnutí

      - Projekt pro provádění stavby – 1 měsíc od vydání stavebního povolení

  - Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k uzavření smlouvy o dílo.

  - Za den ukončení dílčího plnění zakázky je považován den kdy:

    - Bude předán a zadavatelem schválen projekt pro územní řízení

    - Projekt pro stavební povolení bude předán zadavateli

    - Bude předána prováděcí dokumentace zadavateli

  - Místo plnění:

    - Stavba, tj. místo realizace předmětu této zakázky, se nachází v nezastavěné části města a v Hornické kulturní krajině Jáchymov.

    - Pozemky dotčené realizací veřejné zakázky:

| p.p.č. | Výměra (m2) | způsob užívání | druh pozemku | vlastník | katastrální území |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3303/2 | 5959 |  | ostatní plocha | Město Jáchymov | Jáchymov |
| St. P.č. 715 | 122 |  | Zastavěná plocha | Město Jáchymov | Jáchymov |

    - Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se uskuteční po předešlé telefonické nebo písemné dohodě (kontakt: Jan Hadrava, mobil – 606612017, hadrava@mestojachymov.cz; Karla Bláhová, mobil 777580093, blahova@mestojachymov.cz)

#### Způsob hodnocení nabídek

  - Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky hodnotící kritérium, kterým je ekonomická výhodnost nabídky.

    - Stanovení váhy dílčích kritérií.

- Výše nabídkové ceny bez DPH ……………………………………..          60%

- Architektonicko – urbanistický návrh řešení přírodního amfiteátru Šlikovka (Studie) ……………………………………………………………………….. 40%

    - Bodové hodnocení nabídek

- Výše nabídkové ceny

Počet bodů dílčího hodnotícího kritéria = 100 × hodnota minimální nabídky / hodnota posuzované nabídky x 0,6

- Architektonicko – urbanistický návrh řešení amfiteátru Šlikovka (Studie)

Bodové hodnocení:

Váha jednotlivých subkritérií 0-100 bodů

| 1 Soulad s krajinným rázem místa | 2 Komplexnost řešení |
| --- | --- |
| 60% | 40% |

Stanovení počtu bodů:

Počet bodů přiřazených jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím hodnocené nabídky se vynásobí % váhou jednotlivých dílčích hodnotících kritérií hodnocené nabídky, kterou těmto dílčím hodnotícím kritériím stanovil zadavatel, takto získané bodové hodnoty obou dílčích hodnotících kritérií hodnocené nabídky se poté sečtou.

Nabídky uchazečů se seřadí dle výše bodových hodnot, kterých nabídky dosáhly, a to od nabídky s nejvyšší bodovou hodnotou, až po nabídku s bodovou hodnotou nejnižší.

Uchazečům, jejichž nabídky v rámci kritéria B Architektonicko – urbanistické řešení amfiteátru Šlikovka (Studie) se umístí na 1- 4 místě, budou proplaceny náklady na zpracování Studie do výše 5 000,-Kč.

- Konečné pořadí uchazečů bude stanoveno součtem bodů získaných v jednotlivých hodnotících kritérií (A + B)

#### Požadavky na prokázání kvalifikace

  - Splnění kvalifikace, prokázání splnění kvalifikace v nabídce

    - Kvalifikaci splní dodavatel, který splní požadavky na

(a) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ,

(b) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ,

(c)technickou kvalifikaci v souladu s § 79 ZZVZ.

Dodavatelé ve svých nabídkách prokáží splnění základní, profesní a technické způsobilosti čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.

  - Způsob prokázání vybraným dodavatelem před podpisem smlouvy

    - Základní způsobilost

    - Vybraný dodavatel prokazuje jako podmínku podpisu smlouvy splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předloženímvýpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)

    - Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice

předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je

- oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,

- odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou

způsobilost zabezpečuje.

.

    - Technická kvalifikace

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje:

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením seznamu významných zakázek obdobného charakteru realizovaných uchazečem za poslední 3 roky s uvedením jejich obsahu a doby plnění. Z uvedeného seznamu musí být patrno, že uchazeč v uvedeném období realizoval nejméně 2 zakázky o minimální výši 100 tis. Kč bez DPH.

#### Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

  - Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena maximální se započtením veškerých nákladů (mj. také průzkumy a zaměření, správní poplatky, fotodokumentace, reprografické práce, dokumentace předkládaná účastníkům územního a stavebního řízení, dopravné apod.), rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

  - Nabídková cena bude uvedena v CZK

  - Nabídková cena bude uvedena v členění:

Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla s DPH.

| Projektová příprava- Rekonstrukce Šlikova hrádku a výstavba amfiteátru Šlikovka | Kč bez DPH | DPH | Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt pro územní řízení |  |  |  |
| Projekt pro stavební povolení |  |  |  |
| Projekt pro provádění stavby |  |  |  |
| Zakázka celkem |  |  |  |

#### Požadavky na zpracování Studie venkovního amfiteátru Šlikovka

Obsah není stanoven závazně, nedodržení níže uvedených bodů nepovede k

vyloučení návrhu ze soutěže.

Grafická část návrhu bude obsahovat:

a) širší vztahy 1:5000

b) návrh situace v měřítku 1:750

c) popis konceptu

d) zákres z ptačí perspektivy do digitálního modelu dle vybraného stanoviště

e) detaily navrženého řešení

Průvodní zpráva – obsah:

Průvodní zpráva bude obsahovat stručné objasnění

a) základních principů navrhovaného urbanisticko-architektonického řešení,

b) rozvržení funkcí,

c) výběr materiálů

d) kvalifikovaný odhad nákladů stavby

Digitální část:

Soutěžící předá 1 × CD / DVD, obsahující:

a) grafickou část ve formátu *.pdf a *.jpg,

b) textovou část ve formátu *.pdf a *.doc.

#### Platební podmínky:

Zadavatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohy. Fakturace bude probíhat po protokolárním dokončení a předání jednotlivých etap díla (viz odst. 5.3.) na základě zhotovitelem vystavené faktury. Ve faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část Ceny za provedení díla bez DPH a DPH stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. - o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury bude 14 dní. Za termín úhrady bude považován termín odepsání platby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

#### Smluvní pokuty a úrok z prodlení:

  - V případě prodlení dodavatele s termíny realizace dodávky je zadavatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny, a to za každý den prodlení.

  - V případě, že zadavatelem nebudou dodrženy smlouvou stanovené podmínky úhrady za realizaci zakázky, je dodavatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky, a to za každý den prodlení.

  - Dodavatel je povinen vedle smluvní pokuty nahradit zadavateli škodu, která by mu vznikla v souvislosti s prodlením dodání služeb, případně s nedodáním těchto služeb.

#### Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat, místo a termín otevírání obálek

  - Nabídky mohou uchazeči doručit osobně do podatelny Městské úřadu Jáchymov nebo doporučeně poštou na adresu Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov.

  - Nabídky musí být doručeny zadavateli nejpozději do 10.8.2017 do 13.00 hodin.

  - V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

#### Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídky budou předloženy v jednoduché formě v tomto pořadí:

  - Krycí list nabídky – (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je Přílohou č. 1 zadávací dokumentace).

  - Obsah nabídky.

  - Doklady, jimiž uchazeč prokáže splnění kvalifikace – v rozsahu a formě požadované touto zadávací dokumentací.(Vzor Příloha č. 2)

  - Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. (Uchazeč použije závazný vzor návrhu smlouvy o dílo – Příloha č. 4 zadávací dokumentace – a doplní jej pouze o požadované údaje.)

  - Případné další přílohy a doplnění nabídky.

13.7    Nabídka musí být podána v uzavřené obálce opatřené na uzavření přelepkami a razítky uchazeče a zřetelně označená Projektová příprava – Rekonstrukce Šlikova hrádku a výstavba přírodního amfiteátru Šlikovka NEOTVÍRAT, nabídka“.

  - Obálka musí být opatřena adresou, na kterou bude možné případně nabídku vrátit.

  - Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče, vytištěna nesmazatelnou formou a předložena v 1 výtisku.

#### Poskytování informací

  - V případě, že se během lhůty k podání nabídek změní podmínky zadávacího řízení, např. změní se termín dodání, změní se parametr požadovaného plnění apod., zadavatel sdělí tyto změny všem osloveným uchazečům.

  - Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

  - Při podání odpovědi na dotaz uchazeče ohledně podmínek zadávané zakázky zadavatel sdělí odpověď i se zněním původního dotazu všem osloveným uchazečům. Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace , tj. na profilu zadavatele link: https://ezak.olivius.cz/profile_display_13.html

Kontaktní osoba:    Jan Hadrava, MěÚ Jáchymov, nám. Republiky 1, tel. 353808130, mobil – 606612017, mail: hadrava@mestojachymov.cz

#### Další podmínky soutěže

  - V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v jednotlivých částech této zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v návrhu smlouvy o dílo.

  - Podá-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro doručování písemností zadavatele. Odesíláním písemností na uvedenou adresu se má za to, že ji zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky.

  - Příloho zadávací dokumentace je vzorová podoba smlouvy o dílo, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vítězem zadávacího řízení. Uchazeč musí v plném rozsahu respektovat návrh smlouvy o dílo a doplnit jej pouze o požadované údaje (sídlo uchazeče, doba podání nabídky, cena, datum a podpis)

  - Uchazeč, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení.

#### Doručování prostřednictvím profilu zadavatele

  - Oznámení o vyloučení uchazeče zadavatel uveřejní na profilu zadavatele.

  - Uveřejnění na profilu zadavatele se rozhodnutí o vyloučení pokládá za  doručené.

  - Oznámení o rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zadavatel uveřejní na profilu zadavatele.

  - Uveřejnění na profilu zadavatele se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Profil zadavatele: https://ezak.olivius.cz/profile_display_13.html

#### Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- soutěžní podmínky změnit

- nevracet uchazečům podané nabídky

- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaložil na účast v soutěži

- ověřit informace obsažené v nabídce u třetích osob

- zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.

#### Zadávací lhůta

Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou v délce 3 měsíců ode dne ukončení lhůty pro podání nabídek.

#### Uzavření smlouvy

Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy o dílo tak, aby smlouva byla uzavřena do deseti dnů od zveřejnění oznámení na profilu zadavatele. Odmítne-li vybraný uchazeč se zadavatelem smlouvu uzavřít nebo neposkytne-li řádnou součinnost, může zadavatel uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Odmítne-li uchazeč druhý v pořadí uzavřít smlouvu nebo neposkytne součinnost, tak je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s uchazečem, který skončil jako třetí v pořadí.

Zpracoval: Jan Hadrava

V Jáchymově dne 20. 6. 2017

Ing. Bronislav Grulich v.r.

starosta Města Jáchymov