Obec Josefov, Josefov 12, 357 09 Josefov, okres Sokolov

Název veřejné zakázky:

„Komunitní centrum Josefov“

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 a násl. zákona

Zadavatel:
Obec Josefov
Josefov 12
357 09 Josefov
IČ: 00519278

- Identifikační údaje zadavatele, osoba zastupující zadavatele a další informace

  - Identifikační údaje zadavatele

Název: Obec Josefov

Sídlo: Josefov 12, 357 09 Josefov
IČ: 00519278
Statutární orgán: Mgr. Jan Onak, starosta obce
Telefon: +420 352 672 325
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. – pobočka Sokolov

Číslo účtu: 11220391/0100
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.olivius.cz/profile_display_573.html

Datová schránka: g65amjj

Kontaktní osoba zastupující zadavatele:

Zadavatel je v zadávacím řízení smluvně zastoupen níže uvedenou osobou, která za zadavatele provádí úkony související s tímto zadávacím řízením včetně zajištění komunikace zadavatele s dodavateli.

ABRI, s. r. o.
Sídlo: Ondříčkova 537, Sokolov 356 01
IČ: 61679763
Kontaktní osoba: Linda Zemanová, jednatelka

e-mail: info@abri-dotace.cz

Telefon: +420 607 580 711

  - Označení osob, které vypracovaly část zadávací dokumentace

Níže uvedené části zadávací dokumentace vypracovala osoba odlišná od zadavatele:

| Část zadávací dokumentace | Označení osoby |
| --- | --- |
| Projektová dokumentace včetně soupisu prací, dodávek a služeb | CENTRA STAV, s. r. o., IČ: 25247107 Zahradní 928, Horní Slavkov 357 31 Odpovědný projektant: Ing. Leoš Ledvina Projektant: David Thol |
| Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace | ABRI, s. r. o., Ondříčkova 537, Sokolov 35601 IČ: 61679763 |

Zadání této veřejné zakázky se řídí zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (v platném znění). Podáním nabídky dodavatel akceptuje veškeré podmínky a požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci k tomuto zadávacímu řízení.

Záměr bude v případě chválení finančních prostředků realizován z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu. Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008176. Vybraný dodavatel je povinen vyhovět požadavkům poskytovatele finančních prostředků a dodržovat závazné pokyny jím udělované.

  - Zadávací dokumentace a její poskytování

Zadávací dokumentací se rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení. Celá zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu zadavatele po celou lhůtu pro podání nabídek.

- Druh a předmět plnění veřejné zakázky

  - Druh veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v režimu zákona, ve zjednodušeném podlimitním řízení dle §53 zákona.

  - Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací, dodávek a služeb nutných k provedení akce s názvem: „Komunitní centrum Josefov“, tak jak je to stanoveno v projektové dokumentaci, která je nedílnou přílohou této výzvy k podání nabídek. V rámci zadávacího řízení bude zajištěno zejména:

- vybudování objektu s názvem: „Komunitní centrum Josefov“ dle projektové dokumentace,

- provedení úprav vnitřních a vnějších povrchů, pokládky podlah a obložení v rámci výstavby objektu,

- provedení zemních prací souvisejících s výstavbou objektu,

- provedení kanalizačního řádu dle projektové dokumentace,

- apod.

Všechny činnosti jsou podrobně specifikovány v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí této výzvy k podání nabídek.

  - Hlavní předmět díla dle CPV: 45000000-7 Stavební práce.

  - Tato veřejná zakázka se nedělí na dílčí plnění. Dodavatel musí předložit nabídku na celý rozsah stavebních prací, dodávek a služeb které jsou vyžadovány v zadávací dokumentaci. Neúplné nabídky nebudou přijaty.

  - Podmínky plnění veřejné zakázky:

    - Dílo bude realizováno dle zadávací dokumentace a dle projektové dokumentace v nejvyšší normové jakosti a kvalitě při dodržení všech platných právních předpisů, příslušných TP, TKP a ČSN, pokud není v této zadávací dokumentaci uvedeno jinak.

    - Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní materiál, výrobek (nebo technologie) má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i materiálem, výrobkem nebo technologií srovnatelnou (v tomto případě účastník v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého alternativního výrobku).

    - Projektová dokumentace včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vymezující předmět této veřejné zakázky v podrobnostech pro zpracování nabídky, tvoří neoddělitelnou přílohu zadávací dokumentace.

  - Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 8.230.177,- Kč bez DPH.

Zadavatel stanovuje předpokládanou hodnotu zakázky jako cenu nejvýše přípustnou. Nabídky, které budou obsahovat nabídkovou cenu vyšší, než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky, budou z účasti na zadávacím řízení vyloučeny.

  - Požadavky na realizaci veřejné zakázky:

- provedení díla dle předložené projektové dokumentace, výkazu výměr a stavebního povolení,

- dodržování jednotlivých ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – Stavební zákon, vč. jeho prováděcích vyhlášek,

- zpracování a předání závazného harmonogramu prováděných prací objednateli, v členění po týdnech, který zhotovitel předloží jako součást své nabídky,

- účastník zajistí nakládku a odvoz zbylého a odpadového materiálu, úklid, poplatky za skládku, popř. skladování, a zajistí další případnou recyklaci a zpětné využití tohoto materiálu,

- zajištění všech zařízení staveniště potřebných pro řádné provedení díla včetně jeho likvidace,

- dbát na zabezpečení a uspořádání staveniště tak, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů,

- sjednání pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla, které bude uzavřeno dodavatelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby (včetně podzhotovitelů apod.),

- účastník zajistí vyklizení venkovních a vnitřních prostor, kde se dílo provádělo, do předání díla na náklady zhotovitele a provedení úklidu včetně likvidace zařízení staveniště; pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu, nejpozději ke dni předání a převzetí dokončeného díla zadavateli,

- provedení závěrečného úklidu místa provedení díla,

- zajištění dokladu o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (vyskytne-li se takový odpad), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

- předání objednateli 2 paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení nejpozději při přejímacím řízení; dále zhotovitel při přejímacím řízení předá objednateli veškeré doklady od použitých materiálů a zařízení použitých při realizaci stavby,

- součinnost pro řádnou kolaudaci stavby, s čímž bude spojena i samostatná účast zástupce dodavatele při závěrečné prohlídce stavby,

- další požadavky jsou uvedeny v přiložené projektové dokumentaci.

- Doba a místo plnění, prohlídka místa plnění veřejné zakázky

| Předpokládané zahájení plnění (v závislosti na ukončení zadávacího řízení): | 03. 2019 |
| --- | --- |
| Předpokládané ukončení plnění: | 12. 2019 |
| Zahájení realizace stavby: | do 10 dnů ode dne předání staveniště |

Zadavatel výslovně uvádí, že výše uvedené termíny jsou stanoveny toliko jako předpokládané.

- Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani zadavatel, ani dodavatel dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění nebude možné dodržet, posouvá se termín plnění (a všechny navázané termíny) o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění zahájit. Toto právo si zadavatel výslovně vyhrazuje. Dřívější termín dokončení díla je možný, stejně tak je možný dřívější termín zahájení plnění, vše po dohodě obou stran.

- Zadavatel si výslovně vyhrazuje právo prodloužit dodavateli dobu pro plnění díla v případě, že nebude možné plnit v důsledku klimatických či technologických podmínek. Doba plnění (a všechny navázané termíny) se pak prodlužuje o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze provádět dílo. Zadavatel si výslovně vyhrazuje právo prodloužit dodavateli dobu pro plnění díla v případě, že nebude možné plnit v důsledku opoždění dodávek materiálů nebo technologií, prokazatelně nezaviněných dodavatelem. Doba plnění se pak přiměřeně prodlouží o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze provádět dílo.

- Zadavatel si výslovně vyhrazuje právo prodloužit dodavateli dobu pro plnění díla v případě, že při realizaci díla vyvstane potřeba nepředpokládaných prací, dodávek nebo služeb, které budou mít vliv na termín dokončení díla. Doba plnění (vč. všech navázaných termínů) se pak prodlouží přiměřeně k povaze těchto víceprací.

- Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy.

- Dodavatel se bude při realizaci předmětu zadávacího řízení řídit zejména časovým harmonogramem prováděných prací, který doloží v rámci své nabídky.

Místo plnění: Stavba bude provedena na pozemku p. č. 837, k. ú. Luh nad Svatavou, Josefov 357 09, číslo LV: 1.  Místo pro provedení stavby je přesně stanoveno v projektové dokumentaci.

Prohlídka místa plnění: Zadavatel nebude realizovat prohlídku místa plnění. Místo plnění je volně přístupné, a tak se každý účastník může s místem plnění plně seznámit.

- Zadávací lhůta a jistota

  - Zadávací lhůta

    - Zadavatel stanovil v tomto řízení zadávací lhůtu dle § 40 zákona. Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami.

Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na 90 dní.

    - Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazeči, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy podle § 124 zákona nebo do zrušení zadávacího řízení.

  - Jistota

    - Zadavatel vyžaduje dle §41 složení jistoty ve výši: 150.000,- Kč.

    - Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou:

a) složení peněžní částky na účet zadavatele,

b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele,

c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

    - Poskytnutí jistoty prokáže účastník řízení formou:

a) sdělení údajů o provedené platbě zadavatel, jde-li o peněžní jistotu (bankovní účet zadavatele je uveden v úvodních ustanoveních této výzvy)

b) předložení originálu záruční listiny v elektronické podobě obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v odst. 4.2.4 jistotu, jde-li o bankovní záruku

c) předložení písemného prohlášení pojistitele v elektronické podobě obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v odst. 4.2.4 jistotu, jde-li o pojištění záruky.

    - Zadavatel má právo na plnění z jistoty, pokud účastníku zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení podle § 122 odst. 7, nebo § 124 odst. 2.

    - Účastník je povinen zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty.

    - Jistota bude vrácena dle ustanovení §41 zákona.

- Kvalifikační předpoklady

Dodavatel je povinen do konce lhůty pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

- splní základní způsobilost podle ust. §74 zákona (blíže bod 5.3),

- splní profesní způsobilost podle ust. § 77 zákona (blíže bod 5.4.),

- splní technickou kvalifikaci podle ust. § 79 zákona (blíže bod 5.5).

a další podmínky níže uvedené.

  - Pravost dokladů k prokázání kvalifikace

    - Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženými elektronické podobě a v prostých kopiích.

    - V případě cizojazyčných dokumentů připojí účastník k dokumentům překlad do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Tato možnost se týká všech dokladů, nejen dokladů k prokázání splnění kvalifikace.

  - Forma dokladů k prokázání kvalifikace

    - Doklady mohou dodavatelé nahradit, v souladu s ust. §53 odst. 4 zákona, čestným prohlášením (vzor prohlášení viz příloha č. 2.2 a č. 2.1) nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky. Zadavatel si může kdykoliv v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopí dokladů o kvalifikaci.

    - Vybraný dodavatel je povinen zadavateli před uzavřením smlouvy dle § 122 odst. 3 zákona na jeho výzvu, předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci v elektronické podobě. Pokud má zadavatel tyto doklady od vybraného dodavatele k dispozici z předchozích výběrových/zadávacích řízení, je vybraný dodavatel povinen již v nabídce označit tyto doklady včetně uvedení názvu daného výběrového/zadávacího řízení. Rovněž dodavatel není povinen tyto doklady předložit, pokud tak již učinil při podání nabídky.

    - Nedoložení originálu či ověřené kopie vyžadovaných dokladů je považováno za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu §124 odst. 1 zákona při kterém bude aplikováno ustanovení § 122 odst. 7 zákona.

  - Základní způsobilost dle ust. §74 zákona.

    - Základní způsobilost splňuje dodavatel který:

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu 134/2016 o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele; podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; podává-li nabídku právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu;

- nemá v České republice (dále jen „ČR“) ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen daňový nedoplatek (§74 odst. 1 písm. b),

- nemá v ČR ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (§74 odst. 1 písm. c),

- nemá v ČR ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§74 odst. 1 písm. d),

- není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (§74 odst. 1 písm. e).

Dodavatel prokazuje výše uvedenou základní způsobilost ve vztahu k ČR předložením:

- výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) pro všechny osoby uvedeny v čl. 5.3.1 písm. a) tj. fyzickou či právnickou osobu dodavatele, všechny členy jejího statutárního orgánu, je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, pak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby atd.,

- potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b), že nemá v ČR nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- písemného čestného prohlášení dle k § 74 odst. 1 písm. c), že nemá v ČR ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejném zdravotním pojištění,

- písemného čestného prohlášení dle § 74 odst. 1. písm. b), že nemá v ČR ve vztahu ke spotřební dani nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k §74 odst. 1. písm. d), že nemá v ČR ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- výpis z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k §74 odst. 1. písm. e).

Doklady předložené k prokázání základní způsobilosti musí prokazovat splnění uvedených kritérií způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky, dle § 53 odst. 4 zákona.

  - Profesní způsobilost dle § 77 zákona

    - Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (dle §77 odst. 1), je-li v něm dodavatel zapsán, či jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

- dokladu o oprávnění podnikání (§77 odst. 2, písm. a) v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy toto oprávnění vyžadují k těmto stavebním pracím, tj. výpisu z živnostenského rejstříku dle živnostenského zákona nebo živnostenského listu, resp. jiná oprávnění k podnikání s předmětem podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

- dokladu o odborné způsobilosti (§77 odst. 2 písm. c) - osvědčení o autorizaci v oboru: pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, která bude zabezpečovat odborné vedení provádění zakázky (stavbyvedoucí).

V případě, že se bude jednat o zaměstnance dodavatele je povinen formou čestného prohlášení (vzor příloha č. 4) doložit tento zaměstnanecký vztah osoby prokazující odbornou způsobilost k dodavateli (např. na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti). Toto prohlášení není nutné dokládat u osoby statutárního zástupce či člena statutárního orgánu účastníka.

V případě, že autorizovaná osoba není zaměstnancem dodavatele, ale vykonává pro něj činnost na základě obchodně právní smlouvy (např. příkazní smlouva) apod., pak dodavatel spolu s osvědčením o autorizaci v nabídce doloží také písemný závazek této osoby, k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky v rozsahu zabezpečení odborného vedení provádění zakázky a další doklady k prokázání kvalifikace prostřednictvím jiné osoby dle dále uvedeného bodu 6.3. Vzor písemného závazku pro autorizovanou osobu je přílohou č. 3.  Na místo písemného závazku lze doložit také přímo konkrétní smlouvu uzavřenou mezi dodavatelem a autorizovanou osobou obsahující tento závazek.

    - Doklad nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. Pokud byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

  - Technická kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. a) zákona

    - Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace předložením seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí, identifikace objednatele a osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto prací – alespoň pro jednu doloženou stavební práci viz odst. 5.5.3 (vzor osvědčení je přílohou č. 5.1.).

    - Doba poskytnutí v posledních pěti letech není splněna, pokud dané stavební práce nebyly v této době dokončeny, tj. řádně protokolárně předány objednateli.

    - Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace vyžadované dodavatelem předložením seznamu poskytnutých významných stavebních prací v následující minimální úrovni:

- uvést alespoň jednu (1) referenční zakázku na výstavbu nebo rekonstrukci kulturního, komunitního či společenského centra (kulturním, komunitním a společenským centrem se rozumí např. knihovny, kulturní domy, kina, divadla, galerie, muzea, budovy pro vědu a výzkum, multikulturní centra, aj.) ve finančním objemu min. 3.500.000,- Kč bez DPH za takovou zakázku (jedná se o celkovou hodnotu referenční zakázky, tj. komplexní výstavba nebo rekonstrukce včetně činností jako realizace zpevněných ploch, sadové a terénní úpravy, dodávky mobiliáře, aj.) vzor seznamu je přílohou č. 5.

  - Předložení čestných prohlášení k prokázání způsobilosti

Čestná prohlášení pro prokázání způsobilosti mohou předložit dodavatelé buď: prostřednictvím formuláře – přílohy č. 2.1. K tomuto formuláři dodavatelé současně doloží veškeré výše uvedené doklady (postačují prosté kopie) požadované zadavatelem k prokázání základní a profesní způsobilosti dle č. 5.3 a 5.4 této zadávací dokumentace, nebo jestliže si dodavatel zvolí prokázání veškeré kvalifikace pouze prostřednictvím čestného prohlášení, použije příslušný formulář obsažený v příloze č. 2.2.

- Požadavky na prokázání kvalifikace

  - Nesplnění kvalifikace

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem z účasti v zadávacím řízení vyloučen.

  - Prokázání kvalifikace v případě zahraničních osob

Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu ČR, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; doklad se předkládá s překladem do českého jazyka s výjimkou slovenského jazyka, jenž se nepřekládá.

  - Prokázání části kvalifikace prostřednictvím jiných osob

    - Dodavatel může určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti požadované zadavatelem, s výjimkou předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (dle §77 odst. 1), pokud takový zápis jiný právní předpis vyžaduje, prokázat prostřednictvím jiných osob. Pokud dodavatel prokazuje kvalifikaci prostřednictvím jiných osob je povinen dle ust. §83 odst. 1 zákona předložit:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, jiné osoby dle § 75 odst. 1, písm. f),

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

- doklady o splnění základní způsobilosti jiné osoby dle bodu 5.3 této zadávací dokumentace,

- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že tento požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle ust. §79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí písemný závazek obsahovat rovněž závazek, že jiné osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

    - Jiné osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazuje kvalifikaci ve veřejné zakázce, musí reálně v rámci veřejné zakázky poskytovat dané plnění při její realizaci dle závazku s vybraným dodavatelem. Výměna těchto jiných osob je přípustná pouze za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími požadovanou kvalifikaci ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby.

  - Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky

    - V případě společné účasti dodavatelů musí každý z dodavatel prokázat splnění základní způsobilosti dle ust. § 75 odst. 1) zákona a profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1) zákona, tj. doložit výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence. Ostatní způsobilost dokládají společně, tedy každý z nich může prokázat pouze některou ze způsobilostí, některý oprávnění k podnikání, jiný doložení splnění významných stavebních prací apod.

    - Nabídka více dodavatelů musí být podepsána způsobem, který právně zavazuje všechny tyto dodavatele a jeden z dodavatelů bude určen jako vedoucí účastník odpovědný za zakázku. Zadavatel zároveň požaduje, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé, podávající společnou nabídku, společně a nerozdílně.

  - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, předložení certifikátu a využití informačního systému veřejné správy.

    - Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nahrazuje tento výpis doklad prokazující profesní způsobilost v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti. Výpis ze seznamu nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být profesní způsobilost prokázána starší než tři měsíce.

    - Platným certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů lze v zadávacím řízením prokázat kvalifikaci či její část. Tímto certifikátem lze osvědčovat splnění jakéhokoliv druhu kvalifikace. Dodavatel je pak kvalifikován v rozsahu uvedeném v tomto certifikátu.

    - Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 365/2000 Sb., nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace jsou-li takové údaje nezbytné.

  - Změny v kvalifikaci účastníka zadávacího řízení

    - Dojde-li po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 88 zákona povinen tuto změnu zadavatel do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:

a) podmínky kvalifikace zůstávají nadále splněny,

b) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

- Obchodní a platební podmínky

  - Zadavatel stanovil obchodní a smluvní podmínky formou závazného návrhu smlouvy o dílo uzavírané dle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (příloha č. 6), jejíž obsah jsou dodavatelé povinni plně respektovat. Dodavatelé doplní tento návrh na ŽLUTĚ vyznačených místech o požadované údaje nutné pro její úplný obsah (identifikační a kontaktní údaje, cena za předmět plnění atd.) a předloží jej jako součást své nabídky. Dodavatel není oprávněn do textu obchodních podmínek jinak zasahovat či je měnit.

  - Každý dodavatel předloží vyplněný a elektronicky podepsaný návrh smlouvy o dílo (příloha č. 6) jako nedílnou součást své nabídky. Smlouva musí být elektronicky podepsána oprávněnou osobou (statutárním orgánem) v souladu se závazným způsobem podepisování, např. uvedeném v obchodním rejstříku nebo osobou zmocněnou vč. doložení tohoto oprávnění (např. plné moci) v nabídce.

  - Zadavatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohy.  Platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč) a rovněž veškeré cenové údaje v nabídce budou v této měně. Platební styk bude prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele a bude se uskutečňovat na základě dílčích měsíčních faktur, které budou vystaveny na základě soupisu provedených prací potvrzeného odpovědným zástupcem zadavatele. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní.

  - Požadovaná záruční doba: na stavební práce je v délce 60 měsíců.

- Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

  - Nabídková cena bude stanovena jako cena závazná a konečná. Bude uvedena v přiložené Smlouvě o dílo (příloha č. 6). Zde bude uvedena cena v Kč včetně DPH a cena bez DPH, u celkové ceny také výše DPH.

  - Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady dodavatele spojené s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, dle požadavků této zadávací dokumentace. Nabídka bude obsahovat oceněný výkaz výměr obsažený v zadávací dokumentaci (příloha č. 7 – Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

  - Účastník není oprávněn výkaz výměr jinak upravovat či je měnit.  Dále je povinen zahrnout (promítnout) do nabídky všechny náklady související s řádným a úplným dokončením díla.

- Hodnotící kritéria a metoda vyhodnocení nabídek

  - Zadavatel bude hodnotit nabídky podle jejich ekonomické výhodnosti, přičemž ekonomickou výhodnost stanoví na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH (váha kritéria 100 %). Nabídková cena bude též doplněna do návrhu smlouvy o dílo a součtem oceněných položek bude obsažena také ve výkazu výměr.

  - Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH (váha kritéria 100%) od nejnižší až po nejvyšší hodnotu. Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou za celý předmět veřejné zakázky.

- Podmínky pro zpracování a podání nabídky

  - Veškeré nabídky budou dodavateli předloženy elektronicky, prostřednictvím elektronického nástroje (profilu zadavatele) v 1 vyhotovení a v českém jazyce. Adresa profilu zadavatele je uvedena v úvodních ustanoveních této výzvy k podání nabídek.

  - Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG.

  - Pro podání elektronické nabídky je vyžadována registrace. Každý účastník se musí před podáním nabídky zaregistrovat na příslušném elektronickém nástroji jako dodavatel (uveden v úvodních ustanoveních výzvy k podání nabídek). Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že registrace nemusí být provedena obratem, proto si musí každý účastník zajisti řádnou registraci s předstihem, před datem ukončení příjmu elektronických nabídek.

  - Nabídky doručené po lhůtě pro podání nabídek se nepovažují za podané a nebudou otevírány, resp. nebudou připuštěny do procesu posuzování a hodnocení nabídek.

  - Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.

  - Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku, v souladu s ust. § 107 odst. 3 zákona. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

  - Podáním své nabídky dodavatel zcela a bez výhrad akceptuje podmínky tohoto zadávacího řízení a stanovené smluvní podmínky (závazný návrh smlouvy), které jsou součástí zadávací dokumentace. Neakceptování zde uvedených požadavků bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

  - Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení. Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!).

- Podmínky a požadavky na zpracování nabídky – obsah podané nabídky

  - Všechny nabídky budou splňovat stanovené požadavky, budou podány v elektronické podobě a musí obsahovat:

1) Krycí list nabídky – vyplněná a podepsaná příloha č.1

2) Doklady prokazující způsobilost a splnění kvalifikace, tj. buď přímo samotné doklady (kopie), nebo čestné prohlášení o splnění kvalifikace případně jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky v požadovaném rozsahu dle požadavků uvedených v čl. 5 zadávací dokumentace (vzory prohlášení viz příloha č. 2.1 nebo 2.2) + doklady prokazující technickou kvalifikaci.

V případě předkládání již samotných dokladů bude nabídka obsahovat:

- doklady prokazující základní způsobilost dodavatele dle bodu 5.3.1.,

- doklady prokazující profesní způsobilost dodavatele, tj. výpis z obchodního rejstříku, oprávnění k podnikání a osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby a další.

- doklady prokazující technickou kvalifikaci.

3) Doklady k prokázání části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby dle bodu 6.3.1. (tj. výpis z obch. rejstříku je-li v něm zapsána, doklady k prokázání splnění chybějící části kvalifikace jinou osobou.

4) Čestné prohlášení o zaměstnávání autorizované osoby – stavbyvedoucího (příloha č. 4) je-li relevantní

5) Návrh smlouvy o dílo – vyplněný a oprávněnou osobou podepsaný - příloha č. 6

6) Vyplněný výkaz výměr – příloha č. 7

7) Případně další dokumenty (smlouva o společnosti v případě společné nabídky, plná moc aj.)

8) Závazný harmonogram prováděných prací v členění po týdnech.

9) Originál dokladu o poskytnutí jistoty dle bodu 4.2.

- Lhůta a místo pro podání nabídek

  - Lhůta pro podání nabídek do: 18. 12. 2018 do 09:55 hod.

  - Veškeré nabídky musí být doručeny zadavateli elektronicky, prostřednictvím elektronického nástroje, kterým je profil zadavatele na adrese: https://ezak.olivius.cz/profile_display_573.html

  - Před podáním nabídky se musí každý dodavatel registrovat do systému (pokud již není zaregistrován) a postupovat dle pokynů uvedených na příslušných stránkách.

  - Zadavatel uvádí, že nebude přijímat nabídky v listinné podobě. Pokud bude zadavateli doručena nabídka v listinné podobě, nebude tato připuštěna do procesu otevírání nabídek.

- Otevírání elektronických nabídek

  - Otevírání elektronických nabídek se uskuteční, dle znění § 109 zákona, dne 18. 12. 2018 po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

  - Elektronické otevírání nabídek je dle ustanovení § 109 neveřejné.

- Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci

  - Dodavatelé jsou oprávněni po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná (elektronická) žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.  Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud nebyla žádost podána včas. Písemná žádost nemusí být opatřena elektronickým podpisem.

  - Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace mohou (zadavatel upřednostňuje tuto formu komunikace) dodavatelé písemně (e-mailem) zaslat osobě zastupující zadavatele na e-mail: info@abri-dotace.cz. V žádosti dodavatel uvede své identifikační a kontaktní údaje a název této veřejné zakázky. Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku podle odstavce 14.1, uveřejní zadavatel na svém profilu zadavatele: Vysvětlení zadávací dokumentace vč. přesného znění žádosti bude uveřejněno na profilu zadavatele https://ezak.olivius.cz/profile_display_573.html.

  - Z výše uvedených důvodu zadavatel doporučuje všem účastníkům průběžně sledovat profil zadavatele, aby tak měli k dispozici po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek kompletní a aktuální zadávací podmínky.

  - V případě změny nebo doplnění zadávací dokumentace bude zadavatel postupovat v souladu s ustanovením § 99 zákona.

  - Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace/podmínek bude oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna (uveřejněna na profilu zadavatele).

  - Dodavatel může žádost o vysvětlení zaslat i jinou formou, která je v souladu se zákonem.

- Součinnost vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy

  - Zadavatel požaduje po vybraném dodavateli poskytnutí součinnosti nezbytné k uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky v rozsahu dále stanoveném v tomto čl. zadávací dokumentace, a to na základě výzvy k uzavření smlouvy zadavatele, kterou zadavatel odešle po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

  - Zadavatel bude na základě výzvy po vybraném dodavateli požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, v elektronické podobě, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

  - Pokud vybraný účastník odmítne uzavřít smlouvu nebo zadavateli neposkytne dostatečnou součinnost k jejímu uzavření, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního hodnocení nabídek nebo elektronické aukce nebo z výsledku nového hodnocení.

  - Zadavatel bude u vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou zjišťovat údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. Nezjistí-li zadavatel údaje o skutečném majiteli postupem podle výše uvedeného, vyzve vybraného dodavatele k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci o skutečných majitelích nebo:

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písm. a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

2. seznam akcionářů,

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na ziku,

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

  - Účastník, který nepředloží údaje dle výše uvedeného bude z účasti na zadávacím řízení vyloučen.

- Další práva vyhrazená zadavatelem

  - Zadavatel si vyhrazuje právo dle ust. §53 odst. 5) uveřejnit oznámení o výběru nevhodnější po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele s tím, že v takovém případě se považuje oznámení o výběru nejvhodnější nabídky za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným účastníkům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejňovat oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení na profilu zadavatele. V souladu s §53 odst.5) se takto uveřejněná oznámení považují za doručená, všem účastníkům řízení, okamžikem jejich uveřejnění na profilu zadavatele. Proto zadavatel důrazně doporučuje pravidelně sledovat profil zadavatele. Zadavatel na základě výše uvedeného upozorňuje, že účastníkům nebude poštovní službou doručováno oznámení o výběru ani příp. oznámení o vyloučení.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

  - Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli bude probíhat písemně, v elektronické podobě a v českém jazyce.

  - Vybraný dodavatel je povinen poskytnout součinnost dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  - Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu stanovenou v českých právních předpisech.

  - Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.

  - Každá faktura musí být označena číslem projektu.

  - Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

  - Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat pouze elektronicky.

Přílohy této výzvy vč. zadávací dokumentace

Příloha č. 1 až č. 5.1 - Krycí list a další dokumenty
Příloha č. 6 - Závazný návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 7 – Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 8 – Projektová dokumentace

V Josefově dne 23. 11. 2018

Předkládá se originální soubor v elektronické podobě včetně elektronických podpisů.

Předkládá se originální soubor v elektronické podobě včetně elektronických podpisů.