NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

na restaurátorské práce na restaurování maleb ambitů kostela Bolestné Panny Marie

v Mariánských Radčicích uzavřená dle ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. mezi smluvními stranami:

objednatelem:   Cisterciácké opatství Osek

Se sídlem: Rooseveltova 1, 417 05 Osek.

Zastoupeným:  MVDr. Jindřichem Koskou

IČ: 49086910

Bankovní spojení : ČS a.s.

Číslo účtu: 1061275379/0800

a

zhotovitelem:    …………………………

Se sídlem:

Zastoupeným:

IČ:

Licence MK ( č.j., ze dne)

Bankovní spojení :

Číslo účtu:

I.

#### Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést záchranu nejohroženější části maleb ambitů kostela Bolestné Panny Marie v Mariánských Radčicích dle přiloženého rozpočtu a dle vydaného závazného stanoviska památkové péče. Objednatel se zavazuje převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně realizované a předané dílo níže sjednanou cenu. Při předání díla bude předána restaurátorská zpráva objednateli, NPÚ a ORP Litvínov.

II.

#### Doba plnění díla

- Předpokládaný termín zahájení prací:

- Předpokládaný termín dokončení prací 1. etapy (max. však do 31.10.2019):  		:

- Doba plnění celé zakázky:	max. 4 roky

- Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo dle finančních možností objednatele Další etapy se budou odvíjet v návaznosti na finanční možnosti objednatele a výši získaných dotačních prostředků.

III.

Cena díla

1.   Celková cena za realizaci díla činí:

Celková cena 		:  	……………….,- Kč

DPH		             :  	15%………………….,- Kč

Celková cena s DPH	:  	………………….,- Kč

IV.

##### Platební podmínky a fakturace

- Zhotovitel nebude fakturovat dříve, dokud neobdrží od objednatele informaci, že tento již obdržel na svůj účet alespoň část dotačních prostředků, o které v souvislosti s restaurováním požádal.

- Zhotovitel bude fakturovat vždy po každé etapě na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků.

- Splatnost jednotlivých faktur bude činit 21 dnů od data jejich vystavení zhotovitelem. Lhůty splatnosti jsou objednatelem dodrženy, pokud nejpozději poslední den splatnosti je připsána příslušná částka na účet zhotovitele.

- Pokud nebude daňový doklad (faktura) obsahovat náležitosti podle příslušného předpisu, vrátí jej objednatel zhotoviteli. Nová lhůta splatnosti daňového dokladu začíná plynout datem jeho nového vystavení.

- Zhotovitel byl seznámen se skutečností, že v případě neposkytnutí finančního příspěvku od obecních, krajských a státních orgánů, může objednatel od smlouvy písemně odstoupit, a to bez jakýchkoliv sankci ze strany zhotovitele.

- Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedená cena díla bez DPH je cenou konečnou a maximální a obsahuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení a dokončení plnění předmětu zakázky včetně nákladů na zařízení staveniště.

V.

#### Práva a povinnosti smluvních stran při dodání díla

1.	Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli bude staveniště předáno prosté práv třetích osob a ve stavu umožňujícím zahájení díla v termínu dohodnutém v této smlouvě.

2.	Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění.

3.	V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s pokyny zástupce památkové péče, je zhotovitel povinen ve lhůtě, která bude dohodnuta, uvedené nedostatky odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

4.	V průběhu provádění díla má právo objednatel v souladu s požadavky památkové péče a po dohodě se zhotovitelem svolávat kontrolní dny.

5.	Zhotovitel musí udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstranit odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s příslušnými správními předpisy.

6.	Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami.

7.   Veškeré práce při dodržení kvalitativních podmínek, jsou kryty nabídkovou cenou.

8.  Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména nesmí klást zhotoviteli žádné právní a fyzické překážky při provádění a dokončení díla.

9. Na záchraně maleb bude pracovat přímo vybraný restaurátor. Bez jeho účasti nesmí být práce na malbách prováděny. Restaurátor může být při těchto pracích zastoupen jiným restaurátorem při splnění dvou podmínek 1/ oznámí to předem objednateli 2/ zastupující restaurátor bude držitelem potřebné licence.

VI.

Předání a převzetí díla

1.	Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením, tzn. oboustranným podpisem přejímacího zápisu. Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít při předání a převzetí jedinou vadu nebo jediný nedodělek.

2.          Dílo, které bude obsahovat vady nebo nedodělky, může být objednatelem převzato, pokud se bude jednat o takové vady nebo nedodělky, které neztěžují ani neznemožňují užívání díla a jsou pouze ojedinělé a drobné.

3.	V případě, kdy se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo se jedná o jiné vady, které není možné charakterizovat jako drobné či ojedinělé, potom je povinnost zhotovitele dodat dílo řádným provedením splněna až tehdy, kdy odstraní poslední takovou vadu nebo nedodělek nebo kdy poskytne slevu z ceny díla.

4.	Pokud jde o průběh přejímacího řízení, zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před předpokládaným převzetím objednatele k účasti na přejímacím řízení. Zhotovitel na přejímacím řízení zajistí přítomnost všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná.

5.	Dílo musí být převzato zápisem, který podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran a odborný zástupce NPÚ. Přejímací zápis obsahuje zejména:

a)	zhodnocení jakosti díla,

b)	prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,

c)	soupis příloh.

6.	Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, tedy přejímací zápis podepsat, potom je povinen připojit písemné zdůvodnění příčin nepřevzetí díla v zápise o předání a převzetí.

7.	Zhotovitel je do 10 dnů od převzetí díla povinen vyklidit staveniště.

VIII.

Záruka za jakost a reklamační podmínky

1.	Zhotovitel poskytuje záruku na provedené restaurátorské práce po dobu 60 měsíců ode dne potvrzení Protokolu o předání a převzetí díla.

2.	V případě zjištění vady díla v průběhu záruční lhůty uplatní reklamaci objednatel u zhotovitele písemnou formou. V reklamaci objednatel závady popíše, případně uvede, jak se projevují. Zhotovitel je povinen odstranit závady bez zbytečného odkladu, v termínu stanoveném po dohodě s objednatelem. Výjimkou může být situace, kdy odstranění vady brání klimatické podmínky. V takovém případě zhotovitel odstraní reklamační závady bez zbytečného odkladu v okamžiku, kdy to klimatické podmínky umožní.

IX.

#### Majetkové sankce

1.   Při nedodržení termínu dokončení díla a termínů stanovených pro odstranění vad a nedodělků, je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,01 % z celkové smluvní částky za každý započatý den prodlení.

2.    Při nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu (faktury) je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení

## X.

## Informace o zpracování osobních údajů

- Prostřednictvím ustanovení tohoto článku plní objednatel svou povinnost podle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

- V souvislosti s uzavřením a následným plněním této smlouvy zpracovává objednatel jako správce údajů ve smyslu GDPR osobní údaje zhotovitele.

- Objednavatel zpracovává osobní údaje uvedené v této smlouvě a osobní údaje (kontaktní údaje) získané v rámci přípravy smlouvy.

- Osobní údaje podle bodu 2 jsou zpracovávány za účelem plnění této smlouvy, za účelem vedení účetnictví objednatele a za účelem ochrany oprávněných zájmů objednatele v případě sporů vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a z titulu oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby.

- Osobní údaje podle bodu 2 budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a podle ustanovení platného spisového a skartačního plánu po dobu 10 let následujících po skončení smluvního vztahu.

- Objednatel jmenoval v souladu se svými povinnosti podle GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého je možné kontaktovat na tel. čísle 703 454 451 nebo na e-mailové adrese gdpr@dltm.cz.

- Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou předány Biskupství litoměřickému za účelem schválení smlouvy, které je nezbytné k nabytí platnosti smlouvy podle předpisů Církve římskokatolické, a zároveň za účelem zanesení této smlouvy do evidence litoměřické diecéze.

XI.

Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy mezi stranami plynoucí z této smlouvy se řídí Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

- Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze písemně, formou číslovaných dodatků potvrzených

oběma stranami.

- Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, pro každou smluvní stranu jedenkrát a jedenkrát pro

Biskupství Litoměřické.

- Výslovně se stanoví, že dílo nelze realizovat o nedělích a při jiných významných církevních svátcích, o kterých bude zhotovitel vyrozuměn v zápise ve stavebním deníku (významné mše, poutě atp.).

- Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a po připojení souhlasu Biskupství litoměřického.

V …………………dne:

…………………………                                                …………………………

zhotovitel                                                                           objednatel

Biskupství litoměřické

Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek

generální vikář