SMLOUVA O DÍLO

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

I.

Smluvní strany

MĚŠŤANSKÁ BESEDA PLZEŇ s.r.o.

zastoupená: 	Ing. Ivanem Jáchimem, jednatelem

sídlo: 	Dominikánská 281/3, 301 00 Plzeň

IČ: 	61775134

DIČ:  	CZ61775134

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen "objednatel")

a

………………………………..

zastoupená:

sídlo:

- IČ:

- DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen "zhotovitel")

Preambule

Tato smlouva se uzavírá na základě podlimitní veřejné zakázky vyhlášené objednatelem dne 17. června 2019 pod názvem „Dodávka interiérového vybavení kavárny Měšťanské besedy“- část B – Dodávka a montáž zabudovaného interiéru kavárny, v souladu se zadávací dokumentací objednatele a s nabídkou zhotovitele doručenou objednateli dne……………..  2019.

II.

Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je dodávka a montáž interiérového vybavení kavárny budovy Měšťanské besedy v Plzni, Kopeckého sady 13 (budovy čp. 59 postavené na pozemku p. č. 5736/1-Měšťanská beseda je nemovitou kulturní památkou) jejíž je objednatel nájemce na základě nájemní smlouvy, a to v rozsahu dle zadávací dokumentace, nabídky zhotovitele a projektové dokumentace, „KAVÁRNA – MĚŠŤANSKÁ BESEDA“ zpracované společností DL STUDIO, s.r.o., IČ: 27568067, Prvního pluku 347/12A, Praha 8, 186 00, spočívající zejména ve výrobě a v dodání interiérového vybavení  kavárny ( lavice, stoly, pult, zápultí, absac, obklady stěn, parapety), dopravy na místo určení, montáže a likvidace z toho vzniklého odpadu.

Podrobný popis činností je uvedený v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

(dále jen „dílo“).

- Dílo musí splňovat požadavky této smlouvy, zadávací dokumentace, projektové dokumentace       a veškerých právních předpisů vztahujících se k předmětu díla.

III.

Doba plnění

- Zhotovitel je povinen provést dílo do 80 dnů od podpisu této smlouvy.

- Objednatel si vyhrazuje změnu závazku spočívající v prodloužení termínu provést dílo v případě, že stavební práce předcházející provedení díla dle této smlouvy nebudou realizovány ve stanoveném termínu.  V takovém případě je objednatel oprávněn prodloužit termín realizace díla o dobu, po kterou zhotovitel nemohl plnit dílo dle této smlouvy.

IV.

Místo plnění

- Místem plnění díla je budova specifikovaná v čl. II této smlouvy.

V.

Cena díla

### Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši:

Celková cena bez DPH:                                           ,-- Kč

(slovy:         )

Částka DPH 21% ve výši:                                           ,- Kč

(slovy:                          )

Celková cena s DPH:                                               ,-- Kč

(slovy:     )

  - Příslušná daň z přidané hodnoty bude účtována dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). V případě, že dojde ke změně sazby DPH, bude tato sazba odpovídajícím způsobem upravena.

  - Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná.

  - V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nezbytné pro řádné splnění díla (např. doprava, montáž,  likvidace vzniklého odpadu apod.).

VI.

Platební podmínky

- Úhrada za dílo bude provedena na základě daňového dokladu (dále ve smlouvě jen "faktura").

- Zhotovitel je povinen vystavit a objednateli předložit k odsouhlasení soupis dodaných prvků interiéru před vystavením faktury.

- Fakturu za splnění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli k úhradě do 14 dnů od splnění závazku zhotovitele dle této smlouvy. Splněním závazku je dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

- Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. smluvních pokut, náhrady škody aj.).

- Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy musí faktura obsahovat i tyto údaje:

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),

- vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila.

- Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup  (§ 98 písm. d)  zákona o DPH).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.

- V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění  platby ze strany objednatele  na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona o DPH),  má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli  uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně  sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH.

- Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost, bude chybně vyúčtována cena nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury do 3 dnů od doručení. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotoveného dokladu.  Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VII.

Práva a povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je povinen předat dílo v dohodnutém termínu, rozsahu a kvalitě v souladu s technickou specifikací a projektovou dokumentací.

- V případě, že zhotovitel plní část díla prostřednictvím poddodavatele, odpovídá za výsledek případného provedení části díla poddodavatelem zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen změnu poddodavatele předem projednat s objednatelem. Zhotovitel je povinen mít ke změně poddodavatele písemný souhlas objednatele.

- Zhotovitel je povinen si zajistit písemný souhlas objednatele v případě změny (např. rozšíření) plnění díla zajišťovaného poddodavatelem oproti specifikaci uvedené v nabídce zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

- Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady v projektové dokumentaci, nebo její nedodržení příslušných norem. V případě, že na tyto vady neupozorní a dílo provede dle projektové dokumentace, jako odborná firma ručí v plném rozsahu za provedené dílo.

- Zhotovitel je povinen dodržovat při plnění smlouvy veškeré platné právní předpisy týkající se zejména požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí, apod.

- Zhotovitel je povinen při plnění díla dodržovat zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel je povinen veškerý vzniklý odpad ukládat na vyhrazené místo a odvážet minimálně 1 x týdně.

- Zhotovitel je povinen mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě min. ve výši odpovídající pojistné částce 5 mil. Kč (slovy: pět miliónů korun českých) po celou dobu platnosti této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti čistotu a po dokončení práce provést úklid.

- Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dní po podpisu smlouvy předat objednateli harmonogram prací.

- Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti čistotu a po dokončení práce provést denně úklid.

VIII.

Povinnosti objednatele

- Objednatel je povinen umožnit přístup zaměstnancům zhotovitele v dohodnuté době do prostor zahrnutých do rozsahu díla.

- Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli plnění díla podle jeho vymezení v čl. II smlouvy.

IX.

Reklamace a záruka díla

- Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku v délce 36 měsíců.

- Záruka počíná běžet ode dne předání díla objednateli na základě protokolu o předání a převzetí díla, podepsaného odpovědnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady díla, je povinen provedenou opravu objednateli předat a sepsat o tom předávací protokol.

- Zhotovitel je povinen bezúplatně odstranit právem reklamovanou vadu díla.

- Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou.

- Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je zhotovitel povinen odstranit závady zjištěné při předání díla nebo v záruční lhůtě do 20 dnů od uplatnění písemné reklamace, a to i v případě, že oznámené vady neuznává. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí, budou mu vynaložené náklady proplaceny objednatelem.

X.

Všeobecné podmínky

- V době provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

- Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.

- Objednatel před zahájením díla pověří svého zástupce, který je oprávněn jej při realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah a kvalitu prováděných prací, odsouhlasit množství skutečně provedených prací, přebírat vlastní dílo.

- Dílo je zhotovitel povinen realizovat vždy od pondělí do pátku 06:00h – 18:00h, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- O předání a převzetí pracoviště sepíší smluvní strany písemný protokol. Vyklizení pracoviště je povinen zajistit zhotovitel nejdéle do 2 dnů od předání a převzetí díla.

- Postup prací bude oběma smluvními stranami průběžně koordinován.

- Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne zahájení plnění díla. Ve stavebním deníku se zapisují skutečnosti rozhodné pro plnění díla, zejména údaje o provedených pracích, odůvodnění, odchylky prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Veškeré požadavky, připomínky, výhrady a námitky smluvních stran budou zaznamenány do stavebního deníku. Stavební deník bude pro objednatele trvale přístupný v místě plnění díla.

- Všechny škody a ztráty, které vzniknou v průběhu a v důsledku provádění díla až do dne, kdy nebezpečí škody přechází na objednatele, jdou k tíži zhotovitele. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla třetím, na díle nezúčastněným osobám, odpovídá zhotovitel    a je povinen hradit vzniklou škodu. Zhotovitel před podpisem smlouvy předloží objednateli pojistnou smlouvu viz. bod 7.10 této smlouvy

- Zhotovitel je povinen předat dílo dle této smlouvy bez vad a nedodělků a objednatel je povinen ve sjednané době toto dílo převzít. Předání a převzetí díla bude stvrzeno podepsáním oprávněných osob do předávacího protokolu. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky, nebo pro které nejsou doloženy předepsané doklady.

- Doklady zhotovitele pro předávací řízení:

- Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou stran.

- Doklad o likvidaci a třídění odpadu (ve dvou vyhotoveních).

XI.

Smluvní pokuta

- Neuhradí-li objednatel fakturu ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.

- Nesplní-li zhotovitel dílo v termínu dle čl. III odst. 3.1 (výjimkou je nesplnění díla z důvodů stanovených v odst. 3.2) této smlouvy, a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

- Pro případ porušení povinností stanovených v čl. VII odst. 7.3, 7.4 a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.

- Pro případ porušení povinností stanovených v čl. VII odst. 7.10, 7.13 a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.

- Pro případ porušení povinnosti stanovené v čl. VII odst. 7.12 a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč  (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

- Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu díla v termínu dle ustanovení čl. IX odst. 9.5,            a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení.

- Pro případ nevyklizení pracoviště v termínu stanoveném v čl. X odst. 10.5, a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení.

- Úhrada smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost smluvních stran za škody způsobené prodlením vzniklé druhé smluvní straně. Uhrazená výše smluvní pokuty se nezapočítává do výše škody, která má být uhrazena.

- Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

XII.

Odstoupení od smlouvy

- Objednatel může odstoupit od smlouvy, nejsou-li zhotovitelem plněny řádně jeho povinnosti, zejména:

- pokud zhotovitel provádí dílo nekvalitně a po předchozí písemné výzvě a v předepsané lhůtě nezajistí nápravu,

- pokud zhotovitel neplní své povinnosti podle této smlouvy.

- Zhotovitel může žádat převzetí a proplacení jím provedených prací do odstoupení od smlouvy, musí však neprodleně předložit spolu s fakturou prověřený soupis provedených prací, nejpozději do 30 dnů od oznámení objednatele o odstoupení od smlouvy.

- V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody podle obecně platných právních předpisů.

XIII.

Závěrečná ujednání

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

- Změnit nebo doplnit tuto smlouvu v kterékoliv její části, mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

- Kontaktními osobami pro záležitosti vyplývající z plnění díla dle této smlouvy jsou:

za objednatele:  	Ing. Ivan Jáchim,  tel.: 602 426 675, e-mail: ivan.jachim@mestanskabeseda.cz

za zhotovitele: 	………….          tel.: ………………… , e-mail: ……………..

- Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

- Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

- Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne, či jinak znemožní.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně                     a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží při podpisu smlouvy po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného textu smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv provede objednatel.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv dle předchozího odstavce.

V Plzni dne		V               dne

……………......................... 	………………………...............

za objednatele:	za zhotovitele:

Přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet