SMLOUVA  O  DÍLO – Návrh – Příloha č. 3 zadávací dokumentace

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

| - Objednatel |  |
| --- | --- |
| Název: | Obec Bukovany |
| Sídlo: | č. p. 47, 357 55 Bukovany |
| IČ: | 00259276 |
| Statutární zástupce: | - Miroslav Stropek, starosta |
| Bankovní spojení: |  |
| Číslo běžného účtu: |  |
| Kontaktní osoba: |  |
| Tel: |  |
| Email: |  |

| - Zhotovitel |  |
| --- | --- |
| Název: | (uchazeč doplní údaje) |
| Sídlo: | (uchazeč doplní údaje) |
| IČ: | (uchazeč doplní údaje) |
| DIČ: | (uchazeč doplní údaje) |
| Statutární zástupce: | (uchazeč doplní údaje) |
| Obchodní rejstřík: | (uchazeč doplní údaje) |
| Bankovní spojení: | (uchazeč doplní údaje) |
| Číslo běžného účtu: | (uchazeč doplní údaje) |
| Kontaktní osoba: | (uchazeč doplní údaje) |
| Tel: | (uchazeč doplní údaje) |
| Email: | (uchazeč doplní údaje) |

uzavírají následující smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

na zakázku:

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ BUKOVANY - OPAKOVÁNÍ

- která bude financována ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj ČR

- v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova,

- dotačního titulu č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci

PŘEDMĚT SMLOUVY

1.	Smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla na vlastní nebezpečí v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy v úplnosti dle zadání, rozsahu dle rozpočtu z cenové nabídky zhotovitele, ve výborné kvalitě, bez vad a nedodělků. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených dále ve smlouvě.

2.	Předmětem této smlouvy je provedení díla „Workoutové hřiště Bukovany“.

3.	Smluvní strany berou na vědomí, že v době uzavření této smlouvy je rozsah provedení díla specifikován cenovou nabídkou zhotovitele, která je Přílohou č.1 této smlouvy.

4.	Plnění smlouvy bude splňovat všechny technické požadavky a normy ČSN 1176-77. Zhotovitel potvrzuje, že pro všechny, i dílčí, pracovní postupy plnění této smlouvy má potřebnou kvalifikaci i technické vybavení.

5.	Práce a dodávky nad dohodnutý předmět smlouvy, budou věcně a cenově specifikovány a bude smluvena případná změna doby plnění, ceny a s tím související ujednání, a to formou písemného dodatku k této smlouvě.

# Článek 2.

TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- Předpokládané termíny plnění:

Zahájení prací:					01. 07. 2017

Ukončení díla a předání objednateli: 		31. 08. 2017

Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem. Termín dokončení díla je shodný s termínem předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

- Místem plnění je obec Bukovany, na pozemku p.č.92/35, k.ú. Bukovany u Sokolova.

- Lhůta provedení může být dohodou smluvních stran upravena z důvodů nemožnosti plnění, které mají bezprostřední vliv na provádění díla.

Lhůta pro provedení díla se přiměřeně upravuje:

- Vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny objednatele.

- Jestliže přerušení prací bude způsobeno vyšší mocí.

- Dojde-li během realizace díla ke změnám v rozsahu provedení díla.

- Smluvní strany berou na vědomí, že dodržení uvedeného termínu je podmíněno poskytnutím řádné součinnosti ze strany objednatele.

# Článek 3.

CENA DÍLA

- V souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č.526/1990 Sb., o cenách v platném znění, smluvní strany sjednaly pevnou cenu za dílo v celkové výši:

| Celková cena díla v Kč |  |
| --- | --- |
| Celková cena díla bez DPH | (doplní uchazeč) |
| DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy (21 %) | (doplní uchazeč) |
| Celková cena díla včetně DPH | (doplní uchazeč) |

- Cena díla je stanovena jako cena pevná a maximálně přípustná, jež nebude za žádných okolností zhotovitelem překročena, s výjimkou změny sazby daně z přidané hodnoty. V případě zjištění, že položkový rozpočet nezahrnuje zásadní položky pro úspěšnou realizaci díla, je zhotovitel oprávněn požadovat tzv. rozpočet s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost. Jedná se o provedení činností, které nebylo možné při uzavření smlouvy předvídat.

- Specifikace smluvní ceny díla (stručná rekapitulace rozpočtu ceny díla je zahrnuta v nabídce zhotovitele - Příloha č. 1 této smlouvy – cenová kalkulace).

- Pokud po započetí prací budou zjištěny skutečnosti, které budou mít za následek další náklady spojené s realizací díla (tj. práce a dodávky nad dohodnutý předmět smlouvy), je toto zhotovitel povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu poté, co potřebu zvýšení zjistil. Akceptace těchto neplánovaných nákladů objednatelem musí mít písemnou formu.

# Článek 4.

podmínky pro provádění a převzetí díla

- V souladu s ustanovením § 2591 a násl. občanského zákoníku dohodly zejména následující povinnosti zhotovitele a oprávnění objednatele:

  - zhotovitel potvrzuje, že si plně uvědomuje rozsah prací a dodávek, které jím mají být provedeny,

  - objednatel se zavazuje připravit přístup na staveniště v termínu realizace díla,

  - zhotovitel je povinen podrobit se organizačním a bezpečnostním opatřením, která objednatel podnikne. Zhotovitel bude práce provádět tak, aby co nejméně omezil zákazníky a běžný provoz i činnost jiných zhotovitelů.

- Zařízení staveniště si zabezpečuje objednavatel včetně zajištění a umístění elektrické energie a jejich náklady na zřízení a za odběry nejsou součástí smluvní ceny díla.

- Zhotovitel je povinen při realizaci stavby použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u tohoto druhu výrobků a materiálů.

- K přejímce dokončeného díla zhotovitel vyzve oprávněného zástupce objednatele k přejímacímu řízení, které bude uzavřeno podpisem dodacího listu a Zápisu o odevzdání a převzetí dokončené stavby – díla.

- Za řádně provedené se považuje dílo, které je dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel je povinen dokončené dílo převzít a to s výhradami nebo bez výhrad. Výhrady týkající se zjevných vad díla musí objednatel uvést při předání. Pokud tak neučiní, může zhotovitel namítat, že právo nebylo uplatněné včas.

- Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Dle platné legislativy není možné odmítnout převzít stavební dílo pro existenci drobných vad.

- Vady skryté je objednatel povinen oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 5 let od převzetí stavby.

# Článek 5.

PLATEBNÍ PODMÍNKY, SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE

- Právo zhotoviteli na zaplacení ceny díla vzniká po řádném a včasném provedení díla, po jeho předání objednateli. Je-li dílo přejímáno po částech, vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení.

- Konečné vyúčtování provede zhotovitel formou daňového dokladu, který bude mít všechny náležitosti stanovené zákonem, do 15 dnů po podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí dokončené stavby – díla (případně ode dne odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla). Faktura má maximální splatnost 30 dnů od jejího doručení. Zálohy se neposkytují.

- Zhotovitel vzal na vědomí, že v konečné faktuře vyúčtuje objednateli své veškeré pohledávky. Objednatel není povinen uhradit zhotoviteli jakékoli další platby z pohledávek požadovaných zhotovitelem po uhrazení konečné faktury.

- Při nesplnění termínu plnění zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů ode dne vyúčtování sankce.

- V případě, že objednavatel bude v prodlení se splatností daňového dokladu, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.

# Článek 6.

ZÁRUKA ZA DÉLO, SERVISMÍ PODMÍNKY

- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít jako celek od předání po celou záruční dobu vlastnosti dohodnuté smlouvou a technickými normami, které se na dílo vztahují.

- Objednatel požaduje záruční dobu minimálně 120 měsíců na prohnití dřeva, 60 měsíců na konstrukci prvků a doživotní na nerezové části.

- Zhotovitel odpovídá, že dodávka je kompletní a bez právních vad a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech, fakturách a soupisu provedených prací.

- Zhotovitel se zavazuje, že po uplynutí záruční doby 60 měsíců na konstrukci prvků bude v případě zájmu objednatele zabezpečovat pozáruční servis na zařízení, která budou specifikována objednatelem. Pozáruční servis je nutno sjednat dodatkem k této smlouvě. Cena pozáručního servisu se řídí aktuálním ceníkem zhotovitele.

# Článek 7.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli

- Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvy svobodně a vážně, nikoliv v tísni, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.

- Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

- Platnost a účinnost této smlouvy, resp. jejich dodatků, nastává oboustranným podpisem statutárními zástupci smluvních stran.

- Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera, považují je za důvěrné a nezneužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy

- Objednatel si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat provádění díla. Na zjištěné nedostatky upozorní písemně zhotovitele a požádá o jejich odstranění. Takové žádosti je zhotovitel povinen vyhovět.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto podepsaná vyhotovení.

- V ostatním, ve smlouvě neuvedeném, se na tuto smlouvu vztahují ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.

- Nedílnou součást této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele- kalkulace

Uchazeči nebudou přílohu č. 1 smlouvy přikládat do nabídky jako nedílné součásti smlouvy (návrh smlouvy bude předložen bez přílohy). Přílohu této smlouvy uchazeči předkládají samostatně v jiné části nabídky.

V Bukovanech  dne………………….                                            V……………………………..dne………………….

…………………………………………………………                                  …………………………………………………………

Miroslav Stropek						(doplní uchazeč)

starosta

za objednatele						   za zhotovitele