ve smyslu § 38 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona)

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace

a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku

zadávanou dle § 21 odst. 1 písm. f) – zjednodušené podlimitní řízení

- Název zakázky

„DOZP SOKOLÍK – vybavení interiérů po celkové rekonstrukci“

Toto zadávací řízení bylo schváleno Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 154/02/12.

- Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací a dodávky k úplnému splnění akce : „DOZP  SOKOLÍK  – vybavení interiéru  po celkové rekonstrukci “ v rozsahu specifikovaném  touto zadávací dokumentací. Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením dodávky a jejím předáním zadavateli. Předmětem plnění je také doprava dodávky  na místo určení, montáž a nastěhování nábytku a odzkoušení funkčnosti s následnou likvidací obalového materiálu.

- V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména :

- doprava nábytku do Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace, montáž, ustavení na místa určení, uvedení do provozu a zaučení obsluhy. Předmět plnění bude realizován v souladu se soutěžními podmínkami.

Dodávka včetně dopravy a montáže:

l. Vybavení interiérů pokojů pro klienty dle uvedené specifikace studie interiérů

2. vybavení a montáž  nábytku  pro haly, pokoje klientů, rehabilitaci s  tělocvičnou, šatny personálu, kanceláře personálu apod. dle studie zpracované Ing. Gabrielou Beckovou.

l. Nejdůležitější dodávky interiérů pokojů pro klienty:

pečovatelské lůžko                              	33192100-3

noční stolek			    	39143123-4

válenda s úložným prostorem 	    	39113200-9

sedadla, židle                                       	39113000-6

křesla                                                   	39113100-8

ostatní nábytek                                    	39151000-5

ostatní zařízení dle přiložené specifikace

2. Nejdůležitější dodávky pro haly, jídelnu, ergoterapii, šatny personálu, kanceláře, koupelny

nábytek pro koupelny		     	39144000-3

kancelářský nábytek                             	39130000-2

kovové šatní skříně                               	39143121-0

vyšetřovací stůl                                     	33192210-7

různý nábytek a vybavení                     	39150000-8

Ostatní zařízení dle přiložené specifikace.

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nábytku  podle  specifikace a dle studie  interiérů zpracované  Ing. Gabrielou Beckovou.  Architektura Feng shui  č. zak.  12/2010.

- Požadavky na technické provedení a kvalitu některého nábytku: viz příloha č. l

Kvalitativní parametry

Veškeré dodávky, zařízení, vybavení a instalace nabízené uchazečem musí splňovat české příp. Evropské normy a zákonné předpisy a to především požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky po změně a doplnění některých předpisů v platném znění.

Technické parametry a jakostní a funkční požadavky specifikované zadavatelem v této zadávací dokumentaci (příloze  č. 5) jsou uvedeny jako minimální, které musí nabízené interiérové vybavení splnit. Uchazeči musí v nabídce (ve formuláři dle přílohy č. 5) deklarovat splnění těchto požadavků a u jednotlivých položek uvést obchodní název nabízeného výrobku včetně jeho typového označení, jméno výrobce a jeho základní technické parametry prokazující splnění všech požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci.

Pokud tato zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry. V takovém případě je však uchazeč povinen v nabídce uvést  kromě obchodních  názvů i výrobce těchto výrobků a materiálů a technické údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů min. v úrovni stanovené zadávací dokumentací.

Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit  použité materiály a povrchové úpravy.

- Nábytek bude řešen v navrženém designu dle zpracované studie interiérů.

- Navržené výrobky ve studii jsou pouze orientační, dodavatel je může zaměnit za předpokladu zachování kvantitativních a kvalitativních vlastností a shodného designu s navrženými výrobky.

- Jakákoli změna designu nábytku a výrobků musí být konzultována s autorem navrhovaných interiérů a investorem

- Nábytek musí mít zaoblené hrany a musí být bezpečný a stabilní pro užívání klientů se sníženou schopností pohybu a orientace

- Všechny madla a úchyty na nábytku musí být zaoblené

Před zpracováním nabídky je nutné provést zaměření skutečného stavu místností po rekonstrukci, aby  bylo možné provést vybavení nábytku přesně dle specifikace studie pro jednotlivé místnosti a prostory interiéru.

Podrobné vymezení předmětu zakázky včetně technických, jakostních a funkčních požadavků zadavatele je uvedeno v příloze č. 5

Prodávající nemá nárok na náhradu jemu vzniklých nákladů do okamžiku odstoupení kupujícího od této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou.

Dodavatel musí předložit prohlášení o shodě.

- Přílohou zadávací dokumentace je vzorová podoba smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vítězem zadávacího řízení. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy uchazečem v rámci přípravu návrhu smlouvy, který musí být přílohou nabídky a který musí být podepsán oprávněným zástupcem uchazeče. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci

.

Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy:

- doplnění identifikačních údajů uchazeče, finančních částek smluvní ceny, termín zahájení a ukončení prací a

doplnění konkrétních délek záručních lhůt, doplnění oprávněné osoby a hlavního servisního pracovníka,

zajišťujícího dodávku, montáž a uvedení do provozu a provedení provozních zkoušek proškolením obsluhy, bez

možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy.

- Doba a místo plnění veřejné zakázky

(od podpisu smlouvy, výroba, doprava, montáž až po předání)

místem plnění zakázky je Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace, Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov.

- předpokládané zahájení plnění po podpisu smlouvy objednatelem:  	30. 6. 2012

- požadovaný termín dodávky včetně montáže			  	15. 9. 2012

- dokončení montáže a předání                                                            	30. 9. 2012

Uchazeči rovněž ve svých nabídkách uvedou harmonogram plnění po týdnech s uvedením předpokládaného plnění od zahájení dodávky po podpisu smlouvy objednatelem, až po uvedení do provozu a předání celé dodávky.

4) Způsob hodnocení nabídek

- Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti pomocí více kritérií samostatně pro každé kritérium zvlášť s tím, že důležitost jednotlivých kritérií bude vyjádřena jejich vahou v sestupném pořadí. Hodnocení bude provedeno 100 bodovou bodovací stupnicí. Získané body v příslušném kritériu budou vynásobeny jejich váhou. Součet vážených zisků za všechna kritéria určí pořadí uchazeče v celkovém hodnocení.

- Kritérium č. 1 - Výše nabídkové ceny vč. DPH			         (váha kritéria – 90 %)

- Kritérium č. 2 – záruka za jakost               			         (váha kritéria – 10 %)

- Hodnotící kritéria, na základě kterých budou nabídky hodnoceny:

- Kritérium č. 1 - Výše nabídkové ceny vč. DPH			(váha kritéria - 90%)

- Při stanovení neváženého bodového zisku v tomto kritériu bude postupováno dle vzorce:

| ( | nejnižší nabídková cena hodnocená nabídková cena | ) | x | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Kritérium č. 2 – Záruka za jakost díla              	                           (váha kritéria - 10%)

Při stanovení neváženého bodového zisku v tomto kritériu bude postupováno dle vzorce:

| ( | hodnocená záruka | ) | x | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nejdelší záruka |  |  |  |

- V rámci tohoto dílčího kritéria budou hodnoceny záruky v měsících za jakost nabízených dodávek nabídnuté uchazečem nad rámec základních požadavků vymezených v této zadávací dokumentaci, které musí být bezpodmínečně splněny. Akceptovatelné prodloužení je minimálně 3 měsíce a maximálně 84 měsíců.

5)Požadavky na prokázání kvalifikace dle § 50 až § 56 zákona

Zadavatel požaduje v nabídkách prokázat kvalifikaci dle § 50 až § 56 zákona v tomto rozsahu:

5.1 Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona prokáže uchazeč čestným  prohlášením, z jehož obsahu musí být zřejmé, že uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až j) zákona. Prohlášení pro kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až j) zákona je možné doložit na formuláři, který je přílohou zadávací dokumentace.

Dodavatel je dále v rámci prokázání základní kvalifikace podle písmena k) povinen předložit seznam statutárních

orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele.

Dodavatel, který, má-li formu akciové společnosti, je dále v rámci prokázání základní kvalifikace podle písmena l) povinen předložit aktuální seznam akcionářů s podílem vyšším než 10 %.

S přihlédnutím ke znění zákona nelze akceptovat nabídku uchazeče, který by nepředložil seznamy ve smyslu § 53 odst. 1 písmena k) a l) zákona.

Pokud by uchazeč z jakéhokoli důvodu nemohl některý z požadovaných seznamů sestavit (podle typu právnické osoby, fyzická osoba, školská právnická osoba, která má jako statutární orgán pouze zaměstnance, občanská sdružení nadace a jiné varianty) je uchazeč povinen  uvést v obou případech negativní vyjádření, že takový seznam nelze sestavit včetně uvedení důvodů.

5.2 K prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona uchazeč doloží:

- výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dní, je-li v nich uchazeč zapsán – uchazeč předloží kopie dokladů

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci – uchazeč předloží kopie dokladů

Společné podmínky pro prokazování kvalifikace

Veškeré požadované doklady, osvědčení a prohlášení postačují doložit v neověřené kopii, není-li u jednotlivých bodů uvedeno jinak. Nejsou-li doklady vydány v českém jazyce, musí být přiložen jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.

Uchazeči mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona využít za podmínek stanovených v § 127 zákona výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3 měsíce.

Uchazeči mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů využít za podmínek stanovených v § 134 zákona certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů ne staršího než 1 rok. Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace uchazeče v rozsahu v něm uvedených údajů.

Tyto doklady budou doloženy v originálech nebo v úředně ověřených kopiích.

Seznam případných subdodavatelů, pokud se na plnění nepodílí další subjekt, uchazeč uvede prohlášení, že dodávku zajišťuje celou sám.

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace vymezené zadavatelem podle § 50 odst. l písm. b) až d) zákona v plném  rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. V takovém případě musí předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, včetně dalších dokladů dle § 51 odst. 4 písm. a)  z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění příslušné části veřejné zakázky či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona.

Má-li být předmět plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, musí každý z nich prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 50 odst. l písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu  podle § 54 písm. a) v plném rozsahu. Další kvalifikační předpoklady podle § 50 odst. l písm. b) až d) musí prokázat všichni dodavatelé společně, tj. doklady k prokázání kvalifikace musí všichni tito dodavatelé předložit v takovém rozsahu, aby bylo možno posoudit, zda kvalifikaci v požadované úrovni a rozsahu společně splňují, a to s ohledem na příslušný podíl při plnění předmětu zakázky.

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, musí zároveň v nabídce předložit originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o sdružení, z níž vyplývá závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části a kterou konkrétní část plnění bude fakticky poskytovat každý z dodavatelů.

Uchazeč, který nesplní kvalifikaci nebo který uvede nepravdivé informace, bude podle § 60 zákona z účasti v zadávacím řízení vyloučen.

6)Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění r. 2012 jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

- Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

- Celková cena zakázky v Kč bez DPH, vyčíslení DPH (z ceny bez DPH) a celková cena díla včetně DPH.

- Rekapitulaci nákladů na realizaci celé dodávky s členěním po jednotlivých ucelených částech dodávky.

3.    Náklady jednotlivých částí dodávky ve formě nabídkových rozpočtů zpracovaných v členění dle jednotlivých

položek dodávky včetně ocenění příslušenství k těmto položkám

Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů a o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění díla dané povahy díla třeba. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace a dále její veškeré přílohy (např. části  PD, která je přílohou těchto soutěžních podmínek.

V případě, že uchazeč zjistí absenci některých položek či nesrovnalosti ve výkazech výměr, případně v ostatních částech projektové dokumentace, je oprávněn v souladu s ustanovením § 49 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, požádat písemně o dodatečné informace k zadávací dokumentaci.

Zadavatel následně poskytne dodatečné informace všem účastníkům zadávacího řízení.

Nabídková cena díla bude kalkulována při respektování následujících podmínek:

- Dodavatel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi  účastníky zakázky, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn, že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství apod.) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit.

- Bude sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla.  A bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků zakázky (včetně subdodavatelů apod.) a to na výši 10 mil. Kč. Smlouva o pojištění bude součástí nabídky.

- Veškerou dopravu, skládku materiálu, používaného k realizaci díla, včetně likvidace veškerých odpadů a obalového materiálu si zajišťuje dodavatel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci dodávky bude dodavatel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí .

- Dodavatel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid budovy.

- Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací bude poskytnuta dodavatelem v délce minimálně 36 měsíců na celou dodávku s výjimkou materiálů spotřebního charakteru. Kratší délky záručních lhůt nebudou akceptovány. Délka záruční lhůty u položek je jedním z hodnotících kritérií. Předmětem hodnocení budou délky záručních lhůt u položek minimální akceptovatelné prodloužení je o 3 měsíce. Prodloužení záruční lhůty, mající vliv na hodnocení je maximálně do 84 měsíců.

- Platební podmínky:

Zadavatel nebude poskytovat „před“ zahájením prací zálohy.

Po dokončení dodávky a předání předmětu plnění zadavateli a po odstranění všech vad a nedodělků, vystaví

zhotovitel fakturu. Způsob fakturace bude podrobně dohodnut ve smlouvě o dílo. Za termín úhrady bude

považován termín odepsání platby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Splatnost faktury bude 14 dní.

Podmínky pro překročení nabídkové ceny

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností,

Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

7)Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat a místo a termín

otevírání obálek

Nabídky mohou uchazeči doručit osobně do podatelny Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace nebo doporučeně poštou na adresu:

Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace

Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 16. 3. 2012 do 12.00 hodin. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 19. 3. 2012 v 10, 30 hodin v budově Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace.  Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů.

8)Zadávací lhůta

Délka zadávací lhůty je stanovena zadavatelem na 60 kalendářních dnů.

9)Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby

- Uchazeči se mohou seznámit s místem realizace před podáním nabídky.

- Prohlídka místa plnění veřejné zakázky za účasti zástupce zadavatele je dne  2. 3. 2012 v 10:00 hodin na místě realizace zakázky.

- Kontaktní osobou ve věcech formální stránky zadávacího řízení je Zdeňka Kaštánková  723245690, Lenka Guzaničová   352600835, 731549161 a ve věcech odborné problematiky: Ing. Gabriela Becková  777126920

- 10) Zadávací dokumentace včetně podmínek za její poskytnutí

- Pro zpracování nabídky je nezbytná technická specifikace dodávky, včetně výkresové dokumentace – studie a tyto zadávací podmínky. Zadávací dokumentace bude poskytnuta uchazečům v elektronické podobě bezplatně na základě jejich písemného požadavku.

11)Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

- Nabídka bude zpracována v českém jazyce v tištěné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče a zabezpečena proti manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Zadavatel doporučuje, aby sešití bylo opatřeno přelepkou s razítkem nebo provedeno provázkem s pečetí. Nabídka bude předložena v 1 výtisku vytištěna nesmazatelnou formou.

- Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:

- Krycí list nabídky (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou zadávací dokumentace)

- Obsah nabídky

- Prokázání kvalifikace

(v tomto oddílu nabídky budou doloženy doklady dle § 53 odst. 2 viz článek 5.1; dále v tomto oddílu nabídky budou doloženy příslušné seznamy)

- Cenová nabídka

Přílohou tohoto oddílu nabídky bude vyčíslení celkové ceny díla, rekapitulace nákladů po ucelených částech dodávky a náklady jednotlivých částí dodávky ve formě nabídkových rozpočtů.

- Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče

- Seznam případných subdodavatelů včetně rozsahu prací, které budou zajišťovat.

- Prospekty, technické parametry jednotlivých položek, případně další vzorky a doplnění nabídky

- Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů (v tomto oddílu nabídky bude formulář „Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů“, který je přílohou zadávací dokumentace).

- Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách opatřených na uzavření přelepkami a razítky uchazeče a zřetelně označených „Veřejná zakázka, DOZP SOKOLÍK – vybavení interiéru po celkové rekonstrukci, neotevírat nabídka“. Na obálce bude dále uvedena adresa uchazeče.

12)Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku

- Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny:

- Dojde k významné změně termínu realizace.

- Změní se daňové předpisy.

- Zadavatel nepřipouští dle § 70 zákona variantní řešení. Variantní řešení je použití naprosto odlišné koncepce technického řešení než v projektové dokumentaci. Variantním řešením není použití alternativních pracovních postupů a materiálů dle podmínek čl. 2 zadávací dokumentace.

13)Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- nevracet uchazečům podané nabídky

- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku

14)Identifikační údaje zadavatele

Název: Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace

sídlo:    Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov

Právní forma: příspěvková organizace

IČ:      720 468 81

V Sokolově dne 27. 2. 2012					   Lenka Guzaničová

ředitelka

Přílohy :

| Formuláře: | Krycí list nabídky Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) až j) zákona |
| --- | --- |
| Vzorová podoba smlouvy |  |
| Technická specifikace jednotlivých položek dodávky |  |
| Výkaz výměr (seznam položek) |  |
| Rozpis po místnostech |  |
| Výkresová dokumentace – rozmístění |  |

### Krycí list nabídky

na akci :

DOZP – SOKOLÍK – vybavení interiérů po celkové rekonstrukci“

| Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu) |  |
| --- | --- |
| Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu) |  |
| Právní forma |  |
| IČ |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky |  |

# Cenová nabídka

| Nabídková cena díla bez DPH |  | Kč |
| --- | --- | --- |
|  |  | ##### Kč |
| #### Celkem DPH |  | ##### Kč |
| #### Celková cena včetně DPH |  | ##### Kč |

# Termínová nabídka

| Lhůta zpracování zakázky (v kalendářních dnech) |  |
| --- | --- |
| Zahájení prací (přesné datum) |  |
| Ukončení prací (přesné datum) |  |

V ………………….. dne ……………

……………………………….

jméno a podpis

oprávněného zástupce uchazeče

Poznámka: Tento list bude součástí nabídky.

Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení

a čestné prohlášení o pravdivosti údajů

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku akceptujeme podmínky zadávacího řízení a že nabídková cena za realizaci díla je maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu výstavby a že jsme si ověřili stav staveniště a seznámili se s celou zadávací dokumentací včetně projektové dokumentace vzhledem k jednoznačnosti zadání a technického řešení.

Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé.

V ………………….. dne ……………

……………………………….

jméno a podpis

oprávněného zástupce uchazeče

Poznámka: Tento list bude součástí nabídky.

###### Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů

###### dle § 53 odst. 1 písm. a) až j) zákona

V souladu s požadavky zákona č. 137/2006 Sb. na prokázání základních kvalifikačních kritérií dle § 50 odst. 1 písm. a) dokládáme jako uchazeč o podlimitní veřejnou zakázku v souladu s § 62 odst. 2 následující prohlášení:

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku splňujeme předpoklady uvedené v zákoně č. 137/2006 Sb. v § 53 odst. 1 písm. a) až j).

V ………………….. dne ……………

……………………………….

jméno a podpis

oprávněného zástupce uchazeče

Poznámka: Tento list bude součástí nabídky.

Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) až j) zákona