SMLOUVA O DÍLO.

Uzavřená dle §536 – 565 a §261 – 408 obchodního zákoníku č. 513/91 Sb.

Mezi:

Smluvní strany a jejich obchodní názvy.

OBJEDNATEL:  Město Jáchymov,

zastoupené starostou Ing. Bronislavem Grulichem

Náměstí Republiky 1,  362 51  Jáchymov

IČ:  00254622

Bankovní spojení: čsob a.s., ostrov nad ohří

Číslo účtu: 234086265/0300

II.       ZHOTOVITEL:

IČ:                                                 DIČ:

TEL/FAX:                                    MOB:

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

ČÍSLO ÚČTU:

Za takto dohodnutých podmínek:

I.

Předmět smlouvy.

Předmětem této smlouvy jsou Stavební úpravy Kaple sv. Jana Nepomuckého v Jáchymově na základě plnění exekučního příkazu.

Jedná se především o tyto práce:

- Oškrábání starých barevných nátěrů a oprava jádrových omítek

- Nový štuk na celém povrchu stavby a nátěr stěn silikátovou barvou

- Oprava římsy

- Oprava a nátěr rámů oken, výměna skel za čirá

- Vsazení nových ochranných sítí vč. nátěru

- Oprava vstupních dveří

II.

Doba plnění.

- doba plnění se stanovuje ve prospěch obou stran

- zahájení stavby 1.6.2013

- ukončení stavby – 31.8.2013

Zhotovitel je povinen do 31.8.2013 předat řádně zhotovené dílo objednateli.

Případné změny ve výše stanovených termínech budou řešeny dodatkem této smlouvy po dohodě obou stran.

III.

Splnění závazku.

- zhotovitel zavede při zahájení prací stavební deník pro písemný styk objednatele a zhotovitele ve věcech provádění prací. Pro odpověď druhé strany ve stavebním deníku se stanovuje lhůta 7 dnů, jinak se druhá strana dostane do prodlení.

- Za dodavatele jsou oprávněné osoby k vyřizování běžných záležitostí provádění stavby (mimo oprávnění ke změnám smlouvy) tito pracovníci:

Za objednatele: p. Jan Hadrava, p. Pavel Vacata

3) Kontrolní dny se budou konat vždy jednou za čtrnáct dní na staveništi

dle dohody. Kontrolních dnů jsou povinni se

zúčastnit  tyto osoby:     za objednatele: p. Hadrava, p. Vacata

za dodavatele :

- Nebezpečí škody po zahájení prací na zhotoveném nebo rozestavěném díle nese zhotovitel, vlastníkem je objednatel.

- Pro vzájemné upozornění a sdělení jak je požaduje §550 – 553 bude zásadně používán stavební deník při respektování lhůty pro vyzvání, pozvání a odpovědi pro druhou stranu vždy min. 7dnů.

- Pokud pracovník objednatele pověřený dohledem nad prováděním prací zapíše do stavebního deníku zjištěné vady provádění a k tomu uvede důsledky podle §436 Obch. Zák., budou tyto důsledky zahrnuty do zápisu o převzetí díla, pokud vadné provádění nebylo odstraněno a stanou se nárokem objednatele z vad.

IV.

Plnění závazku zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel dodrží tento postup pro ověření a prokázání, že práce zhotovitele byly včas a řádně provedeny:

- Zhotovitel písemně oznámí objednateli dva dny předem den, kdy řádně

ukončí své práce a připraví je k převzetí.

- Objednatel svolá na oznámený den přejímací řízení a zahájí práce spojené s převzetím, které spočívají:

  - ve zjištění kvality provedení v době předání a vad zjistitelných v době předání při vynaložení odborné péče pracovníka objednatele pověřeného dohledem nad prováděním prací

  - v sepsání zápisu o předání a převzetí podle §554 odst.6 Obch. Zák. v němž bude objednatelem potvrzeno, zda dokončené dílo přejímá, či nikoliv a stanovisko zhotovitele

- pokud bude dílo převzato zcela dokončené, či s vadami nebránícími převzetí, bude zvolen tento postup:

  - v zápise o převzetí bude konstatováno, že za zjištěné závady v době předání odpovídá zhotovitel, odstranění je zdarma a v jaké lhůtě

  - podobně bude stanovena lhůta úplného dokončení díla (a dokončení nedodělků)

  - bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na dokončeném díle objednatele

- Skutečnost, že dílo je řádně provedeno co do množství, jakosti a kompletnosti a je schopno trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a přejímka bude neplatná, jestliže zhotovitel jakkoliv zatajil vady a nedokončenosti, o nichž věděl nebo vědět měl při vynaložení odborné péče

- Přejímací zařízení bude uzavřeno:

  - prohlášením objednatele o převzetí

  - určením lhůty převodu nebezpečí vzniku škody na stavbě

V.

Vady.

- Za vady zjištěné při přejímacím řízení odpovídá zhotovitel a je povinen je odstranit ve lhůtách určených v zápise o předání a převzetí.

- Vady zjištěné v záruční době bude u zhotovitele uplatňovat objednatel písemným sdělením, ke kterému zhotovitel do 14 dnů zaujme písemné stanovisko.

- Záruční doba je 36 měsíců, ode dne předání zhotovené stavby a případné dodávky zařízení dle záručních podmínek dodavatelů..

VI.

Cena a způsob placení.

- Cena dodávky zhotovitele  se stanovuje jako pevná po celou dobu výstavby ve výši  ………………………,- Kč   vč. DPH 21% (slovy:

- Vícepráce budou provedeny pouze v odůvodněném případě a po písemné dohodě obou stran, včetně dohody o jejich ceně. Méněpráce budou vyúčtovány dle předloženého kalkulačního rozpočtu pro výběrové řízení.

Úhrada za provedené práce bude realizována :

  - dle dohody.

- Doba splatnosti faktur je 14 dnů ode dne jejich předání objednateli.Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.). Smluvní pokuty:

- v případě prodlení objednatele se zaplacením faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované části ceny díla za každý i započatý den prodlení

- v případě prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním díla a v případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení

- V případě nedodržení termínu zhotovení a předání díla a v případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků se stanovuje  smluvní pokuta a to ve výši 500,-Kč za každý den prodlení.

- V ceně není zahrnut poplatek za zábor veřejného prostranství – bude upřesněno a vyúčtováno na základě potřeby a to zvlášť. Objednatel taktéž zajistí možnost uložení materiálu a nářadí na svém pozemku.

VII.

Další ujednání smluvních stran.

1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

2)Tato smlouva je zhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží  objednatel a jeden zhotovitel.

V ………..dne  ....... 2013			V Jáchymově dne .... ….

---------------------------------                          -----------------------------------

Za zhotovitele.                                                Za objednatele