Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Veřejný zadavatel

Název: Město Habartov

Sídlem: Náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov

IČ: 00259314

vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce,

zadávanou v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb.,

o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“)

„Parkoviště na pozemku p.č. 99/121 v k.ú. Habartov“

Vážení dodavatelé,

vyzývám Vás k podání nabídek a poskytuji zadávací dokumentaci.

OBSAH

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE	3

2	ÚVODNÍ USTANOVENÍ	3

3	ÚDAJE O PŘÍSTUPU K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI	4

4	PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	4

5	PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	6

6	DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	6

7	KVALIFIKACE DODAVATELŮ	6

8	OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY	8

9	TECHNICKÉ PODMÍNKY, ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY a POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK	9

10	POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY	10

11	POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY	12

12	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMEMTACE	13

13	LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK	14

14	ZADÁVACÍ LHŮTA	15

15	HODNOCENÍ NABÍDEK	15

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

- Zadavatel:		     		Město Habartov

- se sídlem:				Náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov

- IČ: 							00259314

- DIČ:						CZ00259314

- statutární zástupce: 			Ing. Petr Janura, starosta města

Kontaktní osoba zadavatele ve věcech veřejné zakázky:

Pavla Kuchařová, kucharova@mestohabartov.cz , tel. 725 712 893

# ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce, zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Zadávací dokumentace je zpracována v souladu se zákonem a platnými právními předpisy a obsahuje veškeré náležitosti dle zákona, včetně obchodních podmínek, které jsou její nedílnou přílohou. Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností s cílem zajistit transparentní, přiměřené, rovné, nediskriminační a hospodárné zadání zakázky.

2.1. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků a vysvětlení k těmto zadávacím podmínkám. Dodavatel je povinen ve své nabídce předložit veškeré dokumenty požadované v zadávací dokumentaci a dále je povinen plně respektovat zadávací podmínky. Pokud nabídka dodavatele nebude v každém ohledu splňovat požadavky a podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, nebude obsahovat všechny požadované informace či dokumentaci, může to mít za následek vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení.

2.2. Dodavatel podá svou nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky, jak to vyžaduje zadávací dokumentace. Nabídky k částem zakázky nebudou přijaty.

2.3. Zadavatel upozorňuje, že zadávací podmínky jsou souhrnem požadavků zadavatele, nikoliv však úplným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně závazných předpisů a dalších norem, vztahujících se k předmětu zakázky a jeho realizaci. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem v platném znění.

2.4. Je-li v technické specifikaci zadávací dokumentace, v projektové dokumentaci, ve výkazu výměr či jakékoliv další části zadávací dokumentace uveden odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje pro plnění veřejné zakázky použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které splňují všechny požadované standardy a odpovídají zadavatelem požadovaným parametrům, pakliže z charakteru poptávaného plnění nevyplývá, že by použití takového substitutu bylo v rozporu s účelem poptávky.

2.5. Údaje o podmínkách nabídky, včetně údajů o kvalifikaci, poskytnuté dodavatelem v rámci této veřejné zakázky bude zadavatel považovat za důvěrné a může je použít pouze pro účely této veřejné zakázky. Podobně bude zadavatel nakládat i s ostatními informacemi, které mu dodavatel předá v rámci této veřejné zakázky a které dodavatel označí jako důvěrné. Výjimkou je poskytnutí údajů v případech stanovených zákonem, právními předpisy a touto zadávací dokumentací.

# ÚDAJE O PŘÍSTUPU K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Veřejná zakázka je uveřejněna prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na profilu zadavatele https://ezak.olivius.cz/profile_display_12.html.

Zadávací dokumentace a všechny její části jsou kompletní, neomezeně a dálkově přístupné na profilu zadavatele a k dispozici pouze v elektronické podobě pro oslovované uchazeče.

# PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## Předmět veřejné zakázky

## Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby v rozsahu stanoveném:

- Projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Martinem Haueisenem, Bezejmenná 1424/9, 350 02 Cheb, 2017-13 DSP a PDPS.

## Uvedená projektová dokumentace je nedílnou součástí této zadávací dokumentace (Příloha č. 7).

## Předmět veřejné zakázky je dále definován výkazem výměr, který je Přílohou. č 6 této zadávací dokumentace.

Základním předmětem veřejné zakázky je vybudování parkoviště na stávající ploše ze silničních panelů  na pozemku p.č. 99/121 k.ú. Habartov. Celkem je navrženo 22 kolmých parkovacích stání o rozměrech 2,5 x 5,0 m. Součástí stavby je oprava stávající manipulační plochy před vjezdy do řadových garáží na pozemcích p.č. 99/33 – 99/38. Součástí stavby bude realizace sorpční vpusti a její přípojky z KD PVC DN 150 do dešťové kanalizace.

## Předmět plnění je definován touto zadávací dokumentací, v rámci ní zhotoveným výkazem výměr, projektovými dokumentacemi a jejími přílohami. Návrh smlouvy o dílo je nedílnou součástí této zadávací dokumentace. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba.

Splněním zhotovení díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zřízení, zajištění a likvidace staveniště, bezpečnostní opatření, úklid stavbou dotčených prostor apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby, vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby digitálním způsobem a vypracování geometrického oddělovacího plánu a dále zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů), zajištění všech zkoušek, revizních zpráv, atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků nutných ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě, v platném znění) a revizí veškerých elektrických, zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně zaplacení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a technickými podmínkami, uvedení všech prostor a povrchů dotčených stavbou do původního stavu.

## 4.4 Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je:

| Kód CPV | Popis |
| --- | --- |
| 45000000-7 | Stavební práce |

# PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 2 000 000 Kč bez DPH.

(slovy: dva miliony korun českých)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena jako předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřená v penězích.

# DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## Předpokládaná doba plnění

Termín plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Předpokládaný termín podpisu smlouvy:		do 10. 4. 2019

Předání staveniště:	do 30. 4. 2019

Zahájení stavby: 		zhotovitel je povinen zahájit stavbu nejpozději následující den po dnu po předání staveniště

Dokončení a předání stavby: 		do 60 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli

Vyklizení staveniště:		do 5 dnů od dokončení a předání stavby

## Místo plnění veřejné zakázky

Karlovarský kraj, okres Sokolov, město Habartov

# KVALIFIKACE DODAVATELŮ

7.1 Rozsah požadavků na kvalifikaci

Zadavatel vyžaduje prokazování kvalifikace pouze v rámci základních kvalifikačních předpokladů, profesních kvalifikačních předpokladů a technické kvalifikace.

7.2 Lhůta pro prokázání kvalifikace

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené pro podání nabídek, doklady ke kvalifikaci budou součástí nabídky.

7.3 Neprokázání kvalifikace

Pokud dodavatel ve své nabídce neprokáže kvalifikaci stanoveným způsobem, nebude jeho nabídka dále hodnocena. Zadavatel však má právo požadovat vyjasnění nebo doplnění kvalifikace.

## Prokázání základní způsobilosti

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč předložením vyplněného a statutárním zástupcem podepsaného čestného prohlášení. Uchazeč použije formulář čestného prohlášení uvedený v příloze č. 3 této výzvy (bod č. 1 Čestného prohlášení).

Čestná prohlášení budou podepsána osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele. V případě podpisu zástupcem bude plná moc či jiný pověřovací dokument opravňující k zastupování dodavatele s uvedením rozsahu jeho oprávnění přiložen k nabídce.

## Prokázání profesní způsobilosti

### Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží v prosté kopii:

- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Uchazeč prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením příslušného výpisu (prostá kopie). Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dní; a současně

- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Uchazeč prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením výpisu ze živnostenského rejstříku (prostá kopie);

- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Uchazeč prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením vyplněného a statutárním zástupcem podepsaného čestného prohlášení. Uchazeč použije formulář čestného prohlášení uvedený v příloze č. 3 této výzvy (bod č. 2 Čestného prohlášení).

Dodavatel v nabídce předloží čestné prohlášení o splnění profesní způsobilosti, případně předloží doklady prokazující splnění profesní způsobilosti v prosté kopii. Doklad o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. na obor pozemní stavby předloží dodavatel v prosté kopii.

## Technická kvalifikace

Technickou kvalifikaci prokáže uchazeč, který předloží seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací, s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, přílohou musí být kopie osvědčení o řádném provedení podepsané zadavatelem předmětné zakázky. Podepsané osvědčení musí zahrnovat identifikační údaje objednatele s kontaktní osobou, cenu, dobu a místo provádění díla a musí obsahovat údaj o tom, zda dílo bylo řádně provedeno. Osvědčení je možné doložit v prosté kopii.

Uchazeč doloží alespoň 3 referenční zakázky, tj. stavební práce, která svým charakterem odpovídá pracím, které mají být předmětem této veřejné zakázky, tj. rekonstrukce nebo vybudování komunikace – chodníků, dopravních staveb apod., a to v minimálním rozsahu plnění 2 000 000 Kč bez DPH za každou zakázku.  Uchazeč může k prokázání kritéria využít Formulář referenčních staveb (Příloha č.4).

V souladu se zákonem dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným osvědčením pro veřejné zakázky.

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

## Prokázání kvalifikace poddodavatele

Zadavatel nepožaduje prokázání kvalifikace poddodavatele ve smyslu § 85 zákona.

## Využití poddodavatele

Zadavatel požaduje od dodavatele, aby účastník zadávacího řízení, v nabídce předložil seznam poddodavatelů vyplněným Formulářem seznamu poddodavatelů (Příloha č. 5), pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

# OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1		Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky. Obchodní podmínky stanovené pro veřejnou zakázku jsou vymezeny ve formě a struktuře konceptu návrhu smlouvy. Obchodní podmínky v podobě předepsaného konceptu návrhu smlouvy o dílo jsou zadavatelem vymezeny v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

8.2	Uchazeči přiloží stanovené Obchodní podmínky (vyplněný formulář smlouvy o dílo) jako nedílnou součást své nabídky. Obchodní podmínky budou podepsány oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeném v obchodním rejstříku nebo osobou zmocněnou (plnou moc, nebo zmocnění, plná moc musí být v originále či úředně ověřené kopii) a opatřeny razítkem.

8.3	Návrh smlouvy musí respektovat stanovené obchodní podmínky. Uchazeč do návrhu smlouvy musí doplnit:

-identifikační a kontaktní údaje

-cenu díla v Kč

-údaje o stavbyvedoucím a jeho zástupci.

Žádné další úpravy návrhu smlouvy ze strany uchazeče nejsou povoleny.

8.4	V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek mají uchazeči možnost si případné nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem a ve lhůtě stanovené v ustanovení 12 této výzvy.

# TECHNICKÉ PODMÍNKY, ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY a POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK

## Výkaz výměr

Zadávací dokumentace obsahuje výkaz výměr požadovaných prací a konstrukcí v elektronické podobě, který je v souladu s ustanoveními § 1 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 230/2012 Sb.

Položky Soupisu prací byly zpracovány v cenové soustavě ÚRS. Formátem elektronického soupisu prací je formát xls.

## Technické podmínky

Technické podmínky stanoví zadavatel odkazem na následující dokumenty podle uvedeného pořadí:

9.2.1.české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy,

9.2.2.evropská technická schválení,

9.2.3.obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,

9.2.4.mezinárodní normy, nebo

9.2.5.jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány.

PODKLADY OBSAHUJÍCÍ VYMEZENÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK

Veškeré odkazy na výše uvedené dokumenty jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v její textové nebo výkresové části. Technické podmínky mohou být v projektové dokumentaci vymezeny rovněž odkazem na

- české technické normy

- stavební technická osvědčení, nebo

- národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

ZÁMĚNA TECHNICKÝCH PODMÍNEK

U každého výše uvedeného odkazu zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení při dodržení všech parametrů stanovených projektovou dokumentací a vydaným stavebním povolením. Platí přitom, že výše popsané konkrétní odkazy na normy či jiné předpisy se vztahují na podobu či označení předpisu platné v době průběhu zadávacího řízení.

ZÁVAZNOST VÝKAZU VÝMĚR

Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny závazný výkaz výměr.

Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace stavby a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem a ve lhůtě stanovené v ustanovení 12 této výzvy.

V případě, že je v zadávací dokumentaci odkaz na normy nebo technické dokumenty nebo stanoven odkaz ať už prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na konkrétní dodavatele, či výrobky, patenty, vynálezy, vzory, ochranné známky nebo označení původu, může dodavatel nabídnout rovnocenné řešení.

## Časový a finanční harmonogram

Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce předložil měsíční harmonogram postupu realizace stavebních prací dle oddílů a jednotlivých profesí, druhů prací v souvislosti s termínem plnění s přiřazením předpokládaného finančního čerpání v jednotlivých měsících.

## Pojištění

Vybraný dodavatel bude povinen předložit ke dni podpisu Smlouvy ověřenou kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2 000 000 Kč.

## Stanovení požadavků na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

# POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

- 10.1 NABídkovÁ cena

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení stavby bez daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci stavby, včetně všech nákladů souvisejících.

- 10.2 PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABídkové ceny

Nabídková cena za provedení stavby bude zpracována podle věcného členění stavby obsaženého v projektové dokumentaci stavby. Formulář pro uvedení nabídkové ceny je součástí zadávací dokumentace.  Nabídková cena bude v české měně celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

- 10.3 Položkové rozpočty

Dodavatel je povinen prokázat cenu jednotlivých objektů předložením položkových rozpočtů (oceněných výkazů výměr). Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby v případě, že nenastala žádná z podmínek pro možné překročení nabídkové ceny. Položkové rozpočty musí být součástí nabídky dodavatele.

- 10.4 Položkové rozpočty A VÝKAZ Výměr

Za soulad zaslaného výkazu výměr a položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr) je odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě).

Povinností dodavatele související s položkovým rozpočtem je zejména:

  - dodržet obsahovou náplň výkazu výměr

  - dodržet strukturu a členění stavby na udané stavební objekty

  - zachovat položkové členění dle podkladů zadavatele

  - není možné celou či část jedné položky zahrnout do druhé, a nebo naopak rozdělování stávajících položek.

- 10.5 ZMĚNA VÝKAZU Výměr

Pokud zadavatel změní nebo doplní obsah výkazu výměr, např. formou doplnění položek výkazu výměr, upřesněním množství měrných jednotek, vyloučením položek výkazu výměr apod., je uchazeč povinen tuto změnu zahrnout do svých položkových rozpočtů.

- 10.6 SLEVA Z CENY

Pokud uchazeč hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v položkových rozpočtech své nabídky. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou za celou stavbu) není přípustná.

- 10.7 Podmínky překročENÍ NABÍDKOVÉ CENY

Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek definovaných v Obchodních podmínkách. Za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změně sazby DPH, v takovém případě bude vyčíslena výše nově platné DPH a cena celkem včetně DPH.

- 10.8 Dodatečné práce a dodávky

V případě, že se na stavbě vyskytnou dodatečné práce a dodávky nezahrnuté v zadávací dokumentaci stavby, které bude nezbytné provést pro řádné dokončení stavby, bude jejich zadání řešeno v souladu se zákonem. Podmínky pro sjednání těchto dodatečných prací jsou rovněž uvedeny v rámci obchodních podmínek bodu 7.

# POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY

11.1 Pokyny pro zpracování

### Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyloučí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení.

### Nabídka bude zpracována v českém nebo slovenském jazyce (listiny v jiném jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka) v písemné formě.

### Zadavatel požaduje nabídku v:

### 1 x originální vyhotovení v tištěné verzi

### Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku, popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.

11.2	Členění nabídky, obsah

Nabídka musí obsahovat:

Titulní list nabídky

- Obsah nabídky, včetně číslování stran

- Vyplněný formulář pro krycí list nabídky – příloha č. 1

- Formulář obchodních podmínek doplněný a podepsaný statutárním zástupcem dodavatele – příloha č. 2

- Doklady k prokázání základních kvalifikačních předpokladů:

- Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů – příloha č. 3

- Doklady k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů:

- Výpis z obchodního rejstříku

- Živnostenské oprávnění

- Odborná způsobilost včetně vztahu autorizované osoby a uchazeče

- Doklady k prokázání technických kvalifikačních předpokladů

- Seznam významných zakázek, včetně osvědčení objednatelů – příloha č. 4

- Časový a finanční harmonogram

- Vyplněný výkaz výměr (položkový rozpočet)

- Formulář seznamu poddodavatelů – příloha č. 5

- Další doklady a dokumenty dle potřeb dodavatele.

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMEMTACE

## Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.

Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku podle odstavce 7.3.3, odešle zadavatel současně všem účastníkům, které vyzval v rámci uzavřené výzvy, nebo uveřejní vysvětlení zadávacích podmínek včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil oznámení otevřené výzvy.

Kontaktní osoba zadavatele:

Pavla Kuchařová, kontaktní osoba, tel.: 725 712 893, email: kucharova@mestohabartov.cz

Dodavatel může požadovat vysvětlení ZD také prostřednictvím profilu zadavatele.

Zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou. Jakýkoliv další způsob, např. osobní jednání či telefonická apod., je vyloučen.

## Prohlídka místa plnění

Zadavatel neorganizuje prohlídku místa plnění.

# LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

## Způsob a místo podání nabídek

- Písemné nabídky lze podat:

- osobně do podatelny sídla zadavatele nebo poštou na adresu zadavatele: Město Habartov, Náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov,

do termínu 28. 3. 2019 do 11:00 hod.

- Pondělí 	od 08.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 17.00 hodin

- Úterý		od 08.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 14.00 hodin

- Středa		od 08.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 17.00 hodin

- Čtvrtek		od 08.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 14.00 hodin

Pátek 		 od 08.00 do 11.30 hodin

- Uchazeč může nabídku podat rovněž doporučenou poštou nebo kurýrní službou, ovšem tak, aby takto podaná nabídka byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky.

- Nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty budou archivovány u zadavatele.

Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky zadavatelem.

### Nabídka uchazeče musí být podána v písemné podobě v uzavřené neporušené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné nabídku a dokumentaci uchazeče v případech stanovených zákonem vrátit. Jednotlivé listy nabídky musí být zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci.

### Obálka musí být zřetelně označena nadpisem:

### „Parkoviště na pozemku p.č. 99/121 v k.ú. Habartov“

### NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

## Otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami proběhne po uplynutí termínu pro doručení nabídek v sídle zadavatele za účasti jmenovaných členů komise. Otevírání obálek s nabídkami bude probíhat neveřejně bez účasti uchazečů.

# ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadávací lhůta je lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, činí 90 dní od data podání nabídky.

# HODNOCENÍ NABÍDEK

## Kritéria hodnocení

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Uchazeč doplní celkovou nabídkovou cenu v požadovaném členění v návrhu smlouvy na plnění zakázky.

## Způsob hodnocení nabídek

Pořadí nabídek bude sestaveno podle výše nabídkové ceny s tím, že nejnižší cena je nejlepší.

15.3 Zadavatel si vyhrazuje možnost uveřejnění oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele uveřejnit na profilu zadavatele. Oznámení se tímto považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

15.4 Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

V Habartově, dne 6. 3. 2019

S pozdravem

……..………………………………..

Ing. Petr Janura, starosta města

Přílohy:

Příloha č. 1: Krycí list nabídky

Příloha č. 2: Formulář návrhu Obchodních podmínek

Příloha č. 3: Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti

Příloha č. 4: Formulář referenčních staveb

Příloha č. 5: Formulář seznamu poddodavatelů

Příloha č. 6: Výkaz výměr v elektronické podobě

Příloha č. 7: Projektová dokumentace v elektronické podobě,