PŘÍLOHA Č. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

návrh smlouvy o dílo

SMLOUVA O DÍLO

číslo: …………………

„Oprava vnitřních rozvodů VVS Karlštejn“

uzavřená podle ust. § 536 Obchodního zákoníku mezi následujícími smluvními stranami:

- Smluvní strany

O b j e d n a t e l :			Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

se sídlem:			Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně

zastoupený:			Dr. Ing. Pavlem Čermákem, ředitelem

IČO:				00027006

DIČ:				CZ00027006

telefon:				233 022 111

fax:				233 310 638

bankovní spojení:		25635-061/0100

číslo účtu:			Komerční banka, a.s.

oprávnění k jednání:

ve věcech smluvních:	...................................................

ve věcech technických:	...................................................

stavební dozor:		................................................... tel.: .........

Z h o t o v i t e l :			........................................................................

subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku u ………… soudu

oddíl…., vložka ……………

se sídlem:			...................................................

kontaktní sídlo :  		...................................................

zastoupený:			...................................................

IČO:				...................................................

DIČ:				...................................................

telefon:				...................................................

fax:				...................................................

bankovní spojení:  		...................................................

číslo účtu:             		...................................................

zmocnění k jednání:

ve věcech smluvních:	...................................................

ve věcech technických:	...................................................

stavbyvedoucí:		................................................... tel.: .........

- Předmět smlouvy

  - Předmětem této smlouvy je provedení akce:

„Oprava vnitřních rozvodů VVS Karlštejn“

  - Předmětem díla je dodávka stavebních a montážních prací a konstrukcí zahrnující zejména opravy vnitřních rozvodů v budovách VVS Karlštejn. Objekty zůstávají původní, změny dispoziční budou jen ve vnitřku objektů. Ve všech objektech budou opraveny vnitřní rozvody UT, ZTI, elektroinstalace a bude napojen VVS na plyn. V rámci toho budou rovněž vykonány i drobné stavební úpravy, spočívající v opravě stávajících sociálních zařízení v SO 01 a vybudování nových v místě stáčírny, které budou sloužit i pro potřeby veřejnosti při provozu vinného sklepa. V SO 02 budou také rekonstruovány sociální zařízení.

  - Stavba se týká stavebních úprav objektů VVS Karlštejn.

  - Rozsah, kvalitu a způsob provedení stavby určují:

    - Zadávací dokumentace tvořená projektovou dokumentací „Oprava vnitřních rozvodů VVS Karlštejn“ zpracovanou společností NOVATERM s.r.o., Zborovská 58, Praha 5.

    - Nabídka zhotovitele ze dne .../.../2013 včetně položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr) zpracovaného formou závazné cenové nabídky.

  - Zhotovitel prohlašuje, že objednatelem předaná výše popsaná projektová dokumentace je srozumitelná a technicky realizovatelná v plném rozsahu. Rovněž prohlašuje, že při zpracování cenové kalkulace pro daný rozsah prací, která slouží pro stanovení celkové ceny díla v této smlouvě, si prověřil projektovou dokumentaci po všech stránkách, co do rozsahu, času i způsobu provedení a seznámil se s objektem jako i se všemi skutečnostmi, které by mohly tuto cenu ovlivnit a jako takové je má v ceně započítané. Zhotovitel si je vědom povinnosti zhotovit dílo tak, aby všechny jím instalované stavební či technologické celky byly při předání kompletní a zcela funkční a v souladu s příslušnými ustanoveními platných obecně závazných předpisů a technických norem.

  - Všechny práce a dodávky budou provedeny podle obecně platných předpisů. Všechny práce a dodávky budou rovněž provedeny podle platných technických norem, pokud není Projektovou dokumentací nebo písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak.

  - Zhotovitel je povinen provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné trvale nebo dočasně k zahájení, provedení a zhotovení díla a jeho uvedení do užívání. V pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky, obsažené v rozpočtu (cenové nabídce zhotovitele).

  - Práce, které v Projektové dokumentaci a rozpočtu obsaženy nejsou a jejichž provedení objednatel požaduje, nebo s jejichž provedením nad původně sjednaný rozsah díla souhlasí, se nazývají vícepráce. Práce, které jsou v Projektové dokumentaci a rozpočtu obsaženy, ale nejsou provedeny, se nazývají méněpráce.

  - Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajícím z podmínek provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis jím navrhovaných změn, ocenit jej a předložit objednateli spolu se zdůvodněním skutečností, které potřebu takové změny vyvolaly k odsouhlasení formou zápisu ve stavebním deníku a formou návrhu dodatku ke smlouvě. Teprve po odsouhlasení těchto změn a případných víceprací formou dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo na jejich realizaci a úhradu. Objednatel se zavazuje o návrhu rozhodnout a v kladném případě jej podepsat a předat zhotoviteli do 7-mi dnů po jeho předložení.

  - Bez sjednání dodatku ke smlouvě o rozsahu a ceně víceprací nemá zhotovitel právo na jejich úhradu a ani na úhradu jakýchkoliv nákladů s jejich provedením spojených a nese je ze svého. Za vícepráce nelze považovat práce a výkony, jejichž provedení mohl zhotovitel při řádné prohlídce objektu v rámci zadání veřejné zakázky předpokládat nebo které jsou při zhotovení tohoto druhu díla obvyklé, přestože nebyly výslovně uvedeny v zadávací dokumentaci.

  - Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, rozšíření nebo zmenšení předmětu díla na základě požadavku objednatele, je tento povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, víceprací či méněprací, který zhotovitel ocení a dojde–li k dohodě, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě o dílo. Požadavek na méněpráce je objednatel povinen předložit zhotoviteli nejméně 30 dní před předpokládaným provedením těchto prací. Zhotovitel je povinen přistoupit na požadavek Objednatele na snížení rozsahu díla.

- Cena díla

  - Celková cena díla dle předmětu této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ve výši:

Celková cena bez DPH					…………………… Kč

DPH (… %)						…………………… Kč

Celkem včetně DPH					..……………… Kč

  - V ceně díla jsou zahrnuty náklady zařízení staveniště a ostatní náklady za spotřebovanou elektrickou energii, vodné a stočné. Vodné a stočné bude vyúčtováno dle záznamů vodoměrů v konečné faktuře.

  - Nabídkový položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 1.

  - Cena díla je sjednána jako maximální a konečná.

  - Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce.

- Termín plnění

  - Termín zahájení prací: 	9. 9. 2013

  - Termín dokončení prací:	…..…………..

  - Objednatel vyzve písemně zhotovitele k převzetí staveniště v termínu: po podpisu SOD.

  - Za datum splnění smluvních závazků se považuje den podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, které by bránily užívání stavby oběma smluvními stranami.

  - Termín dokončení ze strany zhotovitele je závislý na klimatických podmínkách. Pokud nepříznivé počasí (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují se smluvní strany k vzájemné dohodě o prodloužení lhůty k dokončení díla, nejvýše však o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí objektivně nebo pro rozpor s normami provádění takových prací prováděny.

  - Termín dokončení díla může být prodloužen o dobu, o kterou nemohly být práce zahájeny po termínu uvedeném v této smlouvě z důvodu nepřipravenosti stavby ze strany objednatele.

  - Pokud zhotovitel řádně zhotoví dílo a připraví je k předání objednateli před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo i v tomto zkráceném termínu.

- Předání a převzetí díla

  - Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli (nikoliv jen zápisem do stavebního deníku) dokončení díla a jeho připravenost k předání alespoň 14 dnů před dnem zahájení předávacího řízení. Smluvní strany se následně dohodnou na termínu převzetí díla, a pokud tak neučiní, proběhne převzetí 15. den od doručení oznámení o dokončení díla objednateli.

  - Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:

    - příslušné doklady dle stavebního zákona

    - stavební deník

    - příslušné revizní zprávy

    - certifikáty materiálů

    - doklad o likvidaci odpadů v souladu se zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech

    - případně veškeré další doklady, vyžadované obecně závaznými předpisy a touto smlouvou.

  - O průběhu přejímacího řízení se pořídí zápis. Pokud objednatel odmítá převzít dílo, je povinen uvést do zápisu důvod.

- Vady díla

  - Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. Objednatel může dílo převzít i tehdy, pokud vykazuje vady, které nebrání užívání díla.

  - Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Tyto vady objednatel zapíše do stavebního deníku nejpozději při zahájení předání stavby.

  - Pokud se strany nedohodnou jinak, zjištěné vady a nedodělky podle předchozího odstavce zhotovitel odstraní do 30ti dnů od předání písemného seznamu vad a nedodělků.

  - Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu níže uvedené záruky.

- Záruka

  - Záruční doba za dílo činí: 60 měsíců a začíná dnem převzetí hotového díla objednatelem. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek obvyklých v místě výstavby.

  - V záruční době je zhotovitel povinen zjištěné a reklamované vady bezplatně odstranit v termínech dohodnutých s objednatelem, pokud k dohodě nedojde, tak v termínech určených objednatelem.

- Platební podmínky

  - Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

  - Faktura bude vystavena až po řádném zhotovení díla.

  - Doba splatnosti faktur je stanovena na 21 dnů po doručení objednateli.

  - Vystavená faktura musí formou a obsahem odpovídat platným předpisům. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje předepsané náležitosti, nebo jestliže ve faktuře uvedený rozsah provedených prací a na základě toho vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně provedeným pracím. Od doručení opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti.

  - Platby budou probíhat výhradně v české měně.

- Smluvní pokuty

  - Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zhotovit dílo řádně a včas ve sjednaném termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.

  - Zhotovitel prohlašuje, že se pečlivě seznámil s podmínkami dotace, která byla poskytnuta objednateli na částečné financování ceny díla a zavazuje se nad rámec smluvní pokuty uhradit objednateli veškerou náhradu škody, která bude objednateli způsobena tím, že dojde k porušení podmínek dotace z důvodu, který má původ v činnosti nebo prodlení či porušení povinnosti ze strany zhotovitele nebo je jinak způsoben zhotovitelem.

  - Smluvní pokuty a náhrady škody jsou splatné do 14-ti dnů od doručení výzvy k jejich uhrazení.

- Stavební deník

  - Zhotovitel je povinen v souladu s obecně závaznými předpisy a touto smlouvou ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, počtu pracovníků, zdůvodnění odchylek provedených prací od projektové dokumentace a klimatických podmínkách. Povinnost vést stavební deník končí až dnem odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.

- Základní závazky zhotovitele

  - Zhotovitel provede práce kvalitně, včas a v souladu s příslušnými ČSN, technologickými postupy, s předpisy o bezpečnosti práce a PO, bude respektovat podmínky stavebního povolení a ostatní rozhodnutí správních orgánů.

  - Zhotovitel sám organizuje a koordinuje práce na stavbě.

  - Zhotovitel odpovídá dle českých předpisů za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s ním, vůči třetím osobám, pokud byly způsobeny z jeho viny.

  - Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené jeho činností třetí osobě.

  - Zhotovitel zabezpečí odvoz a uložení stavební suti na určené skládce.

  - Pokud objednatel poskytne zhotoviteli k dispozici nebytové prostory na skladování materiálu atd., je zhotovitel povinen tyto prostory při předání uvést do původního stavu.

  - Zhotovitel zajistí zábor veřejného prostranství v rozsahu potřebném pro stavbu lešení a umístění kontejneru na stavební odpad.

- Závazky objednatele

  - Objednatel určí zhotoviteli místa napojení zdrojů v okruhu staveniště nejpozději ke dni předání staveniště. Spotřebovanou elektrickou energii hradí zhotovitel. Objednatel umožní zhotoviteli rovněž za úplatu odběr vody po dobu plnění podle této smlouvy.

  - Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost po dobu plnění této smlouvy, kterou po něm lze spravedlivě požadovat. Zejména se může jednat o povinnost včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se po předchozí včasné výzvě jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli informace potřebné pro řádné provádění díla.

- Změna smlouvy

  - Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jakékoliv jiné zápisy a protokoly apod. se za změnu nepovažují.

  - Dodatky se pořadově číslují.

- Závěrečná ujednání

  - Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

  - Tato smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

  - Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

  - Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Obchodního a Občanského zákoníku.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a z jejich výslovné vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek.

Přílohy:

- Položkový rozpočet

- Časový a finanční harmonogram stavebních prací

V Praze, dne ……………..					V ………………, dne ……………..

Za objednatele:		                                             Za zhotovitele:

..................................................			..................................................