ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k zadávacímu řízení, které je zadávané v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v rámci projektu „Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří – 2. etapa“ registrační číslo 100083549“ ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona a v souladu s ust. § 38 zákona.

„Naučná stezka - Montánní krajina Krušných hor“

### Obsah

Obsah	2

1.	Identifikační údaje	3

2.	Zadávací dokumentace	3

3.	Klasifikace předmětu zakázky	4

4.	Vymezení předmětu zakázky, předpokládaná hodnota zakázky	4

5.	Způsob hodnocení nabídek	5

6.	Doba a místo plnění zakázky	5

7.	Požadavky na prokázání kvalifikace čestným prohlášením	6

8.	Požadavky na jednotný způsob zpracování cenové části nabídky včetně platebních podmínek	7

9.	Místo a doba pro podávání nabídky, otevírání obálek, prohlídka místa plnění	8

10.	Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky	8

11.	Poskytování informací	9

12.	Další podmínky soutěže	9

13.	Obchodní podmínky	9

14.	Doručování prostřednictvím profilu zadavatele	10

15.	Informace o možnostech vyžádat si zadávací dokumentaci	10

16.	Práva zadavatele	10

17.	Zadávací lhůta	10

18.	Uzavření smlouvy	10

19.	Prohlášení uchazeče	11

### Identifikační údaje

#### Zadavatel:

| Název | Město Jáchymov |
| --- | --- |
| IČ | 00254622 |
| Adresa sídla | nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov |
| Osoba oprávněná za zadavatele jednat | Ing. Bronislav Grulich - starosta |
| Profil zadavatele | https://ezak.olivius.cz/profile_display_13.html |

#### Realizátor zadávacího řízení:

(organizátor veřejné zakázky dle ust. § 151 zákona – osoba, společnost pověřená výkonem zadavatelských činností, a to na základě mandátní smlouvy).

Název: 			OLIVIUS s.r.o.

Sídlo: 			Atletická 2221,

356 01 Sokolov

Provozovna:		Hornická 2252/6

356 01 Sokolov

IČ: 			280 40 872

Kontaktní osoby: 	Antonín MAJER

e-mail: antonin.majer@olivius.cz,

tel.: +420 601324599

#### Rozsah pověření realizátora:

Zástupce zadavatele je v souladu s ust. § 151 zákona a dále s uzavřenou mandátní smlouvou zmocněn zadavatelem k výkonu činností ve věci výše uvedené zakázky, tj. smí činit všechny úkony související s přípravou, organizací, administrativním zajištění v průběhu celé zakázky (zadávacího řízení).

### Zadávací dokumentace

#### Členění zadávací dokumentace:

#### Zadávací dokumentace

#### Přílohy

##### Krycí list nabídky;

##### Čestné prohlášení - finanční a ekonomická způsobilost;

##### Čestné prohlášení - základní kvalifikace;

##### Čestné prohlášení - profesní kvalifikace;

##### Čestné prohlášení dodavatele

##### Návrh smlouvy o dílo;

##### Položkový rozpočet v členění položek - výkaz výměr;

##### Projektová dokumentace.

Tato veřejná zakázka bude financována ze zdrojů Evropské unie, Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu příhraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří – 2. etapa“ registrační číslo 100083549.

Přílohy zadávací dokumentace jsou vzorové pro jednoznačné vymezení požadavků a dále pro přesnou (snadnou) orientaci v nabídkách uchazečů. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy, tj. doplnění chybějících údajů. Pro splnění požadavků vyplývajících ze zadávací dokumentace (2.2.1.) musí mimo jiné v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v těchto přílohách.

### Klasifikace předmětu zakázky

#### Klasifikace předmětu plnění, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky, je tento hlavní předmět plnění: CPV:			45000000-7 	Stavební práce

#### Obecná ustanovení o zadávací dokumentaci:

Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky. Zadavatel i přes nejlepší péči nemůže vyloučit, že budoucí názor orgánu dohledu na skutečnosti a procesy upravené v zadávací dokumentaci, může být odlišný od názoru zadavatele.

Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.

#### Odkaz na platnou legislativu ve věci veřejných zakázek:

http://www.portal-vz.cz/Legislativa-a-Judikatura/Legislativa/Narodni-legislativa---aktualni-a-uplne-zneni-z-%281%29/test

### Vymezení předmětu zakázky, předpokládaná hodnota zakázky

  - Předmětem projektu je vybudování naučné stezky v rozsahu projektové dokumentace zpracovaná Ing. Janem Vítem, Rohová 548/1, Karlovy Vary 360 05 a výkazu výměr, dále podkladů zpracované společností Fornica, s. r. o. (polepy + konstrukce tabulí) Naučná stezka bude tvořena 19 informačními tabulemi. Dále bude osazeno 10 směrových tabulek (značení z Jáchymova na Suchou, propojení na cyklostezku 2005). V rámci předmětu plnění dojde dále k opravě lesních cest naučné stezky.

  - Součástí předmětu plnění je rovněž:

    - zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle vzorové podoby smlouvy o dílo;

    - zajištění výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi; výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je součástí celkové nabídkové ceny za předmět plnění dle této zadávací dokumentace.

  - Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:

    - Realizace prací bude probíhat v pracovní dny a dle potřeb i o sobotách a nedělích, v tom případě pouze se souhlasem technického dozoru zadavatele;

    - zřízení, provoz, údržba a likvidace zařízení staveniště včetně úhrad poplatku za energie

    - splnění podmínek stavebního povolení, odborem stavebního úřadu, revizí, atestů atd.;

    - zajištění příjezdu a přístupu k jednotlivým nemovitostem po dobu výstavby;

    - zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla zadavatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v  případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, zeleně, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto  škodu odstranit a není-li to  možné, tak finančně uhradit;

    - poplatky za zařízení staveniště, vytýčení stavby a veškerých  inženýrských sítí , geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní  prostředí  a okolí stavby;

    - zadavatel požaduje před podpisem smlouvy předložit harmonogram prací, který bude zpracován na jednotlivé stavební objekty a na jednotlivé práce po týdnech. Vybraný uchazeč předloží před zahájením prací detailní návrh postupu prací včetně uvedení návrhu opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací zakázky a dále návrh omezení jednotlivých provozů v budově

    - pro přejímací řízení zajistit doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů;

    - zhotovitel je povinen zajistit opravu vozovek stávajících komunikací, které budou využívané pro realizaci stavby a dojde-li výstavbou k jejich poškození (dle platného zákona o pozemních komunikacích);

    - zhotovitel je povinen vyklidit venkovní prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí PD, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu;

    - zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat jednotlivá ustanovení zákona č. 183/2006 Sb.,  o územním plánování a stavebním řádu – Stavební zákon vč. jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel je dále povinen pro řádné provedení díla zabezpečit odborné provádění stavby stavbyvedoucím, který bude uveden v úvodních ustanoveních smlouvy o dílo, a který má k výkonu k této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu;

    - stavbyvedoucí je povinen zúčastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby, které budou organizovány dle potřeby;

    - nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli 1 pare projektové  dokumentace se zakreslením skutečného provedení stavby. Dále zhotovitel při přejímacím řízení předá objednateli protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách a revizích, a také veškeré  doklady od použitých materiálů a zařízeních použitých při realizaci stavby;

    - zhotovitel také zajistí kompletní barevnou fotodokumentaci z průběhu výstavby, jak v tištěné podobě ( rozměr fotografií 9 x 13 cm ), tak jedenkrát na CD;

  - Předpokládaná hodnota zakázky 700 000,- Kč bez DPH.

### Způsob hodnocení nabídek

Zadavatel stanovil pro zadání zakázky jediné hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena.

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodující cena v Kč včetně DPH.

### Doba a místo plnění zakázky

#### Termíny plnění:

Zahájení: 		ihned po podpisu smlouvy

Ukončení:	do 31.10.2013

  - Místo realizace předmětu této veřejné zakázky se nachází v nezastavěné části na p. p. č. 5258/3, 1853/2, 1068/53, 1853/2, 961, 1361/1, 1514/1, 1853/2, 1853/25, 1752/1, 1806/2, 1806/4, 1896/1, 1878/17, 1853/3, 1853/2, 1853/10, 5258/3, k.ú. Jáchymov.

### Požadavky na prokázání kvalifikace

Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky je dodavatel, který:

a) splní základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona

b) splní profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a) a b) zákona

c) splní technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona

d) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona.

  - Požadavky na kvalifikaci

    - Základní kvalifikační předpoklady

V souladu s ust. § 53 odst. 1 zákona základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč,

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento  předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) který není v likvidaci,

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) ZVZ požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost

prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

    - Profesní kvalifikační předpoklady

V souladu s ust. § 54 zákona profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který je schopen předložit:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán a

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu té části veřejné zakázky, ke které nabídku podává, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

.

  - Prokázání splnění požadavků na kvalifikaci

V souladu s ustanovením § 62 odst. 3 zákona prokáže uchazeč splnění veškerých kvalifikačních předpokladů požadovaných zadavatelem předložením Čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že uchazeč tyto

kvalifikační předpoklady splňuje, tj. že:

1. splňuje základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 zákona;

2. splňuje profesní kvalifikační předpoklady uvedené v § 54 písm. a) a b) zákona;

3. a že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit tuto veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona.

Zadavatel doporučuje použít předlohu Čestného prohlášení uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace.

  - Doklady předkládané zadavateli před podpisem smlouvy

Dle § 62 odst. 3 zákona pouze uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva dle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie všech dokladů, prokazujících splnění kvalifikace. V případě, že uchazeč tuto povinnost nesplní a doklady prokazující splnění kvalifikace nepředloží, považuje se tato skutečnost za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona. ¨

- Ve vztahu k základním kvalifikačním předpokladům bude vybraný uchazeč před uzavřením smlouvy povinen zadavateli předložit originály či úředně ověřené kopie následujících dokumentů:

- výpisu, resp. výpisů, z evidence rejstříku trestů jak fyzické osoby, tak právnické osoby (§ 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona),

- potvrzení příslušného finančního úřadu (§ 53 odst. 1 písm. f) zákona),

- potvrzení příslušného orgánu či instituce (§ 53 odst. 1 písm. h) zákona) a

- čestného prohlášení - § 53 odst. 1 písm. c), d), e), g), i), j), k) zákona vč. čestného prohlášení o neexistenci daňových nedoplatků ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

- Ve vztahu k profesním kvalifikačním předpokladům bude vybraný uchazeč před uzavřením smlouvy povinen zadavateli předložit originály či úředně ověřené kopie následujících dokumentů:

- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán a

- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Zadavatel doporučuje všem uchazečům, aby si veškeré doklady k prokázání kvalifikace opatřili již ve lhůtě pro podání nabídek, i když je dle § 62 odst. 3 zákona nemusí dokládat v rámci svých nabídek a budou je prokazovat pouze čestným prohlášením.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být dle § 57 odst. 2 zákona starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

Doklady, prokazujících splnění kvalifikace musí být v plném rozsahu zpracovány v písemné formě a v českém nebo slovenském jazyce. Dokumenty vyhotovené v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být opatřeny úředním překladem do českého nebo slovenského jazyka. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se tedy nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Doklady je možné předkládat v souladu s § 62 odst. 3 zákona od okamžiku konce lhůty pro podání námitek na výzvu zadavatele k poskytnutí součinnosti.

  - Další podmínky pro prokázání splnění kvalifikace

    - Prokazování splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit:

a) doklad prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. j) zákona subdodavatelem a

b) doklad prokazující profesního kvalifikačního předpokladu podle ustanovení § 54 písm. a) zákona subdodavatelem a

c) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle ustanovení § 54 písm. a) zákona.

    - Společná nabídka několika dodavatelů

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý s dodavatelů v souladu s ustanovením § 51 odst. 5 zákona povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladů podle ustanovení § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle

ustanovení § 50 odst. 1 písm. b) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně.

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli dle ustanovení § 51 odst. 5 zákona, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázání společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

    - Nabídka podaná zahraničním dodavatelem

Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnost čestné prohlášení.

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky.

Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

### Požadavky na jednotný způsob zpracování cenové části nabídky včetně platebních podmínek

#### Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu takto za celé plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací.

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí nabídková cena za provedení prací specifikovaných touto zadávací dokumentací, a dále veškerých jejich příloh. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady nutné k řádnému provedení díla včetně všech nákladů souvisejících, vyplývajících ze smlouvy o dílo. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

Nabídková cena bude uvedena v Kč.

Nabídková cena bude uvedena v členění:

celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla včetně DPH.

Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo a na krycím listu nabídky. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací bude uvedena v položkovém rozpočtu, který vznikne z výkazu výměr v členění položkového rozpočtu – tzv. „slepého rozpočtu“ (součást zadávací dokumentace), do kterého uchazeč v rámci své nabídky ve veřejné zakázce doplní ceny jednotlivých položek a tento bude předložen v rámci nabídky uchazeče.

Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů a o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění díla. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace, a dále její veškeré přílohy.

Sleva z ceny – pokud uchazeč míní nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v jím předložených položkových rozpočtech. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou z celkové ceny za stavební práce) není přípustná.

Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení uchazeče, který v rámci své nabídky předloží nabídkovou cenu za provedení díla bez DPH vyšší než je zadavatelem stanovena maximální hodnota veřejné zakázky.

### Místo a doba pro podávání nabídky, otevírání obálek, prohlídka místa plnění

Uchazeči podávají své nabídky v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: „Nabídka - NEOTVÍRAT – Naučná stezka - Montánní krajina Krušných hor“

Nabídky je možné podávat osobně na podatelně zadavatele či poštou na adresu zadavatele: Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov.

Nabídky musí být zadavateli doručeny do 16. 9. 2013 do 10:00 hodin. Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 16. 9.2013 v 10:10 hodin v budově Městského úřadu Jáchymov v zasedací místnosti. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů.

Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na kterou je možné zaslat oznámení podle

§ 71 odst. 6 zákona. Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou v souladu s § 71 odst. 6 zákona otevírány.

Nabídka bude předložena v 1 výtisku, vytištěna nesmazatelnou formou a psána v českém jazyce. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek a zabezpečeny proti manipulaci sešitím celé nabídky.

### Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídky budou předloženy v jednoduché formě v členění:

  - Krycí list nabídky – (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace).

  - Doklady, jimiž uchazeč prokáže splnění kvalifikace - v rozsahu a formě požadované zákonem a touto zadávací dokumentaci.

  - Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za zhotovitele. Uchazeč použije závazný vzor návrhu smlouvy (příloha č. 5 této zadávací dokumentace) a doplní jej o požadované údaje.

  - Položkový rozpočet díla, který vznikne z výkazu výměr v členění položkového rozpočtu – tzv. „slepého rozpočtu“ (součást zadávací dokumentace – příloha č. 8) doplněním jednotkových cen jednotlivých položek „slepého rozpočtu“. V těchto výkazech nesmí být uchazečem provedena žádná změna, vyjma doplnění jednotkových cen.

  - Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek.

  - Seznam statutárních orgánu nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele. (příloha č. 6 této dokumentace)

  - Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů - zákon o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou zakázkou. (příloha č. 4 této dokumentace).

  - Prohlášením pravdivosti údajů obsažených v nabídce, podepsáno oprávněnou osobou jednat jménem uchazeče.

  - Případné další přílohy a doplnění nabídky.

### Poskytování informací

V případě, že se během lhůty k podání nabídek změní podmínky zadávacího řízení, např. změní se termín dodání, změní se parametr požadovaného plnění apod., zadavatel sdělí tyto změny všem osloveným zhotovitelům.

Uchazeč je v souladu s ust. § 49 zákona oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Při podávání odpovědi na dotaz uchazeče ohledně podmínek zadávané zakázky zadavatel sdělí odpověď i se zněním původního dotazu všem osloveným zhotovitelům.

Kontaktní osoba:		Antonín MAJER

tel. 601 324 599

antonin.majer@olivius.cz.

### Další podmínky soutěže

  - Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

  - V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v jednotlivých částech této zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v návrhu smlouvy o dílo.

  - Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky.

  - Přílohou zadávací dokumentace je vzorová podoba smlouvy o dílo, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vítězem zadávacího řízení. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy uchazečem v rámci přípravy návrhu smlouvy o dílo, který musí být přílohou nabídky a který musí být podepsán oprávněným zástupcem uchazeče. Tento návrh smlouvy o dílo musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci.

  - Dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v tomto zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení.

  - Dodavatel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.

  - Dodavatel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz. ust. § 2 písm. e) zákona o finanční kontrole).

  - V případě, že nabídka bude zaslána elektronicky, byla opatřena elektronickým podpisem (v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů) uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za nebo jménem uchazeče nebo aby bylo k nabídce připojeno nebo v nabídce uvedeno prohlášení podepsané uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat za nebo jménem uchazeče s uvedením výslovného souhlasu s obsahem nabídky.

  - V případě, že se v zadávací dokumentaci (např. ve výkazu výměr, rozpočtu apod.) vyskytnout obchodní názvy konkrétních výrobků, čí řešení, zadavatel upozorňuje uchazeče v souladu s ust. § 44 odst. 11 zákona, že při tvorbě nabídky může použít i jiných výrobků a řešení, kvalitativně a technicky obdobných.

### Obchodní podmínky

- Přílohou této dokumentace je vzorová podoba smlouvy o dílo, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vítězem zadávacího řízení. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy uchazečem v rámci přípravy návrhu smlouvy o dílo, která musí být součástí nabídky, a která musí být podepsána oprávněným zástupcem uchazeče. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této dokumentaci. Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy o dílo:

- Doplnění identifikačních údajů uchazeče;

- doplnění finančních částek smluvní ceny.

  - Zadavatel v obchodních podmínkách stanoví, že technický dozor u stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

### Doručování prostřednictvím profilu zadavatele

Zadavatel si v souladu s ust. § 76 odst. 6 zákona vyhrazuje právo oznámit vyloučení uchazeče uveřejněním na profilu zadavatele. V takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Zadavatel si v souladu s ust. § 81 odst. 4 zákona vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů od rozhodnutí na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Profil zadavatele: 			https://ezak.olivius.cz/profile_display_13.html

### Informace o možnostech vyžádat si zadávací dokumentaci

Přílohy zadávací dokumentace je možno si osobně vyzvednout, nebo si ji nechat poslat poštou na dobírku, vše po předchozí telefonické dohodě, vyzvednutí na adrese:

OLIVIUS s.r.o., Hornická 2252/6, 356 01 Sokolov

Kontaktní osoba: Antonín MAJER, tel. 601 324 599, antonin.majer@olivius.cz.

Úhrada za zadávací dokumentaci je stanovena ve výši 300,- bez DPH.

### Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- soutěžní podmínky změnit,

- nevracet uchazečům podané nabídky,

- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži,

- ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob,

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení pokud:

- nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky,

- nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele uvedené ve výzvě k podání nabídek,

- byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni zhotovitelé,

- obdrží-li ve lhůtě pro podání nabídek jednu nabídku,

- byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě,

- odmítl uzavřít smlouvu i zhotovitel třetí v pořadí, s nímž bylo možné smlouvu uzavřít;

- dále z jiných důvodů vyjmenovaných v ust. § 84 zákona.

### Zadávací lhůta

Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou, v délce 3 měsíců ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

### Uzavření smlouvy

Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena nejdříve po uplynutí lhůty 10 dní stanovené pro podání námitek, a to od uveřejnění oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a nejdéle však do 25 dnů od uveřejnění tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Odmítne-li uchazeč druhý v pořadí uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost k jejímu uzavření, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako třetí v pořadí. Uchazeč druhý či třetí v pořadí, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

Zadavatel neumožní žádnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, kterou uzavřel s vybraným uchazečem. Za podstatnou se považuje taková změna, která by:

- za použití v původním zadávacím řízení umožnila účast jiných uchazečů;

- za použití v původním zadávacím řízení mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, nebo;

- měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče.

Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že uchazeč uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

### Prohlášení uchazeče

Uchazeč v nabídce uvede výslovný odkaz na zadávací podmínky a zadávací dokumentaci s prohlášením o jejich úplné akceptaci a dále prohlášení o tom, že: „Uchazeč si vyjasnil všechna případná sporná ustanovení a nesrovnalostí v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky, a že všechny údaje uvedené v jeho nabídce jsou pravdivé a zadavatel má právo si všechny uvedené údaje ověřit."

Uchazeč prohlášením jednoznačně potvrdí, že: „Uchazeč je seznámen s podmínkami a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na navržený obsah smlouvy o dílo a na výslednou cenu, že předložena nabídka tyto okolnosti respektuje a nedokonalá informovanost uchazeče není důvodem k pozdější změně ceny díla a termínů jeho provedení".

Pravdivost údajů obsažených v nabídce musí být potvrzená prohlášením, které bude podepsáno oprávněnou osobou jednat jménem uchazeče.

V Jáchymově, dne 28.8.2013.

Ing. Bronislav Grulich, v. r.

starosta

(za zadavatele)

Přílohy:

- Krycí list nabídky;

- Čestné prohlášení;

- Čestné prohlášení dodavatele;

- Návrh smlouvy o dílo;

- Výkaz výměr;

- Projektová dokumentace.