Příloha č. 9 Zadávací dokumentace

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

Název zadávacího řízení:

„Výsadba nových dřevin v obci Libá“

Projekt „Výsadba nových dřevin v obci Libá“ je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2021–2027,

Zjednodušené metody vykazování v Projektovém schématu AOPK ČR,

Identifikačního čísla akce: Z150701000161

SMLOUVA O DÍLO

na dodávku díla - Výsadba nových dřevin v obci Libá

Objednatel:	Obec Libá

Se sídlem:						Libá 220, 351 31 Libá

Zastoupený:			Radkem Jarochem, starostou

IČ:							00254037

DIČ:							Neplátce DPH

ID datové schránky:			japb3za

Tel.:			+420 774 502 030

E-mail:			starosta@obec-liba.eu

na straně jedné jako Objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

Dodavatel:						[doplní uchazeč]

Se sídlem: 						[doplní uchazeč]

IČ: 							[doplní uchazeč]

DIČ: 							[doplní uchazeč]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:		[doplní uchazeč]

Bankovní spojení: 					[doplní uchazeč]

Číslo účtu:						[doplní uchazeč]

Jednající ve věcech smluvních: 				[doplní uchazeč]

Jednající ve věcech technických:			[doplní uchazeč]

na straně druhé jako Dodavatel (dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně též označováni jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Vzhledem k tomu, že:

- Dodavatel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této Smlouvy a je tak způsobilý splnit nabídku Dodavatele ze dne [doplní uchazeč] podanou v zadávacím řízení s názvem „Výsadba nových dřevin v obci Libá“, jako nabídku nejvhodnější analogicky k ust. § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to na základě rozhodnutí Objednatele ze dne [doplní Objednatel];

- Dodavatel prohlašuje, že je schopný dílo dle této Smlouvy provést v souladu s touto Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle této Smlouvy;

- Předmět díla je spolufinancování Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2021–2027, zjednodušené metody vykazování v Projektovém schématu AOPK ČR, Dodavatel bere na vědomí, že při provádění díla bude postupovat v souladu s pokyny dotačního titulu a poskytne veškerou součinnost nutnou pro řádné dokončení díla a jeho případné kontroly.

dohodly se smluvní strany na uzavření této Smlouvy.

- Předmět díla

  - Předmětem této smlouvy je realizace zahradnických prací na vybraných místech v intravilánu obce Libá. Součástí dodávky bude kompletní zajištění všech činností a dodávek dále specifikovaných v této Smlouvě a jejich přílohách. Jedná se o provedení výsadby dlouhověkých dřevin v intravilánu obce Libá, jež zahrnuje dodávku 35 ks dřevin včetně jejich odborného zasazení a následné roční odborné péče. Řešené území je složeno ze 4 lokalit, které jsou specifikovány v Příloze č. 1, této Smlouvy, jako lokality:

### Mimo vnitřní území obce:

Lokality A a B se nacházejí na severozápadním okraji obce v okolí Kamenného rybníka a polní cesty směr Mezný vrch – celkem k výsadbě 27 ks dřevin.

V lokalitě A bude vysazeno 17 ks Quercus robur (dub letní) ve sponu cca 10 m v prolukách stávajících dřevin, včetně instalace pevné ochrany kmene proti zvěři. Průměr kůlů bude min. 8 cm kůly z běžných dřevin) a výšky min. 1,8 m s příčným opláštěním v kombinaci s poplastovaným pletivem výšky min 1,5 m.

Na tuto liniovou výsadbu navazuje i výsadba v lokalitě B. Tato výsadba lemuje polní cestu přímo k hrázi Kamenného rybníka. V lokalitě B bude vysazeno 10 ks Quercus robur (dub letní) ve sponu cca 10 m v prolukách stávajících dřevin, včetně instalace pevné ochrany kmene proti zvěři. Průměr kůlů bude min. 8 cm kůly z běžných dřevin) a výšky min. 1,8 m s příčným opláštěním v kombinaci s poplastovaným pletivem výšky min 1,5 m.

    - Vnitřní území obce

Lokality C a D se nacházejí přímo v centru obce – celkem k výsadbě 8 ks dřevin

Lokalita C je přímo v návaznosti na objekt Obecního úřadu. Tato liniová výsadba bude vysazena 7 ks Acer campestre „Elegant“. V blízkosti záhonu, na kterém by mělo dojít k obnovené výsadbě se nacházejí sítě technické infrastruktury, a tak je potřeba před samotnou výsadbou nechat tyto sítě vytýčit jejich správci a výsadby vysázet dostatečně daleko od osy sítě tak aby byly zachovány ochranná pásma. Samotná linie výsadby je ve svahu částečně osázeném půdou pokryvnými keři.

Poslední řešenou lokalitou je prostor náměstíčka pod Obecním úřadem, která je označena jako lokalita D. Zde bude dosazen 1 ks dříve odumřelé Prunus serrulata Kanzan (Višeň pilovitá). Jedná se o „extrémní městské stanoviště“ – povrch je zpevněný dlažbou a při výsadbě bude potřeba jeho odstranění a vytvoření vhodného stanoviště pro novou výsadbu ve výsadbovém prostoru.

  - Součástí díla je veškerá činnost nutná pro řádné provedení předmětu této Smlouvy, zejména tedy náklady na dodávku dřevin, jejich odborné osazení včetně terénních (zemních úprav), pořízení instalace pevné ochrany kmene proti zvěři v lokalitách A a B, pořízení mobilních zavlažovacích prvků s kapkovým uvolněním zálivky v lokalitách C a D, roční následná péče. Podrobný rozpočet je Přílohou č. 2, této Smlouvy.

  - Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány přílohami této Smlouvy, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy.

  - Dodavatel se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými TK a ČSN (především ČSN 83 9021 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba) a Arboristickými standardy AOPK ČR (Výsadba stromů – SPPK A02 001:2013).

- Termín plnění

  - Zahájení a ukončení plnění díla jsou závazné v těchto termínech:

| Mimo vnitřní území obce – Lokalita A a B dle 1.1.1. této Smlouvy: |  |
| --- | --- |
| Výsadba dřevin: | Říjen – listopad 2024 (podzimní agrotechnický termín) |
| Část dokončovací/udržovací péče zejména zálivka (dle klimatických podmínek) a odborný výchovný řez/zapěstování korunky: | Říjen – listopad 2024 (podzimní agrotechnický termín) |
| Pokračování udržovací péče (zálivka, mechanické odplevelení výsadbové mísy, kontrola kotvení a ochrany kmenů): | V průběhu roku 2025 |
| Vnitřní území obce – Lokalita C a D dle čl. 1.1.2. této Smlouvy: |  |
| Výsadba dřevin: | Říjen – listopad 2024 (podzimní agrotechnický termín) |
| Část dokončovací/udržovací péče zejména zálivka (dle klimatických podmínek) a odborný výchovný řez/zapěstování korunky: | Říjen – listopad 2024 (podzimní agrotechnický termín) |
| Pokračování udržovací péče (zálivka, mechanické odplevelení výsadbové mísy, kontrola kotvení a ochrany kmenů): | V průběhu roku 2025 |

  - Objednatel se zavazuje předat Dodavateli místa plnění prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu. Na výzvu Objednatele je Dodavatel povinen poskytnout potřebnou součinnost a to do 3 pracovních dnů od doručení písemné výzvy.

  - Dodavatel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním Objednateli.

  - Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:

- Objednatel přeruší práce z důvodů na jeho straně,

- změna rozsahu prací nebo realizace víceprací.

  - Stanovení nového termínu dokončení prací se uskuteční posunutím o počet dnů:

- na které byla akce přerušena z důvodů na straně Objednatele,

- odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky.

- Místo plnění

  - Místo plnění se nachází v Karlovarském kraji, obci Libá, katastrální území Libá, č.k.ú 681610, pozemky p.č.: 2913, 1664, 2286, 2284/1, 2284/4, 2585/1 a 2767.

  - Řešené území se nachází v intravilánu obce a je vymezeno a vyznačeno v katastrální mapě a nákresech situací, které jsou součástí Přílohy č. 1, této Smlouvy.

| Lokalita | Katastrální území | Parcela č. | Vlastník | Druh pozemku | Využití pozemku | Výměra /m2/ | Ochrana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita A | Libá | 2913 | Obec Libá, č.p. 220, 35131 Libá | Ostatní plocha | Ostatní komunikace | 4619 | - |
| Lokalita B |  | 1664 |  | Ostatní plocha | Neplodná půda | 2801 | Ochr. pásmo vodního zdroje 1. a 2. stupně |
|  |  | 2286 |  | Ostatní plocha | Neplodná půda | 531 |  |
|  |  | 2284/1 |  | Trvalý travní porost | - | 4759 | ZPF, ochr. pásmo vodního zdroje 1. a 2. stupně |
|  |  | 2284/4 |  | Trvalý travní porost | - | 272 |  |
| Lokalita C |  | 2585/1 |  | Ostatní plocha | Ostatní komunikace | 735 | - |
| Lokalita D |  | 2767 |  | Ostatní plocha | Jiná plocha | 971 | - |

- Cena díla

  - Cena je stanovena dohodou smluvních stran na základě předložené cenové nabídky dodavatelem. Tato cena je specifikována položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 2, této Smlouvy.

  - Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Cena díla je pevná dle nabídky Dodavatele ze dne [doplní uchazeč] a skládá se z těchto částí:

| Mimo vnitřní území obce – Lokalita A a B dle 1.1.1. této Smlouvy: | Cena bez DPH v Kč | Sazba DPH v Kč | Cena celkem včetně PDH |
| --- | --- | --- | --- |
| Výsadba dřevin: | [doplní uchazeč] | [doplní uchazeč] | [doplní uchazeč] |
| Část dokončovací/udržovací péče zejména zálivka (dle klimatických podmínek) a odborný výchovný řez/zapěstování korunky: | [doplní uchazeč] | [doplní uchazeč] | [doplní uchazeč] |
| Pokračování udržovací péče (zálivka, mechanické odplevelení výsadbové mísy, kontrola kotvení a ochrany kmenů): | [doplní uchazeč] | [doplní uchazeč] | [doplní uchazeč] |
| Vnitřní území obce – Lokalita C a D dle čl. 1.1.2. této Smlouvy: | Cena bez DPH v Kč | Sazba DPH v Kč | Cena celkem včetně PDH |
| Výsadba dřevin: | [doplní uchazeč] | [doplní uchazeč] | [doplní uchazeč] |
| Část dokončovací/udržovací péče zejména zálivka (dle klimatických podmínek) a odborný výchovný řez/zapěstování korunky: | [doplní uchazeč] | [doplní uchazeč] | [doplní uchazeč] |
| Pokračování udržovací péče (zálivka, mechanické odplevelení výsadbové mísy, kontrola kotvení a ochrany kmenů): | [doplní uchazeč] | [doplní uchazeč] | [doplní uchazeč] |
| CENA CELKEM: | [doplní uchazeč] | [doplní uchazeč] | [doplní uchazeč] |

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací zástupci smluvních stran.

  - Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:

- bude-li Objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění

- bude-li Objednatel požadovat jinou kvalitu prací, než je uvedena v zadávací dokumentaci.

- Platební podmínky

  - Platba bude provedena na základě faktur. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončeného díla (výsadby). Následná péče bude potom fakturována ročně po jejím provedení. K faktuře za následnou péči bude připojen soupis skutečně provedených prací a soubor fotodokumentace udržovaných stromů.

  - Doba splatnosti faktury bude činit 21 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli.

  - Na faktuře musí být uvedeno, že projekt je financován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2021–2027, Zjednodušené metody vykazování v Projektovém schématu AOPK ČR, včetně identifikačního čísla akce: Z150701000161, jinak není možné fakturu uhradit.

  - Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Dodavateli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury Objednateli.

- Provádění díla

  - Dodavatel je povinen seznámit se po převzetí míst plnění s rozmístěním a trasou podzemních vedení a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

  - Dodavatel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Dodavatel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

  - Dále je Dodavatel povinen upozornit Objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh realizace díla nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu jeho realizace.

  - Dodavatel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem Objednatele uvedeným ve smlouvě o dílo. O předání a převzetí díla jsou Dodavatel a Objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru Objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.

- Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

  - Dodavatel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 60 měsíců na předmět plnění od jeho předání. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.

  - Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

  - Dodavatel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li Objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.

  - V případě, že Dodavatel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných Objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má Objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady Dodavatele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné Dodavatelem a Dodavatel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

  - Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Dodavatel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

- Sankční ujednání

  - Z důvodu nedodržení termínu dokončení prací uvedených v čl. 2, této Smlouvy, je Dodavatel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuty budou vyúčtovány samostatnými fakturami a Objednatel je oprávněn započíst je proti pohledávce Dodavatele.

  - V případě, že Dodavatel nesplní termín odstranění vady uplatněné v protokolu o předání a převzetí díla dle čl. 6.4., této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli za každou neodstraněnou vadu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny vadou dotčeného plnění za každý den prodlení.

  - V případě, že Dodavatel neodstraní reklamované vady ve sjednaném termínu dle čl. 7.3., této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny vadou dotčeného plnění za každou reklamovanou vadu a za každý den prodlení jejího trvání.

  - Splatnost smluvních pokut je 21 dní.

  - Právo na smluvní pokutu nevzniká, pokud je nesplnění povinnosti Dodavatele způsobeno na straně Objednatele nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli Dodavatele, hotovitele, kterou nemůže předvídat, odvrátit nebo překonat.

  - Uplatnění smluvní pokuty nemá vliv na právo Objednatele domáhat se v plné výši náhrady škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, i každé jiné škody vzniklé nesplněním závazků vyplývajících z této smlouvy.

  - Pro případ, že bude Objednatel v prodlení s úhradou řádně fakturované ceny díla, sjednávají smluvní strany smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Ostatní ujednání

  - Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti Dodavatele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně Dodavatele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude Dodavatel nečinný, je Objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu vzniklé škody.

  - Dodavatel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. Také se Dodavatel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

- Závěrečná ustanovení

  - Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. … ke smlouvě o dílo č. ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

  - Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

  - Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je Dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly jak českými správními orgány, tak kontrolními orgány Evropské unie. Dodavatel prohlašuje, že je s touto skutečností, jakož i se všemi důsledky vyplývajícími z účasti zakázky na dotacích srozuměn a zavazuje se potřebnou součinnost v této souvislosti poskytnout.

  - Dodavatel zajistí archivaci veškeré dokumentace týkající se plnění předmětu dodávky dle této smlouvy po dobu nejméně 10 let.

  - Dodavatel prohlašuje a zavazuje se, že po dobu účinnosti této smlouvy nebude podléhat Dodavatel, jeho statutární zástupci, jeho společníci (jedná-li se o právnickou osobu), koneční vlastnící/beneficienti (obmyšlení), skuteční majitelé, osoba ovládající Dodavatele či vykonávající vliv ve Dodavateli a/nebo osoba mající jinou kontrolu nad Dodavatelem a ani jím poskytované plnění předmětu veřejné zakázky omezujícím opatřením - sankcím vydaným orgány Organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), České republiky ani orgány jiných států či mezinárodních organizací, kterými je Česká republika vázána na základě mezinárodních smluv nebo které by mohly bez dalšího vést k odpovědnosti Objednatele za jejich nedodržení vyvozované orgány jiných států či mezinárodních organizací.

  - Dodavatel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ, nebo jím ovládaná osoba ve Dodavateli nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. Dodavatel současně prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v žádné z osob, jejichž prostřednictvím Dodavatel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci.

  - Pokud po uzavření této smlouvy veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nabude do vlastnictví podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v Dodavateli nebo v osobě, jejímž prostřednictvím Dodavatel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se Dodavatel o této skutečnosti písemně vyrozumět Objednatele bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejím vzniku.

  - Dodavatel se zavazuje, že po dobu účinnosti této Smlouvy budou zapsané údaje o jeho skutečném majiteli odpovídat skutečnému stavu. Dodavatel se současně zavazuje písemně vyrozumět Objednatele o každé změně v údajích o jeho skutečném majiteli a rovněž o každé změně v údajích o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím Dodavatel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, uvedených v evidenci skutečných majitelů bez zbytečného odkladu po jejich změně, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejich změně.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv, resp. na profilu zadavatele Objednatele.

  - Dodavatel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

  - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

  - Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1:	Projektová dokumentace a Situace výsadby - Lokalit

Příloha č. 2:	Rozpočet díla

  - Pro účely interpretace bude priorita dokumentů brána podle následujícího pořadí:

- Smlouva o dílo,

- Oceněný Soupis prací s výkazem výměr (příloha č. 2, této Smlouvy o dílo),

- Projektová dokumentace a Situace výsadby - Lokalit (příloha č. 1, této Smlouvy o dílo),

- Nabídka dodavatele,

- Související dokumenty.

  - Tato smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze   smluvních stran obdrží po dvou vyhotovení včetně příloh.

  - Smlouva může být uzavřena i elektronicky, podepsáním elektronickými podpisy obou smluvních stran.

  - Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jejich jednání a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.

  - Touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích se osvědčuje, že byla Smlouva schválena a byla splněna podmínka platnosti právního úkonu jeho schválením zastupitelstvem obce Libá na schůzi konané dne [doplní objednatel] usnesením č. [doplní objednatel].

Za objednatele:						Za Dodavatele:

V Libé dne [doplní objednatel] 				V [doplní uchazeč] dne [doplní uchazeč]

………………………………….			………………………………….

Radek Jaroch						[doplní uchazeč]

Starosta obce Libá					[doplní uchazeč]