**SMLOUVA O DÍLO**

**Vybudování vnitřní konektivity Základní školy Lomnice, okres Sokolov – Vybudování ICT kabelových rozvodů**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

## Základní škola Lomnice, okres Sokolov

se sídlem: Školní 234, 356 01 Lomnice

IČ: 75006936

DIČ: -

zastoupené: Mgr. Eva Kubíčková, ředitelka školy

bankovní spojení: 862703359/0800

číslo účtu: Česká spořitelna, a.s.

kontaktní osoba: Mgr. Eva Kubíčková, ředitelka školy

telefon: +420 736 514 043

e-mail: kubickova.eva@lomnicezs.cz

*(dále jen „objednatel“, „zadavatel“)*

**a**

## Obchodní jméno: =Doplní účastník zadávacího řízení=

se sídlem / místem podnikání: **=Doplní účastník zadávacího řízení=**

IČ: **=Doplní účastník zadávacího řízení=**

DIČ: **=Doplní účastník zadávacího řízení=**

zastoupený/jednající: **=Doplní účastník zadávacího řízení=**

bankovní spojení: **=Doplní účastník zadávacího řízení=**

číslo účtu: **=Doplní účastník zadávacího řízení=**

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném , sp. zn. **=Doplní účastník zadávacího řízení=**

zhotovitel je plátce DPH: Ano/Ne **=Doplní účastník zadávacího řízení=**

kontaktní osoba: =**Doplní účastník zadávacího řízení=**

telefon: **=Doplní účastník zadávacího řízení=**

e-mail: **=Doplní účastník zadávacího řízení=**

*(dále jen „zhotovitel“, „uchazeč“, „účastník zadávacího řízení“)*

Tato smlouva je uzavírána v návaznosti na veřejnou zakázku s názvem „**Vybudování vnitřní konektivity Základní školy Lomnice, okres Sokolov**“, zadávanou objednatelem jakožto zadavatelem.

# Předmět smlouvy

## Předmět plnění

## Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení díla v podobě ICT kabelových rozvodů a jejich příslušenství zejména v podobě souvisejících činností, začištění a úklidu místa.

## Předmětem díla jsou následující činnosti zhotovitele:

### Předmětem díla je zejména

* komplexní zhotovení nových kabelových rozvodů po areálu školy, a to jednak metalických, tak optických,
* zakončení jednotlivých tras potřebnými konektory nebo osazení zakončujících zásuvek s napojením těchto kabelů
* provedení testovacích měření jednotlivých tras včetně vyhotovení přesných měřících protokolů jednotlivých tras potvrzujících jejich funkčnost a kvalitu
* zhotovení projektové dokumentace o budovaných trasách
* začištění jednotlivých tras podle typu jejich zhotovení
* realizace další pomocných a souvisejících činností a dodávek
* a další činnosti blíže uvedené v příloze č. 1 a 2 této smlouvy.

### Vše výše uvedené podrobně rozpracováno v příloze č. 1 a příloze č.2 této smlouvy.

### Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje zachovávat čistotu, minimální prašnost, likvidaci odpadových materiálů a odpadu tak, aby v maximální míře nenarušoval provoz školy, ve které dochází k realizaci prací.

### Předmět smlouvy rovněž obsahuje plnění, které není uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy -Výkazu výměr, ale jehož realizace je nezbytná pro provedení díla, tj. pro řádné a včasné dokončení díla v souladu s touto smlouvou.

### Součástí ceny díla budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu díla, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla předpokládat, staveništní a mimo staveništní dopravu a přesuny. V ceně za dílo jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, certifikátu apod.

## Postup realizace předmětu díla

### S ohledem na skutečnost, že předmět díla má být zhotovován ve školském zařízení, v němž po dobu školního roku není možné přerušit z důvodu prací při plnění této smlouvy výuku, musí i předmět plnění této smlouvy být realizován formou, která nebude narušovat a ani omezovat využití objektu školy pro potřebu výuky.

### S ohledem na skutečnost, že objednatel neměl k dispozici projektovou dokumentaci realizace díla a byl pro stanovení předmětu plnění této smlouvy schopen zajistit pouze výkaz výměr a požadavků na zhotovení jednotlivých tras, jejich parametrů a zakončení, požaduje objednatel, aby zhotovitel v rámci úvodní fáze plnění navrhl a zpracoval projektovou dokumentaci na úrovni, která objednateli umožní potvrdit a schválit formu její realizace. Taková projektová dokumentace před zahájením plnění bude obsahovat zejména:

* projektové grafické znázornění vedení jednotlivých tras do půdorysu jednotlivých pater budov, ve kterých budou trasy vedeny,
* popis vedení jednotlivých tras kabelů,
* technologii jednotlivých tras kabelů,
* způsob provádění prací při budování tras kabelů, včetně uvedení jednotlivých činností při budování tras (typicky vysekávání, uložení chráničky, vložení kabelu, začištění a malování),
* termíny provádění prací v jednotlivých objektech a harmonogram realizace prací jako celku,
* způsob a termín provádění prací příslušenství a souvisejících prací a dodávek,
* návrh popisu způsobu vedení dokumentace a informování objednatele o stavu a průběhu prací.

### Písemně zpracovanou projektovou dokumentaci k realizace díla v elektronické podobě dle bodu 2.3.2 je povinen zhotovitel předložit objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení plnění. Objednatel je oprávněn požadovat úpravy a zohlednění individuálních úprav v rámci návrhu předložené projektové dokumentace k realizaci díla, včetně určení způsobu realizace a umístění nově budovaných tras. Takové úpravy může objednatel zhotoviteli zaslat nejpozději do 7 dnů od obdržení úvodního návrhu projektové dokumentace k realizaci díla. Zhotovitel je povinen vždy ve lhůtě 3 pracovních dnů zohlednit a zapracovat požadované úpravy objednatele. Po každé vrácené aktualizaci projektové dokumentace k realizaci díla má objednatel právo do 5 dnů uplatnit nové požadavky na úpravy této dokumentace. Zhotovitel k úpravám požadovaným objednatelem může navrhovat další alternativní formy realizace a vedení tras, když však rozhodné slovo o formě, způsobu a umístění dané trasy má vždy objednatel.

### V případě opakovaných požadavků na úpravy ze strany objednatele se o lhůtu jejich vypořádání a odsouhlasování neprodlužuje celková lhůta plnění dle této smlouvy, když smluvní strany předpokládají, že před zahájením přípravy projektové dokumentace k realizaci díla dojde ke společnému průchodu zástupců objednatele a zhotovitele objektů, ve kterých ke zhotovování prací má dojít, a společnému návrhu formy, způsobu a umístění budovaných tras kabelů.

### Po vypořádání všech požadavků na úpravy ze strany objednatele, je zhotovitel povinen projektovou dokumentaci k realizaci díla vyhotovit v nejméně jednom listinném vyhotovení a tu předat pro možnost kontroly objednateli. Případné opakované listinné vyhotovení bude v rámci úprav požadováno na výslovnou výzvu objednatele, a to za předpokladu podstatné změny realizace, když drobné úpravy mohou být poskytnuty písemně elektronickou formou.

### V případě, že na obsahu zhotovitelem zpracované projektové dokumentace k realizaci díla ani po vznesení požadavků objednatelem a jejich povinném zapracování zhotovitelem nedojde ke shodě a realizace prací nebude možná podle požadavků objednatele, ruší se tato smlouva od počátku, a to bez nároku na úhradu nákladů do daného okamžiku vynaložených ze strany zhotovitele.

### Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jím prováděné práce při zhotovování díla budou prováděny výhradně v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací k realizaci díla v podobě, která bude odsouhlasena objednatelem. Realizace prací podle neodsouhlasené projektové dokumentace realizace díla ze strany objednatele se budou považovat za hrubé porušení této smlouvy s právem objednatele odstoupit od smlouvy společně s uplatněním smluvní pokuty za nedodržování povinností zhotovitelem. V případě každého jednotlivého zjištění realizace prací v rozporu s odsouhlasenou projektovou dokumentací realizace díla je zhotovitel povinen okamžitě ukončit činnosti realizované v rozporu s dokumentací a bezodkladně zjednat nápravu. V případě nerespektování upozornění objednatele ze strany zhotovitele na realizaci prací v rozporu s odsouhlasenou projektovou dokumentací realizace díla může objednatel uplatnit smluvní pokutu za takové porušení opakovaně (a to i každou hodinu) a to za předpokladu, že zhotovitel své práce nepřeruší a nezjedná nápravu.

### Po celou dobu realizace díla je zhotovitel povinen strpět dohled nad realizovanými pracemi.

### Po celou dobu realizace díla je zhotovitel povinen realizovat veškeré své činnosti a práce v souladu s platným právem a pravidly pro předmětné práce v prostředí, ve kterém jsou realizovány. A to včetně dodržování veškerých relevantních technických norem.

# Doba a místo plnění

### Plnění díla bude zahájeno ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

### Plnění předmětu díla této smlouvy bude dokončeno jeho řádným zhotovením ze strany zhotovitele a řádnou a bezvýhradnou akceptací se strany objednatele.

## Místo plnění:

### Místem plnění díla je Základní škola Lomnice, okres Sokolov, Školní 234, 356 01 Lomnice.

## Doba dokončení díla:

### Řádně zhotovené a dokončené dílo bude předáno objednateli nejpozději do 120 kalendářních dnů od zahájení plnění dle této smlouvy o dílo.

## Termíny pro plnění a omezení provozu školy

### Při zhotovování předmětu díla dle této smlouvy se zhotovitel musí zdržet činností, které by mohly omezovat činnost školy.

### Za práce omezující činnost školy jsou v této smlouvě považované takové práce, které zčásti nebo zcela znemožní dopolední výuku na základní škole v době mezi 7:00 a 14:30. Netýkají se odpolední výuky, odpoledního zájmového vzdělávání (kroužky, školní družina, školní klub) nebo provozních a administrativních činností mimo dobu výuky.

Stavební práce (kabelové rozvody) mohou být prováděny ve školním roce v pracovních dnech od 14:30 hod. do 20:00 hod., o víkendech od 07:00 hod. do 20:00 hod. a ve vedlejších prázdninách od 07:00 hod. do 20:00 hod.

### Práce omezující činnost školy zahrnují především, nikoli však výhradně:

### práce, kvůli kterým z důvodu zvýšené hlučnosti, prašnosti nebo následnému znečištění nebude možné využívat k výuce více než jednu místnost;

### práce na podlaze podkroví, které z bezpečnostních či jiných důvodů nemohou probíhat za přítomnosti osob v patrech pod nimi;

### jakékoli činnosti vyžadující přerušení dodávky pitné vody, TUV, elektřiny nebo v topné sezóně tepla na dobu delší než 1 hodinu denně v době výuky;

### Zhotovitel je povinen v maximální možné míře plánovat práce, které by omezovaly činnost školy, na dobu, kdy neprobíhá výuka, tedy na odpolední hodiny po skončení výuky, víkendy, státní svátky, jarní a letní prázdniny.

### Objednatel se zavazuje v maximální míře přizpůsobit svůj provoz a výuku tak, aby mohl zhotovitel realizovat dílo. Bude-li to nezbytné, umožní objednatel zhotoviteli provádět práce omezující činnost školy v následujícím rozsahu:

### Objednatel vyhlásí na žádost zhotovitele dny ředitelského volna, v celkovém rozsahu nejvýše 3 dnů ředitelského volna ve školním roce 2024-2025. Požadavky podle tohoto bodu dohodne zhotovitel s objednatelem s dostatečným předstihem, a to nejpozději 5 pracovních dní před jedním dnem ředitelského volna, nebo nejpozději 10 pracovních dní, půjde-li o více dnů ředitelského volna v kuse.

### Objednatel umožní zhotoviteli nad rámec uvedeného realizaci takových prací, které omezí činnost školy pouze v malém rozsahu, konkrétně při kterých nebude možné využívat k výuce jednu učebnu.

### Omezení činnosti školy zahrnuje i dobu na vystěhování a nastěhování prostor a úklid, jsou-li nezbytné. Zhotovitel je zajistí vlastními silami a na svůj náklad.

### Objednatel předpokládá realizaci přípravných a projektově technologických prací i při běžném provozu školy, která objekt užívá za předpokladu, že nebudou zasahovat ani jinak rušit výuku v jednotlivých místnostech objektu. V tomto kontextu je potřeba brát v potaz omezení plynoucí z hluku a prašnosti spojené s realizací prací, které nejsou při výuce přípustné a znemožňují ji.

### Objednatel dále předpokládá realizaci podstatné části prací mimo dobu výuky, tedy zejména v odpoledních hodinách, o víkendech a svátcích, když se objednatel zavazuje zhotovitele průběžně a předem informovat o časových možnostech realizace prací, předávat plánovaný harmonogram volných časových jednotek v objektu pro realizaci prací a na konkrétním návrhu realizací jednotlivých prací v těchto časových jednotkách se zhotovitelem spolupracovat.

### Objednatel bude činit takové kroky, které umožní zhotoviteli předvídatelně a v dostatečném předstihu plánovat a realizovat práce tak, aby mohl být ze strany zhotovitele dodržen časový plán a současně nedošlo k omezení užívání objektu ze strany školy.

# Práva a povinnosti smluvních stran

### Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednaném termínu splnit celý předmět smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje dodat řádně a včas plnění podle této smlouvy bez právních a faktických vad.

### Při zhotovování díla se zhotovitel zavazuje počínat si s odbornou péčí tak, aby byl zcela naplněn předmět a účel této smlouvy.

### Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí, aby docílil nejlepšího možného výsledku při plnění předmětu této smlouvy prostřednictvím využití svých znalostí a zkušeností.

### Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, je však vázán zejména písemnými pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů k provedení díla. Pokud nevhodné pokyny brání v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen v nezbytně nutném rozsahu přerušit provádění díla do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla dle svých pokynů. V souvislosti s realizací díla po dobu takového přerušení má zhotovitel nárok na prokazatelně vynaložené náklady.

### Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dodržovat obecně závazné předpisy a normy, postupovat s náležitou odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele.

### Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na provedení díla.

### Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil v objednatelem stanovené lhůtě vzniklé vady a dílo prováděl řádným způsobem.

### Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla postupovat v souladu se zásadami dobré praxe projektového řízení.

### Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončený předmět smlouvy od zhotovitele protokolárně převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

## Součinnost

### Objednatel požaduje, aby maximum práce odvedl zhotovitel samostatně, bez zatěžování pracovníků objednatele. Součinnost objednatele bude omezena na nezbytnou míru a bude se vztahovat především na zajištění přístupů k místu plnění a dále k dalším činnostem u nichž došlo k odsouhlasení součinnosti v rámci zpracované dokumentace realizace předmětu plnění dle článku 2.3.2 této smlouvy.

## Dozor

### Objednatel na realizaci díla jmenuje odborný dozor, který za objednatele bude dohlížet na realizaci prací.

### Zhotovitel je povinen strpět dohled dozoru nad jím prováděnými pracemi a v jeho přítomnosti reagovat na jeho dotazy.

### V případě, že dozor identifikuje chybu při realizaci předmětu plnění ze strany zhotovitele, musí ji zhotovitel zaznamenat a respektovat pokyn k její nápravě ze strany dozoru nebo iniciovat jednání s objednatelem s žádostí o úpravu projektové dokumentace realizace díla.

### V případě, že následně prokáže zhotovitel, že pokyn dozoru nebyl oprávněný a v souladu s prováděním této smlouvy, je oprávněn požadovat prodloužení délky plnění dle této smlouvy o dobu, o kterou nemohl pokračovat ve své činnosti od doby kdy byl k přerušení vyzván dozorem.

# Cena díla

### Cena za zhotovení díla bude stanovena na základě přesného výkazu odvedených dodávek a provedených prací, které společně s dokumentací o realizaci díle protokolárně předloží zhotovitel objednateli.

### Zhotovitel výslovně prohlašuje, že nabídková cena a cena díla v podobě jednotkových cen položek ve zhotovitelem naceněném výkazu výměr obsahuje veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci sjednaného předmětu plnění a veškeré náklady včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

### Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena za řádné a včasné provedení celého díla podle této smlouvy bude vypočítána na základě objemu realizovaných dodávek a prací ve struktuře výkazu výměr, který je přílohou č. 2 této smlouvy, a jednotkových cen za tyto dodávky a služby uvedené v příloze č. 2 této smlouvy.

### Tato cena je stanovena jako cena konečná a úplná.

### Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli poskytnutí zálohy.

### Zhotovitel na sebe výslovně bere odpovědnost za to, že sazba a výše daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

### Daň z přidané hodnoty bude připočtena k ceně díla ve výši dle právní úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

### Sjednaná celková cena díla dle této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH, a to tak, že zhotovitel ke sjednané ceně bez DPH připočítá DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnitelného zdanitelného plnění.

# Platební podmínky

### Cena díla dle bodu 5.1.3 této smlouvy bude objednatelem uhrazena jednorázovou platbou na základě zhotovitelem vystavené faktury.

### Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve následující den po dni uskutečnění zdanitelného plnění, jímž se pro účely této smlouvy rozumí řádná realizace předmětu díla definovaného v čl. 2 této smlouvy.

### Podkladem pro vystavení faktury dle bodu 6.1.1. je podepsaný protokol o předání a převzetí předmětu díla.

### Přílohou faktury musí být výkaz výměr s konečným vyčíslením dodávek a prací a jednotkovými cenami dle přílohy č. 2 této smlouvy a konečná částka tohoto konečného výkazu výměr se musí rovnat částce na faktuře za dílo dle této smlouvy.

### Všechny faktury dle této smlouvy musí obsahovat název a registrační číslo projektu „Navýšení sítě pro PC“, číslo projektu CZ.10.01.01/00/23\_008/0000199.

### Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení na adresu sídla objednatele.

### Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů (zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).

### Faktura musí obsahovat označení smlouvy, číslo účtu zhotovitele a všechny údaje uvedené v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

### Součástí faktury bude specifikace dodaného plnění tak, aby byla v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení evidence majetku objednatele v souladu s těmito právními předpisy.

### V případě, že faktura – daňový doklad nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo v něm nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury - daňového dokladu.

### Po vzniku práva fakturovat je zhotovitel povinen vystavit a objednateli předat fakturu.

### Cena bude zhotoviteli zaplacena bezhotovostní formou převodem na jeho bankovní účet. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

### Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy s tím, že se zhotovitel podrobí této kontrole, a bude spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu ust. § 2 písm. e) uvedeného zákona při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů.

### Pro případ, že zhotovitel je, nebo se od data uzavření smlouvy do dne uskutečnění zdanitelného plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým plátcem“ ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí zhotovitel s tím, že mu objednatel uhradí cenu plnění bez DPH a DPH v příslušné výši odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude zhotovitel vymáhat od objednatele část z ceny plnění rovnající se výši odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH.

### Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu (předmětu plnění této smlouvy) včetně účetních dokladů.

# Předání díla

### Zhotovitel splní svoji povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením v souladu s podmínkami této smlouvy a předáním hotového díla objednateli.

### Objednatel prohlašuje, že převezme pouze dokončené dílo bez zjevných vad, nedodělků a podstatných vad bránících funkcionalitě předávaného díla. V opačném případě si objednatel vyhrazuje právo převzetí díla odmítnout. V případě dalších prací zhotovitele, které povedou k odstranění takových vad díla, nevzniká zhotoviteli nárok na navýšení ceny díla.

### Předání a převzetí díla proběhne na základě porovnání skutečných vlastností díla dle specifikace díla uvedené v čl. 2. této smlouvy. Plnění bude potvrzeno podpisem protokolu o předání Objednatelem. Součástí protokolu o předání je jednoznačná identifikace předávaného díla.

### Zjistí-li objednatel nedostatky, nedodělky, či vady, oznámí to písemnou formou bez zbytečného odkladu zhotoviteli.

### Místem předání díla je sídlo objednatele.

### Vlastnictví k dílu přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování díla nese zhotovitel až do předání díla a vyklizení objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.

# Záruka za dílo a záruka na kabely

### Zhotovitel poskytuje objednateli záruku a záruční servis v celkové v délce trvání 5 let, s výjimkou drobného materiálu a rozvaděčů, na které bude poskytnuta záruka v délce 2 let. Dílo dle této smlouvy bude ke dni předání a převzetí objednatelem způsobilé k řádnému užití a bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou.

### Objednatel dále požaduje po zhotoviteli zajištění a doložení záruky na samotné kabely, jejich funkčnost a parametry, od jejich výrobce v délce trvání 10 let, které zhotovitel doloží záručním listem od výrobce kabelů.

### Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou mělo dílo vadu bránící jeho řádnému užívání objednatelem, nebo po kterou bylo plnění mimo provoz z důvodu vady, na kterou se vztahuje záruka.

### Veškeré zjištěné nedostatky, nedodělky a vady díla, které se vyskytnou v záruční době, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit zhotoviteli.

### Vadou díla se pro účely této smlouvy rozumí rozpor mezi sjednanými podmínkami provedení díla, jeho parametry a skutečným stavem díla.

### Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady:

* právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad nejpozději ve lhůtě 30 dnů od oznámení vady objednatelem,
* právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků,
* právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že ztěžují či dokonce brání v užívání díla, nebo
* právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednatel vadu či nedodělek odstraní sám nebo použije třetí osoby k jejich odstranění.

### Uplatněním nároků z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody. Zhotovitel odpovídá objednateli za případnou škodu, která mu vznikne z titulu neodstranění vady díla zhotovitelem ve stanoveném termínu.

### Záruka je poskytována v souladu s ustanovením § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

# Odpovědnost za škodu

### Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy.

### Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

# Smluvní pokuty

### Dojde-li k prodlení s úhradou daňového dokladu - faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti až do doby zaplacení dlužné částky.

### Nesplní-li zhotovitel svůj závazek v rozsahu a čase plnění sjednaném touto smlouvou, je oprávněn objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za nedodržení termínu plnění a dále smluvní pokuty ve výši 0,2 % ze sjednané ceny plnění dle této smlouvy za každý započatý den prodlení, až do řádného dokončení a předání celého předmětu plnění a zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

### Nesplní-li zhotovitel v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit vady a nedodělky vytknuté při převzetí díla nebo v průběhu záruční doby, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení až do jejich úplného odstranění a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.

### Za každý zjištěný případ realizace prací v rozporu s objednatelem akceptovanou dokumentací realizace díla dle článku 2.3.7 se ustanovuje smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč, a to i opakovaně na základě výše uvedeného článku této smlouvy.

### V případě, že zhotovitel omezí činnost školy podle článku 3.4 této smlouvy (práce omezující činnost školy), aniž by omezení písemně dohodl s objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 5 000 Kč za každý den, kdy byla činnost školy omezena.

### Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené strany na náhradu vzniklé škody. Výši smluvních pokut považují obě smluvní strany shodně za přiměřené.

### Základem pro výpočet smluvní pokuty je na základě dohody smluvních stran cena v Kč včetně DPH.

### Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

# Ukončení smlouvy

### Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.

### Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní stranou, jestliže je takové porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

### Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele považují:

* dodání nebo zhotovení vadného předmětu plnění,
* prodlení s plněním závazku vyplývajícího z této smlouvy po dobu delší než třicet (30) dní a nezjednání nápravy ani do patnácti (15) dní od doručení oznámení objednatele o prodlení s plněním závazku.

### Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele považují:

### prodlení se zaplacením vyfakturované ceny díla (jeho části) delší než třicet (30) kalendářních dnů.

### Porušení jakékoliv jiné povinnosti objednatele nebo zhotovitele, vyplývající z této smlouvy, je třeba splnit v dodatečné přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté.

### Odstoupením od této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut a úroků z prodlení a stejně tak práva a povinnosti smluvních stran vzniklá do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy.

# Závěrečná ustanovení

### Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající nebo s ní související se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

### Pokud jakýkoli závazek dle smlouvy nebo kterékoli ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení dle smlouvy a smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení.

### Vzhledem k charakteru společnosti objednatele zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. A to včetně uveřejnění kompletního znění smlouvy na základě zákonné povinnosti objednatele jako veřejnoprávního subjektu.

### Tato smlouva je vyhotovena ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.

### Tuto smlouvu je možno platně měnit pouze na základě dohody smluvních stran, formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

### Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou.

### V případě, že po podpisu této smlouvy na zhotovitele anebo jeho poddodavatele budou dopadat mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí č. 69/2006 Sb. ve smyslu zákona č. 240/2022 Sb. účinného od 1. 9. 2022, je povinen to zhotovitel písemně oznámit objednateli. V případě, že oznámení neprovede a objednatel zjistí, že na zhotovitele anebo jeho poddodavatele mezinárodní sankce dopadají, vyzve dodavatele k vysvětlení nebo nápravě formou vyjmutí osoby ze sankčního seznamu. V případě že náprava není možná, odstoupí objednatel od této smlouvy, přičemž účinnost odstoupení nastává doručením odstoupení zhotoviteli.

## Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

### Příloha č. 1 smlouvy o dílo – Technická dokumentace objednatele – Vybudování ICT kabelových rozvodů

### Příloha č.2 smlouvy o dílo – Výkaz výměr s jednotkovými cenami – kabelové rozvody

### Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, zcela rozumí jejímu obsahu a s celým jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho k ní připojují své podpisy.

V Lomnici dne *dle elektronického podpisu* V       dne *dle elektronického podpisu*

………………………………………. ……………………………………….

Mgr. Eva Kubíčková =doplní účastník zadávacího řízení=

ředitelka školy =doplní účastník zadávacího řízení=

**Příloha č. 1 smlouvy o dílo – Technická dokumentace objednatele – Vybudování ICT kabelových rozvodů***(Pro potřebu podání nabídky na veřejnou zakázku nebude uchazeč kompletovat nabídku v tom smyslu, že jako součást návrhu smlouvy na předmět plnění nemusí být přiložena přílohy smlouvy. Tyto budou zkompletovány až při podpisu smlouvy s vítězným uchazečem.)*

**Příloha č. 2 smlouvy o dílo – Výkaz výměr s jednotkovými cenami – kabelové rozvody**