Město Jáchymov

sídlo: Městský úřad Jáchymov, nám. Republiky 1,

362 51 Jáchymov

Zadávací dokumentace

ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tímto poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku zadávanou dle ust. § 18 odst. 5 zákona

„Projektová dokumentace - Dopravní řešení a rekonstrukce komunikace ul. Mincovní v Jáchymově“

Obsah

Obsah	2

1.	Identifikační údaje	3

2.	Zadávací dokumentace	3

3.	Klasifikace předmětu zakázky	3

4.	Vymezení předmětu zakázky, předpokládaná hodnota zakázky	4

5.	Doba a místo plnění zakázky	5

6.     Způsob hodnocení nabídek                           ……………………………………………………..5

7.     Požadavky na prokázání kvalifikace čestným prohlášením… …………………………...       6

8.	Požadavky na jednotný způsob zpracování cenové části nabídky včetně platebních podmínek	7

9.	Místo a doba pro podávání nabídky, otevírání obálek, prohlídka místa plnění	8

10.	Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky	8

11.	Poskytování informací	9

12.	Další podmínky soutěže	9

13.	Doručování prostřednictvím profilu zadavatele	10

14.	Práva zadavatele	10

15.	Zadávací lhůta	10

16.	Uzavření smlouvy	10

17.	Prohlášení uchazeče	11

#### Identifikační údaje

název:			Město Jáchymov

sídlo:			nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

IČ:			00254622

kontaktní osoba	Jan Hadrava,

tel.: 353 808 130,

e-mail:  hadrava@mestojachymov.cz

#### Zadávací dokumentace

  - Členění zadávací dokumentace:

    - Zadávací dokumentace

2.1.2. Přílohy

-P1 Krycí list nabídky;

- P2 Čestné prohlášení - finanční a ekonomická způsobilost;

- P3 Čestné prohlášení - základní kvalifikace;

- P4 Čestné prohlášení  -prokázání profesní kvalifikace dodavatelů

- P5 Čestné prohlášení dodavatele

- P6 Návrh smlouvy o dílo

Přílohy zadávací dokumentace jsou vzorové pro jednoznačné vymezení požadavků a dále pro přesnou (snadnou) orientaci v nabídkách uchazečů. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy, tj. doplnění chybějících údajů. Pro splnění požadavků vyplývajících ze zadávací dokumentace (2.1.2.) musí mimo jiné v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v těchto přílohách.

#### Klasifikace předmětu zakázky

  - Klasifikace prací, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky, je tato (viz Společný  slovník pro veřejné zakázky CPV): hlavní předmět plnění: 71320000-7 Technické projektování,  71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

  - Obecná ustanovení o zadávací dokumentaci

    - Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky. Zadavatel i přes nejlepší péči nemůže vyloučit, že budoucí názor orgánu dohledu na skutečnosti a procesy upravené v zadávací dokumentaci, může být odlišný od názoru zadavatele.

    - Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.

    - Odkaz na platnou legislativu ve věci veřejných zakázek:

http://www.portal-vz.cz/Legislativa-a-Judikatura/Legislativa/Narodni-legislativa---aktualni-a-uplne-zneni-z-%281%29/test

#### Vymezení předmětu zakázky

  - Předmětem veřejné zakázky je vypracování Studie a následně projektové dokumentace, včetně výškového a polohopisného zaměření místa stavby, jakožto podkladu pro zpracování projektové dokumentace nutné pro realizaci stavby.

  - Předmět plnění zakázky: Projektová dokumentace ul. Mincovní v Jáchymově

  - Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č.  4884/3, 4884/6, 251/1, st. 307, 354, 359, 249/3 vše k.ú  Jáchymov

  - Předmětem veřejné zakázky je dále zajištění činností při přípravě stavby:

    - Zpracování Studie dopravního řešení v ul. Mincovní včetně rekonstrukce komunikace. Studie bude obsahovat popis stávajícího stavu, technický popis navrhované rekonstrukce, dopravní řešení, majetkové poměry a cenovou kalkulaci nákladů stavby (výstup dokumentace v počtu 3 pare v tištěné verzi a jedno v digitálním formátu).

    - Zpracování dokumentace pro územní řízení (dále jen DUR), včetně zajištění inženýrské činnosti při obstarání všech stanovisek účastníků řízení ve věci povolení předmětné stavby, včetně zpracování příslušné žádosti ke stavebnímu úřadu ve věci povolení předmětné stavby v územním řízení a zajištění vydání rozhodnutí (výstup kompletní dokumentace v počtu 5 pare a ve dvou v digitálním formátu).

    - Zpracování dokumentace pro stavební řízení (dále jen DSP), včetně zajištění inženýrské činnosti při obstarání všech stanovisek účastníků řízení ve věci povolení předmětné stavby, včetně zpracování příslušné žádosti ke stavebnímu úřadu ve věci povolení předmětné stavby a zajištění vydání stavebního povolení (výstup kompletní dokumentace v počtu 5 pare a ve dvou v digitálním formátu).

    - Zpracování dokumentace pro provádění stavby v tištěné i elektronické podobě (výstup kompletní dokumentace v počtu 6 pare a ve dvou v digitálním formátu).

    - Zpracování tištěné verze výkazů výměr, včetně elektronické verze výkazů výměr ve formátu MS Excel v každém pare. Dále budou expedována 2 pare tištěné verze rozpočtové části a souhrnného rozpočtu včetně 1 nosiče s elektronickou verzí rozpočtu a souhrnného rozpočtu ve formátu MS Excel.

  - Veškeré projektové dokumentace, podle své povahy, budou obsahovat příslušné dokladové části a budou zpracovány ve struktuře a v rozsahu dle vyhlášky upravující dokumentaci staveb, a dále dle požadavků na obsah a detailnost zpracování jednotlivých stupňů dokumentace dle metodiky UNIKA.

  - Zpracovatel projektové dokumentace zodpovídá za soulad zpracované dokumentace se všemi stanovisky účastníků řízení ve věci povolení stavby a vydaného stavebního povolení.

  - Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny zadavatele, dále dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících přípravu staveb. V průběhu každé dílčí etapy provádění díla (tzn. při zpracování jednotlivých stupňů PD) je zhotovitel povinen přizvat objednatele nejméně 3x ke konzultaci a seznámit objednatele se způsobem provádění díla.

#### Doba a místo plnění zakázky

  - Termíny plnění:

    - Zahájení prací: Ihned po podpisu smlouvy

    - Ukončení prací (etapy):

      - Studie – 2 měsíc od podpisu smlouvy

      - Projekt pro územní řízení – 3 měsíce od schválení Studie zadavatelem

      - Projekt pro stavební povolení – 1 měsíc od vydání územního rozhodnutí

      - Projekt pro provádění stavby – 1 měsíc od vydání stavebního povolení

  - Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k uzavření smlouvy o dílo.

  - Za den ukončení dílčího plnění zakázky je považován den kdy:

    - Studie bude schválena zadavatelem,

    - Bude vydáno územní rozhodnutí,

    - Bude vydáno stavební povolení

    - Bude předána prováděcí dokumentace zadavateli.

  - Místo plnění

    - Stavba, tj. místo realizace předmětu této zakázky „Projektová dokumentace ul. Mincovní“ se nachází v zastavěné části města v Městské památkové zóně Jáchymov.

    - Pozemky dotčené realizací veřejné zakázky:

| p.p.č. | Výměra(m2) | způsob užívání | druh pozemku | vlastník | katastrální území |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4884/3 | 3869 | ostatní komunikace | ostatní plocha | Město Jáchymov | Jáchymov |
| 4884/6 | 489 | ostatní komunikace | ostatní plocha | Město Jáchymov | Jáchymov |
| 251/1 | 712 | ostatní komunikace | ostatní plocha | Město Jáchymov | Jáchymov |
| st. 307 | 190 |  | zastavěná plocha a nádvoří | Město Jáchymov | Jáchymov |
| 354 | 915 | ostatní komunikace | ostatní plocha | Město Jáchymov | Jáchymov |
| 359 | 1661 |  | trvalý travní porost | Město Jáchymov | Jáchymov |
| 249/3 | 208 |  | zahrada | Město Jáchymov | Jáchymov |

#### Způsob hodnocení nabídek

  - Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena

  - Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodující cena v Kč včetně DPH.

#### Požadavky na prokázání kvalifikace čestným prohlášením

  - Dodavatel předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (viz Příloha č. 2)

  - Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč čestným prohlášením, z jehož obsahu musí být zřejmé, že uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady v rozsahu dle ust. § 53 odst. 1 písm. a) až j) zákona /viz Příloha č. 3).

  - Dodavatel je v rámci prokázání základní kvalifikace podle ust. §53 odst.1 písm. k) povinen doložit čestné prohlášení, v němž uvede, že mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění nelegální práce podle zvláštního předpisu (viz Příloha č. 3).

  - Zadavatel požaduje prokázání následujících profesních kvalifikačních předpokladů uchazeče v rozsahu dle ustanovení § 54 zákona. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením dokladů stanovených v ust. § 54 písm. a), b) a d) zákona a to formou kopie dokladů, které nebudou starší než 90 dní.

    - Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle rozsahu ust. § 54 písm. a) zákona prokáže dodavatel, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvhodnější, předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to nejpozději před podepsáním smlouvy o dílo – uchazeč předloží originály dokladů.

    - Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle rozsahu ust. § 54 písm. b) zákona prokáže dodavatel, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvhodnější, předložením živnostenského oprávnění souvisejícího s předměty činností  této veřejné zakázky (viz kódy CPV), případně výpisem ze živnostenského rejstříku, z kterého toto oprávnění vyplývá, a to nejpozději před podepsáním smlouvy o dílo – uchazeč předloží originály dokladů.

  - Technické kvalifikační předpoklady

    - Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením seznamu významných zakázek obdobného charakteru realizovaných uchazečem za poslední 3 roky s uvedením jejich obsahu a doby plnění. Z uvedeného seznamu musí být patrno, že uchazeč v uvedeném období realizoval nejméně 2 zakázky o minimální výši 100 tis. Kč bez DPH.

  - Vybraný dodavatel je povinen před uzavřením smlouvy předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících plnění kvalifikace.

  - Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude z účasti v zadávacím řízení vyřazen.

#### Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek

  - Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

    - Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena maximální se započtením veškerých nákladů (mj. také průzkumy a zaměření, správní poplatky, fotodokumentace, reprografické práce, dokumentace předkládaná účastníkům územního a stavebního řízení, dopravné apod.), rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

    - Nabídková cena bude uvedena v CZK

    - Nabídková cena bude uvedena v členění:

Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla s DPH.

| Projektová dokumentace ul. Mincovní v Jáchymově | Kč bez DPH | DPH | Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Studie |  |  |  |
| Projekt pro územní řízení |  |  |  |
| Projekt pro stavební povolení |  |  |  |
| Projekt pro provádění stavby |  |  |  |
| Zakázka celkem |  |  |  |

    - Nabídková cena díla bude kalkulována při respektování následujících podmínek:

      - Platební podmínky:

      - Zadavatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohy. Fakturace bude probíhat po protokolárním dokončení a předání jednotlivých etap díla (viz odst. 5.3.) na základě zhotovitelem vystavené faktury. Ve faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část Ceny za provedení díla bez DPH a DPH stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. - o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury bude 14 dní. Za termín úhrady bude považován termín odepsání platby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

    - Smluvní pokuty a úrok z prodlení:

      - V případě prodlení dodavatele s termíny realizace dodávky je zadavatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny, a to za každý den prodlení.

      - V případě, že zadavatelem nebudou dodrženy smlouvou stanovené podmínky úhrady za realizaci zakázky, je dodavatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky, a to za každý den prodlení.

      - Dodavatel je povinen vedle smluvní pokuty nahradit zadavateli škodu, která by mu vznikla v souvislosti s prodlením dodání služeb, případně s nedodáním těchto služeb.

#### Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat, místo a termín otevírání obálek

  - Nabídky mohou uchazeči doručit osobně do podatelny Městské úřadu Jáchymov nebo doporučeně poštou na adresu Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov.

  - Nabídky musí být doručeny zadavateli nejpozději do 31.3.2014 do 13.00 hodin.

    - V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

  - Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 31.3.2014 v 13.00 hodin v budově Městského úřadu Jáchymov, v zasedací místnosti č. 8, v 1. patře. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů, maximálně však jeden zástupce za každého uchazeče.

#### Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

  - Nabídky budou předloženy v jednoduché formě v tomto pořadí:

    - Krycí list nabídky – (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace).

    - Obsah nabídky.

    - Doklady, jimiž uchazeč prokáže splnění kvalifikace – v rozsahu a formě požadované zákonem a touto zadávací dokumentací

    - Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. (Uchazeč použije závazný vzor návrhu smlouvy o dílo – Příloha č. 6 zadávací dokumentace – a doplní jej pouze o požadované údaje.)

    - Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (Zákon 143/2001 Sb.) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

    - Případné další přílohy a doplnění nabídky.

  - Nabídka musí být podána v uzavřené obálce opatřené na uzavření přelepkami a razítky uchazeče a zřetelně označená „Projektová dokumentace ul. Mincovní v Jáchymově“, NEOTVÍRAT, nabídka“.

    - Obálka musí být opatřena adresou, na kterou bude možné případně nabídku vrátit.

    - Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče, vytištěna nesmazatelnou formou a předložena v 1 výtisku.

#### Poskytování informací

  - V případě, že se během lhůty k podání nabídek změní podmínky zadávacího řízení, např. změní se termín dodání, změní se parametr požadovaného plnění apod., zadavatel sdělí tyto změny všem osloveným uchazečům.

  - Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

  - Při podání odpovědi na dotaz uchazeče ohledně podmínek zadávané zakázky zadavatel sdělí odpověď i se zněním původního dotazu všem osloveným uchazečům. Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace , tj. na profilu zadavatele link: https://ezak.olivius.cz/profile_display_13.html

Kontaktní osoba:    Jan Hadrava, MěÚ Jáchymov, nám. Republiky 1, tel. 353808130, mobil – 606612017, mail: hadrava@mestojachymov.cz

#### Další podmínky soutěže

  - Zadavatel nepřipouští variantní řešení

  - V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v jednotlivých částech této zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v návrhu smlouvy o dílo.

  - Podá-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro doručování písemností zadavatele. Odesíláním písemností na uvedenou adresu se má za to, že ji zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky.

  - Příloho zadávací dokumentace je vzorová podoba smlouvy o dílo, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vítězem zadávacího řízení. Uchazeč musí v plném rozsahu respektovat návrh smlouvy o dílo a doplnit jej pouze o požadované údaje (sídlo uchazeče, doba podání nabídky, cena, datum a podpis)

  - Uchazeč, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení.

#### Doručování prostřednictvím profilu zadavatele

  - Oznámení o vyloučení uchazeče zadavatel uveřejní na profilu zadavatele.

  - Uveřejnění na profilu zadavatele se rozhodnutí o vyloučení pokládá za doručené.

  - Oznámení o rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zadavatel uveřejní na profilu zadavatele.

    - Uveřejnění na profilu zadavatele se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Profil zadavatele: https://ezak.olivius.cz/profile_display_13.html

#### Práva zadavatele

  - Zadavatel si vyhrazuje právo:

    - soutěžní podmínky změnit

    - nevracet uchazečům podané nabídky

    - neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaložil na účast v soutěži

    - ověřit informace obsažené v nabídce u třetích osob

  - Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.

#### Zadávací lhůta

Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou v délce 3 měsíců ode dne ukončení lhůty pro podání nabídek.

#### Uzavření smlouvy

Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy o dílo tak, aby smlouva byla uzavřena do deseti dnů od zveřejnění oznámení na profilu zadavatele. Odmítne-li vybraný uchazeč se zadavatelem smlouvu uzavřít nebo neposkytne-li řádnou součinnost, může zadavatel uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Odmítne-li uchazeč druhý v pořadí uzavřít smlouvu nebo neposkytne součinnost, tak je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s uchazečem, který skončil jako třetí v pořadí.

#### Prohlášení uchazeče

Uchazeč v nabídce uvede výslovný odkaz na zadávací podmínky a zadávací dokumentaci s prohlášením o jejich úplné akceptaci a dále prohlášení o tom, že: „Uchazeč si vyjasnil všechna případná sporná ustanovení a nesrovnalosti v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky, a že všechny údaje uvedené v jeho nabídce jsou pravdivé a zadavatel má právo si je ověřit.“                                                                                                     Uchazeč prohlášením jednoznačně potvrdí, že:  „Uchazeč je seznámen s podmínkami a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na navržený obsah smlouvy o dílo a na výslednou cenu, že předložená nabídka tyto okolnosti respektuje a případná nedokonalá informovanost uchazeče není důvodem k pozdější změněn ceny díla a termínů jeho provedení“.                                                                                                                        Pravdivost údajů obsažených v nabídce musí být potvrzena prohlášením, které bude podepsáno oprávněnou osobou jednat jménem uchazeče.

Zpracoval: Jan Hadrava

V Jáchymově dne 7.3..2014

Ing. Bronislav Grulich

starosta Města Jáchymov