Vyúčtování akce

“Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů – projekt změny stavby před dokončením – II. etapa“

FINANČNÍ ZDROJE:

Finanční krytí (schválené usnesení ZKK Č. ZK 326/13):

- dotace do investičního fondu z rozpočtu kraje  1.200.000,- Kč

- z investičního fondu zařízení                                  235.000,- Kč

…………………………………………………………………………

Celkem:                                                                         1.435.000,- Kč

NÁKLADY:

Dodavatel PD: firma Spiral spol. s r.o., Revoluční 823, Planá u Mariánských Lázní, Ing. Pavel Kodýtek,

IČ: 64825663

Náklady  na PD:                                                                 52.800,- Kč

Dodavatel TDI: firma Spiral spol. s r.o., Revoluční 823, Planá u Mariánských Lázní, Ing. Pavel Kodýtek,

IČ: 64825663

Náklady na TDI:                                                              24.200,- Kč ( za období 7/2014)

24.200,- Kč ( za období 8/2014)

12.100,- Kč ( do 15. 9. 2014)

……………

Celkem.:                                                                            60.500,- Kč

Dodavatel AD: firma Spiral spol. s r.o., Revoluční 823, Planá u Mariánských Lázní, Ing. Pavel Kodýtek,

IČ: 64825663

Náklady na AD:                                                                4.840,- Kč ( za období 7/2014)

4.840,- Kč ( za období 8/2014)

2.420,- Kč ( do 15. 9. 2014)

……………

Celkem.:                                                                            12.100,- Kč

Vítězná cena ze zadávacího řízení:                              1.180.457,- Kč včetně DPH

Celková uhrazená cena dle SOD:                                1.180.457,- Kč včetně DPH

Vítězný dodavatel: Lajka spol. s r. o., K. H. Borovského 447, jednatel Ladislav Sadílek, Kynšperk nad Ohří

IČ: 49791648

Seznam subdodavatelů vítězné firmy:

Specifikace částí veřejné zakázky, které budou realizované prostřednictvím subdodavatelů:

| Identifikační údaje o subdodavateli |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Právnická osoba | Fyzická osoba |  |  |  |  |
| Obchodní firma nebo název | Obchodní firma nebo jméno a příjmení | Jaroslav Hynek | M. Mutinský | Behaka s.r.o. | Apostav spol. s r.o. |
| Sídlo | Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu | Bělkovice Lašťany 536 | Nádražní 559/13, Kynšperk n. O | 17. listopadu 2076/26,Cheb,35002 Cheb 2 | Plzeňská 159 Mariánské Lázně |
| Právní forma |  | FO | FO | s.r.o. | s.r.o. |
| IČ | IČ | 12083739 | 49163639 | 27967263 | 62618628 |
| Specifikace částí veřejné zakázky, které budou realizované prostřednictvím subdodavatelů |  | ZTI, ÚT | elektro | dveře, lina | požární ucpávky |

FINANČNÍ ZDROJE:                         1.435.000,- Kč

NÁKLADY:

Náklady  na PD:                                     - 52.800,- Kč

Náklady na TDI                                      - 60.500,- Kč

Náklady na AD:                                      - 12.100,- Kč

Celková uhrazená cena dle SOD:        - 1.180.457,- Kč

…………………………………………………………

Zůstatek:                                                   129.143,- Kč